唐昌镇饮用水水源保护区巡查及管护项目

协

议

书

二〇二六年

唐昌镇饮用水水源保护区巡查管护外包协议书

发包方:成都市郫都区唐昌镇人民政府(以下简称甲方)

承包方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司(以下简称乙方)

甲、乙双方就位于唐昌镇范围内水六厂、水七厂集中式饮用水水源保护区巡查、管护有关事项达成意向。为明确甲、乙双方的权利义务，经甲、乙双方平等友好协商一致，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，共同订立本协议信守执行。

第一条:服务项目

（一）项目名称:饮用水水源保护区巡查及管护。

（二）所在地:郫都区唐昌镇范围内水六厂、水七厂集中式饮用水水源保护区。

（三）作业内容：1.唐昌镇范围内徐堰河、电站河、柏木河、柏条河、先锋支渠的日常巡查，涵盖劝离进入隔离网内除河道维修和保洁维护的一切人类活动、隔离网开口关闭。

2.唐昌镇范围内徐堰河、电站河、柏木河、柏条河、先锋支渠的隔离维修和更换、标识牌的清洁和更换、河道两侧零散垃圾的清理。

3.巡查桥梁（指归侨、上善桥、普济桥、两友路柏条河桥、吕仙桥、老吕仙桥、北桥、万寿桥、永宁桥、两友路徐堰河桥、江家桥、大莹桥）污水收集系统等保护设施有无堵塞、泄露、损坏情况。

4.水源保护区内饮用水水源保护宣传相关标牌的维修及清洁。

第二条:服务期限

服务期限自XX年XX月XX日—XX年XX月XX日。

第三条:合同价款

(一)合同总价款:基础合同价人民币XXXX元(大写:XXXX)；激励预备金人民币XXXX元(大写:XXXX)。

(二)考评办法：

采取与服务费挂钩方式进行考评，凡是出现下列情况将从年度剩余服务费和激励预备金中进行奖励和扣除：

1.被市委市政府、省级及以上部门以文件形式通报批评，或被省、市领导点名批评的，每次从本季度项目费中扣除20000元；

2.被区委区政府、市级部门以文件形式通报批评，或被区领导点名批评的，每次从本季度项目费中扣除10000元；

3.被区级部门以文件形式通报的，每处从本季度项目费中扣除1000元；

4.被镇巡查发现或群众举报的，每处从本季度项目费中扣除200元。

- 5、上级主管部门在监督考核中每扣1分，三方公司考核分同步扣1分，无上限抵扣对应维度分值。服务费用扣除公式：年度应扣除服务费用=年度服务总费用×（100-年度考核得分）÷100。扣除费用将在年度剩余服务费用结算时统一核算抵扣。

(三)支付方式:支付采取银行转账方式，签订协议后15个工作日内甲方向乙方支付基础合同价20%启动资金，每三个月服务期满后的次月15个工作日内甲方向乙方支付基础合同价15%的服务费，剩余20%基础合同价款和激励预备金待上级主管部门考核后，根据考核结果核定奖惩金额，再行结算支付。乙方收款前应向甲方开具正式发票。

(四)合同费用调整

在服务期限内，若因极端天气、地震、洪水等不可抗力因素导致隔离网大面积损毁，第三方服务公司应及时核实损毁数量并报告，经唐昌镇核实后，维修费用累计在5万元以内的由第三方服务公司承担，超出5万元的部分由唐昌镇承担，并与本季度服务经费一并支付。

第四条:巡查管护执行规范

（一）日常巡查（每日2次一、二级保护区区域）、汛期等重要时间段巡查按甲方临时要求执行、夜间专项巡查（每月2次水源保护区涉水企业、作坊偷排漏排行为巡查）。

（二）巡查记录完整性，需包含“时间、地点、人员、问题描述、处置措施”五要素，一级保护区问题记录需标注具体经纬度。

（三）隔离网更换及维修需在发现问题后24小时内完成。

第五条甲方的权利和义务

(一)负责本作业工程的监督管理。

(二)负责提供服务质量标准和要求，负责提供服务质量检查考核办法等相关文件。

(三)按时向乙方支付服务经费。

第六条乙方的权利和义务

(一)上级部门检查考核因乙方责任造成甲方扣款的，全部由乙方承担。

(二)根据甲方要求和有关法律、法规及本合同的约定，制定服务实施方案，按照合同约定的内容完成各项作业任务。达到合同约定的质量标准和要求。

(三)遵守国家相关法律法规。依据行业劳动定额规定，合理配置作业人员，负责所需从业人员的招聘、录用、培训，按相关法律法规规定与从业人员签订劳动合同，为从业人员购买保险，并完善用工及其他手续。由此产生的一切经济法律责任，甲方概不负责。

(四)遵守安全生产作业的有关规定，制定适应服务需要的有关纪律和管理规定，依照行业规范进行安全操作、文明作业。合同期间，乙方服务产生的一切安全责任事故和其它责任事故概由乙方全部负责。

第七条违约责任

(一)乙方承揽的服务项目不能转包或分包他人，否则，甲方有权无条件解除合同。如乙方因转包、分包原因造成甲方经济损失或责任事故的，乙方应对甲方进行经济赔偿，并承担由此产生的事故责任。

(二)乙方不按规定完成任务或未按承包承诺投入人力、物力和设备，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，严重违约的，甲方有权解除合同，由此造成甲方的经济损失，乙方还应给予甲方经济赔偿。

- （三）除合同约定的可以解除本合同的事由外，任何一方若单方面终止合同或者不按照合同约定的内容履行合同以及不全面履行合同的，除承担本合同约定的违约责任外，还应向对方支付壹万元人民币违约金，由此造成的经济损失由违约方承担。

- 第八条合同未尽事宜及争议的解决办法

本合同在履行中如有未尽事宜或发生争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方都可向人民法院起诉，双方约定标的物所在地人民法院为解决本合同争议的管辖法院。

第九条其它约定

(一)因乙方原因导致以下情况之一，甲方有权无条件解除合同，由此产生的损失由乙方承担。

1、乙方责任区域环境卫生、安全作业、执行政策规定等被媒体曝光、被市级及以上领导批评或被省、市级有关部门书面通报一年内累计达2次的。

2、甲方或区相关部门因同一问题发出书面整改通知三次以上乙方仍拒不整改或整改不到位的。

3、因乙方管理不善或作业操作不当等原因，致使责任区域发生较大安全责任事故或其它重大事故的。

(二)合同执行期间，因不可抗力致使合同无法履行，本合同终止，甲、乙双方各自承担自己的损失，任何一方不得向另一方要求赔偿或向另一方提出任何要求。

(三)在不可预见的情况下，因意外事故或不可抗力致使乙方无法正常作业或不能按规定完成工作任务的，乙方应在事发的第一时间将情况告知甲方并在事发后2小时内报送相关情况的书面材料。乙方因责任区域内发生突发事件而采取紧急避险措施造成的损失，乙方不承担任何责任.。

(四)因乙方管理不善或操作不当等原因发生事故造成第三方人身、财产等损害或损失，由乙方承担全部责任并负责善后处理。

本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效。

甲方：成都市郫都区唐昌镇人民政府        乙方：

（盖章）                         （盖章）

法定代表人或（授权代表）：            法定代表人或（授权代表）：

签约日期：XX年XX月XX日	        签约日期：XX年XX月XX日