## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 894,470.00

采购包最高限价（元）: 893,100.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C19040000 测绘服务 | 南三高速苍溪县段土地勘界测绘服务（陵江镇、云峰镇、元坝镇） | 1.00（项） | 893,100.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 599,916.00

采购包最高限价（元）: 599,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C19040000 测绘服务 | 南三高速苍溪县段土地勘界测绘服务（白驿镇、月山乡、河地镇） | 1.00（项） | 599,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 970,514.00

采购包最高限价（元）: 969,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C19040000 测绘服务 | 南三高速苍溪县段土地勘界测绘服务（运山镇、岳东镇、文昌镇、白山乡、黄猫垭镇、高坡镇） | 1.00（项） | 969,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：否

采购包2：否

采购包3：否

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南三高速苍溪县段土地勘界测绘服务（陵江镇、云峰镇、元坝镇） | 1.00（项） | 893,100.00 | 总价 | 无 |

采购包2：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南三高速苍溪县段土地勘界测绘服务（白驿镇、月山乡、河地镇） | 1.00（项） | 599,000.00 | 总价 | 无 |

采购包3：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南三高速苍溪县段土地勘界测绘服务（运山镇、岳东镇、文昌镇、白山乡、黄猫垭镇、高坡镇） | 1.00（项） | 969,000.00 | 总价 | 无 |

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：南三高速苍溪县段土地勘界测绘服务（陵江镇、云峰镇、元坝镇）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 南三高速苍溪县段土地勘界测绘服务（陵江镇、云峰镇、元坝镇） | （一）、项目概况 南三高速公路苍溪段主线全长64公里，匝道 21 公里，途经我县陵江、云峰、元坝、白驿、月山、河地、运山、岳东、文昌、白山、黄猫垭、高坡共12个乡镇，红线内征地面积约5832.12亩，本次拟采购测绘三方机构，综合考虑里程长短、距离远近、工作量等划分各三个包，分别采购一个供应商。第一包：陵江镇、云峰镇、元坝镇，面积约2116.38亩；第二包：白驿镇、月山乡、河地镇；面积约1419.44亩;第三包：运山镇、岳东镇、文昌镇、白山乡、黄猫垭镇、高坡镇，面积约2296.3亩。 （二）、项目内容及工作要求 ①土地分户测量及现状彩色照片（含坟墓点），按现状类别制作分户实物登记表和分户宗地图，明确相邻周边临界人；负责整个红线内的所有实物航拍，且需拟派相关技术人员到现场进行实际测量；负责地理信息数据采集、地理信息数据处理。 ②规划定桩测量（重要拐点必须用60cm水泥桩，桩顶涂红，直线范围内可用木桩标记。桩与桩的直线距离不超过100m）。 ③各类地理信息采购数据、实物航拍信息、登记现状必须与实际相结合准确无误。 ④整理并提供纸质文件4份，电子文件1份。 ⑤成交后120日内完成红线内所有测量和登记工作，临时用地根据工程需要进行安排。 ⑥所有放线记录表需经涉及乡（镇）、村、组及现场代表签字认可。 （三）、执行技术标准和其它质量要求 1、引用的文件及技术依据 《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007） 《1:500 1:1000 1:2000地形图数字化规范》（GB/T 17160- 2008） 《地籍调查规程》GB/T 42547-2023 《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017） 《信息分类和编码的基本原则与方法》（GB/T7027- 2002） 《不动产登记数据库标准》TD/T 1066-2021 2、其它质量要求 2.1、基本要求 实地测绘要求比例尺为1:500比例尺。 2.2、数学基础 平面坐标系统采用“2000国家大地坐标系”（CGCS2000）；地图投影采用高斯—克吕格投影，标准的3度分带；高程系统采用“1985国家高程基准”。 2.3、计量单位 长度单位采用米（m），保留两位小数；面积计算单位采用平方米（㎡），保留二位小数，小数进位采用四舍五入方法。 （四）提交的主要成果 1、矢量成果 2、图件成果 3、表格成果 4、报告成果 5、高危片区提供空中数字高清影像图 6、红线内的航拍图电子版（能清晰呈现界桩） 7、所有成果资料纸质文件4份，电子文件1份 8、项目资料其他所需内容：①项目委托书，②项目分类面积表（细化到组，组与组的分界线需双方组长或代表在图纸上签字，签字内容：(组界准确无争议，土地面积与地类正确），③项目碎部图斑表，④项目分户面积表（细化到户，并户与户签定指界书并在图纸上签字，签字内容：（界线准确无争议，土地面积与地类正确），⑤项目界址点坐标表（并附个别重要拐点放线点位影像照片，放线记录签字表，全部照片保存为存档资料），⑥项目勘测定界图（地形图格式），⑦所有面积表及现场草图，均需要村、组、户签字盖章并提供所涉及的相关照片。⑧提供的成果资料需自然资源局签字盖章。 （五）涉密成果管理要求 本项目涉及的收集并在工作中采用的有关资料，地理信息资料及成果，应当严格按照国家测绘、保密法律法规规定，加强安全保密管理工作。建立完善调查图件等信息的保密管理制度。 成交供应商调查图件仅限于本项目工作使用，严禁另作他用或以本项目数据等生产衍生产品。使用图件要建立严格领取程序，履行完备的使用手续。使用方在使用调查图件和涉密数据资料前，要与提供方签订保密责任书（协议），约定在使用过程中不得有擅自复印、拷贝或照相等行为，涉密数据资料不得拷入非涉密移动存储设备中，不得转借。所有涉密数据资料要在涉密电脑上进行处理，严禁在非涉密电脑或具有无线功能的设备中处理涉密数据资料。 成交供应商在本项目工作结束后，永久保留所有资料。 （六）安全生产 开展本项目时，各调查机构必须严格执行国家相关安全生产规定，切实加强安全生产制度建设和安全管理，做好安全教育培训，防止发生安全事故。 调查人员开展作业前，要认真做好各项准备工作，充分了解调查区域环境、工作条件等情况，制定严格的安全防范措施，对住宿、饮食等可能出现的安全问题提前进行预防。 调查人员进入调查区域后，要遵守道路交通、森林防火、水域管理等安全管理规定，并听从当地干部群众对涉及人身安全保护方面的建议。对地形复杂、环境恶劣的特殊地区进行调查作业时，要采取有效的防护措施，确保人身、财产的安全。 在调查作业中，要做好对设备、仪器、工具以及有关资料的保护，明确专人负责管理，防止非正常损坏或丢失。 后期土地面积及界址点测量、地籍要素、房屋面积附着物、构筑物等的调查登记（种类、规格、数量/面积）有争议或需补测时，供应商应无条件配合开展相关工作。（单独提供承诺函，格式自拟，承诺函内容需包含本条全部内容） |

采购包2：

标的名称：南三高速苍溪县段土地勘界测绘服务（白驿镇、月山乡、河地镇）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 南三高速苍溪县段土地勘界测绘服务（白驿镇、月山乡、河地镇） | （一）、项目概况 南三高速公路苍溪段主线全长64公里，匝道 21 公里，途经我县陵江、云峰、元坝、白驿、月山、河地、运山、岳东、文昌、白山、黄猫垭、高坡共12个乡镇，红线内征地面积约5832.12亩，本次拟采购测绘三方机构，综合考虑里程长短、距离远近、工作量等划分各三个包，分别采购一个供应商。第一包：陵江镇、云峰镇、元坝镇，面积约2116.38亩；第二包：白驿镇、月山乡、河地镇；面积约1419.44亩;第三包：运山镇、岳东镇、文昌镇、白山乡、黄猫垭镇、高坡镇，面积约2296.3亩。 （二）、项目内容及工作要求 ①土地分户测量及现状彩色照片（含坟墓点），按现状类别制作分户实物登记表和分户宗地图，明确相邻周边临界人；负责整个红线内的所有实物航拍，且需拟派相关技术人员到现场进行实际测量；负责地理信息数据采集、地理信息数据处理。 ②规划定桩测量（重要拐点必须用60cm水泥桩，桩顶涂红，直线范围内可用木桩标记。桩与桩的直线距离不超过100m）。 ③各类地理信息采购数据、实物航拍信息、登记现状必须与实际相结合准确无误。 ④整理并提供纸质文件4份，电子文件1份。 ⑤成交后120日内完成红线内所有测量和登记工作，临时用地根据工程需要进行安排。 ⑥所有放线记录表需经涉及乡（镇）、村、组及现场代表签字认可。 （三）、执行技术标准和其它质量要求 1、引用的文件及技术依据 《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007） 《1:500 1:1000 1:2000地形图数字化规范》（GB/T 17160- 2008） 《地籍调查规程》GB/T 42547-2023 《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017） 《信息分类和编码的基本原则与方法》（GB/T7027- 2002） 《不动产登记数据库标准》TD/T 1066-2021 2、其它质量要求 2.1、基本要求 实地测绘要求比例尺为1:500比例尺。 2.2、数学基础 平面坐标系统采用“2000国家大地坐标系”（CGCS2000）；地图投影采用高斯—克吕格投影，标准的3度分带；高程系统采用“1985国家高程基准”。 2.3、计量单位 长度单位采用米（m），保留两位小数；面积计算单位采用平方米（㎡），保留二位小数，小数进位采用四舍五入方法。 （四）提交的主要成果 1、矢量成果 2、图件成果 3、表格成果 4、报告成果 5、高危片区提供空中数字高清影像图 6、红线内的航拍图电子版（能清晰呈现界桩） 7、所有成果资料纸质文件4份，电子文件1份 8、项目资料其他所需内容：①项目委托书，②项目分类面积表（细化到组，组与组的分界线需双方组长或代表在图纸上签字，签字内容：(组界准确无争议，土地面积与地类正确），③项目碎部图斑表，④项目分户面积表（细化到户，并户与户签定指界书并在图纸上签字，签字内容：（界线准确无争议，土地面积与地类正确），⑤项目界址点坐标表（并附个别重要拐点放线点位影像照片，放线记录签字表，全部照片保存为存档资料），⑥项目勘测定界图（地形图格式），⑦所有面积表及现场草图，均需要村、组、户签字盖章并提供所涉及的相关照片。⑧提供的成果资料需自然资源局签字盖章。 （五）涉密成果管理要求 本项目涉及的收集并在工作中采用的有关资料，地理信息资料及成果，应当严格按照国家测绘、保密法律法规规定，加强安全保密管理工作。建立完善调查图件等信息的保密管理制度。 成交供应商调查图件仅限于本项目工作使用，严禁另作他用或以本项目数据等生产衍生产品。使用图件要建立严格领取程序，履行完备的使用手续。使用方在使用调查图件和涉密数据资料前，要与提供方签订保密责任书（协议），约定在使用过程中不得有擅自复印、拷贝或照相等行为，涉密数据资料不得拷入非涉密移动存储设备中，不得转借。所有涉密数据资料要在涉密电脑上进行处理，严禁在非涉密电脑或具有无线功能的设备中处理涉密数据资料。 成交供应商在本项目工作结束后，永久保留所有资料。 （六）安全生产 开展本项目时，各调查机构必须严格执行国家相关安全生产规定，切实加强安全生产制度建设和安全管理，做好安全教育培训，防止发生安全事故。 调查人员开展作业前，要认真做好各项准备工作，充分了解调查区域环境、工作条件等情况，制定严格的安全防范措施，对住宿、饮食等可能出现的安全问题提前进行预防。 调查人员进入调查区域后，要遵守道路交通、森林防火、水域管理等安全管理规定，并听从当地干部群众对涉及人身安全保护方面的建议。对地形复杂、环境恶劣的特殊地区进行调查作业时，要采取有效的防护措施，确保人身、财产的安全。 在调查作业中，要做好对设备、仪器、工具以及有关资料的保护，明确专人负责管理，防止非正常损坏或丢失。 后期土地面积及界址点测量、地籍要素、房屋面积附着物、构筑物等的调查登记（种类、规格、数量/面积）有争议或需补测时，供应商应无条件配合开展相关工作。（单独提供承诺函，格式自拟，承诺函内容需包含本条全部内容） |

采购包3：

标的名称：南三高速苍溪县段土地勘界测绘服务（运山镇、岳东镇、文昌镇、白山乡、黄猫垭镇、高坡镇）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 南三高速苍溪县段土地勘界测绘服务（运山镇、岳东镇、文昌镇、白山乡、黄猫垭镇、高坡镇） | （一）、项目概况 南三高速公路苍溪段主线全长64公里，匝道 21 公里，途经我县陵江、云峰、元坝、白驿、月山、河地、运山、岳东、文昌、白山、黄猫垭、高坡共12个乡镇，红线内征地面积约5832.12亩，本次拟采购测绘三方机构，综合考虑里程长短、距离远近、工作量等划分各三个包，分别采购一个供应商。第一包：陵江镇、云峰镇、元坝镇，面积约2116.38亩；第二包：白驿镇、月山乡、河地镇；面积约1419.44亩;第三包：运山镇、岳东镇、文昌镇、白山乡、黄猫垭镇、高坡镇，面积约2296.3亩。 （二）、项目内容及工作要求 ①土地分户测量及现状彩色照片（含坟墓点），按现状类别制作分户实物登记表和分户宗地图，明确相邻周边临界人；负责整个红线内的所有实物航拍，且需拟派相关技术人员到现场进行实际测量；负责地理信息数据采集、地理信息数据处理。 ②规划定桩测量（重要拐点必须用60cm水泥桩，桩顶涂红，直线范围内可用木桩标记。桩与桩的直线距离不超过100m）。 ③各类地理信息采购数据、实物航拍信息、登记现状必须与实际相结合准确无误。 ④整理并提供纸质文件4份，电子文件1份。 ⑤成交后120日内完成红线内所有测量和登记工作，临时用地根据工程需要进行安排。 ⑥所有放线记录表需经涉及乡（镇）、村、组及现场代表签字认可。 （三）、执行技术标准和其它质量要求 1、引用的文件及技术依据 《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007） 《1:500 1:1000 1:2000地形图数字化规范》（GB/T 17160- 2008） 《地籍调查规程》GB/T 42547-2023 《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017） 《信息分类和编码的基本原则与方法》（GB/T7027- 2002） 《不动产登记数据库标准》TD/T 1066-2021 2、其它质量要求 2.1、基本要求 实地测绘要求比例尺为1:500比例尺。 2.2、数学基础 平面坐标系统采用“2000国家大地坐标系”（CGCS2000）；地图投影采用高斯—克吕格投影，标准的3度分带；高程系统采用“1985国家高程基准”。 2.3、计量单位 长度单位采用米（m），保留两位小数；面积计算单位采用平方米（㎡），保留二位小数，小数进位采用四舍五入方法。 （四）提交的主要成果 1、矢量成果 2、图件成果 3、表格成果 4、报告成果 5、高危片区提供空中数字高清影像图 6、红线内的航拍图电子版（能清晰呈现界桩） 7、所有成果资料纸质文件4份，电子文件1份 8、项目资料其他所需内容：①项目委托书，②项目分类面积表（细化到组，组与组的分界线需双方组长或代表在图纸上签字，签字内容：(组界准确无争议，土地面积与地类正确），③项目碎部图斑表，④项目分户面积表（细化到户，并户与户签定指界书并在图纸上签字，签字内容：（界线准确无争议，土地面积与地类正确），⑤项目界址点坐标表（并附个别重要拐点放线点位影像照片，放线记录签字表，全部照片保存为存档资料），⑥项目勘测定界图（地形图格式），⑦所有面积表及现场草图，均需要村、组、户签字盖章并提供所涉及的相关照片。⑧提供的成果资料需自然资源局签字盖章。 （五）涉密成果管理要求 本项目涉及的收集并在工作中采用的有关资料，地理信息资料及成果，应当严格按照国家测绘、保密法律法规规定，加强安全保密管理工作。建立完善调查图件等信息的保密管理制度。 成交供应商调查图件仅限于本项目工作使用，严禁另作他用或以本项目数据等生产衍生产品。使用图件要建立严格领取程序，履行完备的使用手续。使用方在使用调查图件和涉密数据资料前，要与提供方签订保密责任书（协议），约定在使用过程中不得有擅自复印、拷贝或照相等行为，涉密数据资料不得拷入非涉密移动存储设备中，不得转借。所有涉密数据资料要在涉密电脑上进行处理，严禁在非涉密电脑或具有无线功能的设备中处理涉密数据资料。 成交供应商在本项目工作结束后，永久保留所有资料。 （六）安全生产 开展本项目时，各调查机构必须严格执行国家相关安全生产规定，切实加强安全生产制度建设和安全管理，做好安全教育培训，防止发生安全事故。 调查人员开展作业前，要认真做好各项准备工作，充分了解调查区域环境、工作条件等情况，制定严格的安全防范措施，对住宿、饮食等可能出现的安全问题提前进行预防。 调查人员进入调查区域后，要遵守道路交通、森林防火、水域管理等安全管理规定，并听从当地干部群众对涉及人身安全保护方面的建议。对地形复杂、环境恶劣的特殊地区进行调查作业时，要采取有效的防护措施，确保人身、财产的安全。 在调查作业中，要做好对设备、仪器、工具以及有关资料的保护，明确专人负责管理，防止非正常损坏或丢失。 后期土地面积及界址点测量、地籍要素、房屋面积附着物、构筑物等的调查登记（种类、规格、数量/面积）有争议或需补测时，供应商应无条件配合开展相关工作。（单独提供承诺函，格式自拟，承诺函内容需包含本条全部内容） |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起120日历天 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 苍溪县（采购人指定地点） |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1.按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》(财库(2021) 22号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。 2.按照双方招标文件、投标文件以及双方订立的合同约定进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 一次付清 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、项目完成提交所有成果后，通过采购人检查验收合格后，达到付款条件起10日内，据实结算说明为项目完成提交所有成果后，通过采购人检查验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的100.00%。 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 如因供应商方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起120日历天 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 苍溪县（采购人指定地点） |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1.按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》(财库(2021) 22号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。 2.按照双方招标文件、投标文件以及双方订立的合同约定进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 一次付清 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、项目完成提交所有成果后，通过采购人检查验收合格后，达到付款条件起10日内，据实结算说明为项目完成提交所有成果后，通过采购人检查验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的100.00%。 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 如因供应商方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 |

采购包3：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起120日历天 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 苍溪县（采购人指定地点） |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1.按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》(财库(2021) 22号)的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。 2.按照双方招标文件、投标文件以及双方订立的合同约定进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 一次付清 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、项目完成提交所有成果后，通过采购人检查验收合格后，达到付款条件起10日内，据实结算说明为项目完成提交所有成果后，通过采购人检查验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的100.00%。 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 如因供应商方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

★1.本次采购活动中所引用相关法律制度规定及国家、行业、地方相关标准、要求或规范，如有最新调整按照最新的法律制度规定及国家、行业、地方相关标准、要求或规范规定执行。 ★2.报价要求：供应商响应报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用；响应报价估算错误等引起的风险由供应商自行承担。 ★3.本项目共3个包，拟确定三家服务单位，提供用地红线放线、用地红线勘测定界、被征收农户土地面积分户测绘服务工作。本项目采购分为包1（陵江镇、云峰镇、元坝镇）、包2（白驿镇、月山乡、河地镇）、包3（运山镇、岳东镇、文昌镇、白山乡、黄猫垭镇、高坡镇）三个包，采取“兼投不兼中”原则，评审委员会根据成交候选人推荐优选次序（包1→包2→包3）推荐成交候选人。（如：某一投标人同时在包1、包2的排名均为第一名，则该投标人被确定为包1的成交候选人，包2则确定排名第二名的投标人为成交候选人，依此类推)。 4.供应商为本项目提供的项目实施方案包括但不限于：①项目管理组织机构及人员；②技术路线及准备；③技术方法；④技术流程；⑤进度计划；⑥项目保障措施。 供应商为本项目提供的质量控制方案包括但不限于：①成果的检查验收项目及内容；②项目验收标准；③项目验收方法；④质量管理措施。 供应商为本项目提供的应急预案包括但不限于：①应急测绘保障工作原则；②应急组织机构及职责、③预防与预警、④应急响应处置。 供应商为本项目提供的后期服务方案包括但不限于：①服务承诺及响应时间；②后续服务保障措施，具体详见5.4.2.评审细则及标准。

采购包2：

★1.本次采购活动中所引用相关法律制度规定及国家、行业、地方相关标准、要求或规范，如有最新调整按照最新的法律制度规定及国家、行业、地方相关标准、要求或规范规定执行。 ★2.报价要求：供应商响应报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用；响应报价估算错误等引起的风险由供应商自行承担。 ★3.本项目共3个包，拟确定三家服务单位，提供用地红线放线、用地红线勘测定界、被征收农户土地面积分户测绘服务工作。本项目采购分为包1（陵江镇、云峰镇、元坝镇）、包2（白驿镇、月山乡、河地镇）、包3（运山镇、岳东镇、文昌镇、白山乡、黄猫垭镇、高坡镇）三个包，采取“兼投不兼中”原则，评审委员会根据成交候选人推荐优选次序（包1→包2→包3）推荐成交候选人。（如：某一投标人同时在包1、包2的排名均为第一名，则该投标人被确定为包1的成交候选人，包2则确定排名第二名的投标人为成交候选人，依此类推)。 4.供应商为本项目提供的项目实施方案包括但不限于：①项目管理组织机构及人员；②技术路线及准备；③技术方法；④技术流程；⑤进度计划；⑥项目保障措施。 供应商为本项目提供的质量控制方案包括但不限于：①成果的检查验收项目及内容；②项目验收标准；③项目验收方法；④质量管理措施。 供应商为本项目提供的应急预案包括但不限于：①应急测绘保障工作原则；②应急组织机构及职责、③预防与预警、④应急响应处置。 供应商为本项目提供的后期服务方案包括但不限于：①服务承诺及响应时间；②后续服务保障措施，具体详见5.4.2.评审细则及标准。

采购包3：

★1.本次采购活动中所引用相关法律制度规定及国家、行业、地方相关标准、要求或规范，如有最新调整按照最新的法律制度规定及国家、行业、地方相关标准、要求或规范规定执行。 ★2.报价要求：供应商响应报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用；响应报价估算错误等引起的风险由供应商自行承担。 ★3.本项目共3个包，拟确定三家服务单位，提供用地红线放线、用地红线勘测定界、被征收农户土地面积分户测绘服务工作。本项目采购分为包1（陵江镇、云峰镇、元坝镇）、包2（白驿镇、月山乡、河地镇）、包3（运山镇、岳东镇、文昌镇、白山乡、黄猫垭镇、高坡镇）三个包，采取“兼投不兼中”原则，评审委员会根据成交候选人推荐优选次序（包1→包2→包3）推荐成交候选人。（如：某一投标人同时在包1、包2的排名均为第一名，则该投标人被确定为包1的成交候选人，包2则确定排名第二名的投标人为成交候选人，依此类推)。 4.供应商为本项目提供的项目实施方案包括但不限于：①项目管理组织机构及人员；②技术路线及准备；③技术方法；④技术流程；⑤进度计划；⑥项目保障措施。 供应商为本项目提供的质量控制方案包括但不限于：①成果的检查验收项目及内容；②项目验收标准；③项目验收方法；④质量管理措施。 供应商为本项目提供的应急预案包括但不限于：①应急测绘保障工作原则；②应急组织机构及职责、③预防与预警、④应急响应处置。 供应商为本项目提供的后期服务方案包括但不限于：①服务承诺及响应时间；②后续服务保障措施，具体详见5.4.2.评审细则及标准。