- ★一、服务要求：

（一）本项目采购各项应用软件系统根据采购人需要无条件与采购人的其他软件系统实现对接，不得另行收取接口费。

（二）售后服务

1、售后服务期不低于3年，以项目第二阶段验收完成之日起算。项目实施期间与售后服务期内应提供生产技术服务、各软件系统改正性维护和适应性开发服务，实施以及运维期间对中标人进行考核，考核表如下：

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及分值 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务工具部署 | 完成招标要求的全部服务工具部署调试，并交付实施报告。每少部署一台扣1分,扣完本项分数为止。 | 全部部署到位并交付实施报告的得45分 |
| 2 | 项目交付成果 | 完成招标及合同要求的交付成果报告，每少交付一份扣1分，扣完本项分数为止。 | 全部成果报告交付完成的得10分； |
| 3 | 网络安全应急处置 | 针对服务期的响应处置服务，在接到响应处置要求或发现重大安全事件后（工作时间半小时内，非工作时间2小时内）到达现场提供响应处置服务。如出现超时未达现场每超0.5小时扣1分，扣完本项分数为止。 | 服务期间未出现超时到达情况的得10分。 |
| 4 | 系统更新及修正服务 | 及时对系统进行更新，及时对系统错误进行修正，符合相关规范要求。未及时更新或修正，每次扣1分，扣完本项分数为止。 | 服务期间无未及时更新的得15分。 |
| 5 | 用户技术需求响应 | 提供必要的技术咨询服务、技术交流服务、专题研讨服务等。未及时有效提供服务每次扣2分，扣完本项分数为止。 | 服务期间无相关情况得20分。 |
| 考核结果 应用 |  | 维护期每期考核金额=合同金额的5%/服务期*当期月份，考核得分在80分及以上不扣款；得分在80分以下，每少1分扣每期考核金额的0.5%。 |  |

2、中标人应在项目实施期间与售后服务期内无条件保障实施软件系统完成政策性接口对接。

3、中标人应对项目实施工作负直接管理责任，售后服务应有专门的售后技术服务团队。若售后服务团队无法满足售后服务要求，应及时调派其他技术人员服务直至问题解决。所提供的技术服务至少为7×24小时支持维护服务，包括现场服务、电话、远程维护、邮件等方式。

（1）项目经理工作年限不低于5年，具备参与过信息化类似项目工作的经验。

（2）实施期间（第一阶段验收前），现场支持人员不少于20人，其中核心业务骨干不少于5人，业务骨干工作年限不低于3年。

（3）上线期间驻场人员需求如下表：

| 营门口院区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 驻点位置 |  | 驻点科室 | 人员要求 |
| 门诊大楼 | 1楼 | 急诊科 | 1 |
|  |  | 药剂部（药房、药库） | 2 |
|  |  | 一站式服务中心 | 4 |
|  |  | 门诊自助区域 | 1 |
|  |  | 医保服务窗口 | 1 |
|  | 2楼 | 心理测评中心 | 1 |
|  |  | 检验部 | 1 |
|  |  | 门诊区域 | 2 |
|  | 3楼 | MECT治疗中心 | 1 |
|  |  | 物理治疗室 |  |
|  |  | 门诊区域 | 2 |
|  | 4楼 | 急性精神科一科 | 1 |
|  | 5楼 | 急性精神科二科 | 1 |
|  | 6楼 | 急性精神科三科 | 1 |
|  | 7楼 | 老年医学科一科 | 1 |
|  | 8楼 | 老年医学科二科 | 1 |
|  | 9楼 | 急性精神科四科 | 1 |
|  | 10楼 | 急性精神科五科 | 1 |
|  | 11楼 | 成瘾医学科一科 | 1 |
|  | 12楼 | 成瘾医学科二科 | 1 |
| 第一住院楼 | 1楼 | 心电图室 | 2 |
|  |  | 脑电图室 |  |
|  |  | 内镜检查室 |  |
|  |  | 超声诊断室 |  |
|  |  | CT、DR、MRI |  |
|  | 3楼 | 老年医学综合诊疗中心 | 1 |
|  | 4楼 | 心血管内科 | 1 |
|  | 5楼 | 神经内科 | 1 |
|  | 6楼 | 呼吸内科 | 1 |
|  | 7楼 | 老年医学科三科 | 1 |
|  | 8楼 | 老年医学科四科 | 1 |
|  | 9楼 | 重症医学科 | 1 |
| 第二住院楼 | 楼前 | 康复科 | 1 |
|  | 1楼 | 慢性精神科 | 3 |
|  | 2楼 | 慢性精神科 |  |
|  | 3楼 | 慢性精神科 |  |
| 其他 | 营门口 全院 | 后台技术支持人员 | 6 |
|  |  | 应急机动人员 | 3 |

| 九江院区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 驻点位置 |  | 驻点科室 | 人员要求 |
| 一号楼 | 1楼 | 门诊诊室 | 2 |
|  |  | 药剂部 | 1 |
|  |  | 检验部 | 1 |
|  |  | 心电图 | 1 |
|  |  | 脑电图 | 1 |
|  |  | 超声诊断 | 1 |
|  |  | CT、DR、MRI | 1 |
|  |  | MECT治疗中心 | 1 |
|  |  | 收费室 | 1 |
|  | 2楼 | 特需门诊导医台 | 2 |
| 二号楼 | 1楼 | 心理测评中心 | 1 |
|  | 2楼 | 睡眠医学中心 | 2 |
|  | 3楼 | 心身医学中心 | 2 |
|  | 4楼 | 儿少心理中心 | 2 |
| 三号楼 | 3楼 | 心理咨询中心 | 1 |
| 其他 | 九江全院 | 门诊自助区域 | 1 |
|  |  | 应急机动人员 | 2 |

| 大邑院区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 驻点位置 |  | 驻点科室 | 人员要求 |
| 第二住院楼 | 4-12层 | 每层1人 | 9 |
| 门诊医技楼 | 1楼 | 急诊 | 1 |
|  |  | 一站式服务中心 | 2 |
|  |  | 门诊诊室 | 1 |
|  |  | 药房、药库 | 2 |
|  |  | 放射部 | 1 |
|  | 2楼 | 门诊诊室 | 1 |
|  |  | 心理测评中心 | 1 |
|  |  | 检验部 | 1 |
|  |  | 放射部（住院） | 1 |
|  |  | 超声诊断 |  |
|  | 3楼 | ICU | 1 |
|  |  | MECT | 1 |
|  |  | 内镜中心 |  |
|  |  | 口腔门诊 |  |
|  | 4楼 | 神经调控中心 | 1 |
|  |  | 睡眠治疗中心 |  |
|  |  | 老年认知训练中心 |  |
|  |  | 康复训练中心 |  |
|  | 5楼 | 特需门诊 | 2 |
|  |  | 心理咨询中心 |  |
|  |  | 儿童训练中心 |  |
| 其他 | 大邑全院 | 后台技术支持 | 3 |
|  |  | 应急机动人员 | 2 |

| 大邑院区 |  |
| --- | --- |
| 驻点科室 | 人员要求 |
| 一站式服务中心 | 2 |
| 门诊区域 | 2 |
| 医技区域 | 1 |

（4）实施期间和上线期间现场支持人员到岗情况及工作质量纳入验收考核，考核表如下：

|  | 考核项目 | 考核内容及分值 | 分数 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员数量达标 | 按合同约定足额配置上线相关人员（含管理、技术、执行类），满足上线工作实际需求。 | 25 | 人员配置100%符合合同约定得25分，每缺1名人员扣1分，缺少5人本项不得分； |
| 2 | 人员考勤管理 | 上线期间（按约定工作日/服务时段）人员按时到岗，无无故缺勤、早退、迟到情况。 | 20 | 全勤且无违规考勤记录得20分；每人次迟到扣0.1分；每人次无故缺勤扣0.5分，扣完为止；请假需提前24小时报备并安排合格人员替岗，否则按缺勤处理。 |
| 3 | 协作配合效率 | 上线期间积极配合采购人及相关方沟通需求、反馈工作进展、协同处理各类问题，响应及时。 | 20 | 沟通顺畅、响应及时（1小时内回复相关诉求）、配合高效得20分；每出现1次响应超时（超过3小时未回复）或协作消极（拒绝配合合理工作安排）扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 应急补位能力 | 上线期间遇人员临时空缺（如突发请假、离职），能在4小时内调配合格人员补位，不影响上线进度。 | 20 | 若无应急空缺或及时完成补位且不影响工作得20分；未按时补位或补位人员不符合要求，每次扣1分，扣完为止。 |
| 5 | 服务态度 | 服务期间服务人员态度考核要求 | 15 | 因乙方原因未能积极响应开展问题处理工作以及服务人员工作态度不端正，每发生一次扣5分；服务态度得到医院书面或有相关证明的点名表扬，每发生一次加5分；本项满分15分，最低0分。 |
| 6 | 考核结果应用 | 上线考核期费用为总合同的5%，按上线约定期限进行月度考核，服务提供商每月考核得分在80分及以上不考核扣款，每月考核得分在80分以下，每少1分扣上线考核费用/上线约定月份的0.5%。考核期为自验收合格后至服务期满。 |  |  |

（5）中标人在售后服务期内，须提供5名及以上软件工程师（须具备三年以上信息系统实施工作经验），至少保证3人常驻采购单位现场办公开展售后服务工作；未经采购方同意，不得随意更换项目售后人员；售后人员工作时间与采购单位信息部一致，节假日专人电话值班。

（6）在售后服务期满后，应满足招标人对系统故障进行维修的要求。

- （三）其他要求：

1、一体化：保证数据由采集、存储、整理、分析到提取、应用的一体化，实现数据发生的一次性录入，所有对该数据有需求的单位多次重复、不同层次使用，各模块之间实现数据共享，互联互通，清晰体现内在逻辑联系，数据之间必须相互关联，相互制约。

2、系统建设严格执行国家、行业相关标准（WS/T 671—2020、WS/T 846 系列，以及《电子病历应用管理规范》《国家医疗健康信息标准体系》等），包括但不限于：

电子病历系统应用水平分级评价：依据国家卫生健康委《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）》（国卫办医函〔2018〕1079号）；

医院信息互联互通标准化成熟度测评：依据国家卫生健康委《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》（国卫统信便函〔2020〕30号）；

智慧医院评价：依据四川省卫生健康委员会《关于开展2025年度智慧医院评价工作的通知》及《四川省智慧医院评价标准（2025年版）》（川卫办规划信息便函〔2025〕15号）；

数据与术语标准：遵循HL7数据交换标准、ICD-10、SNOMED及结构化电子病历设计规范；

项目建设严格依照项目管理及软件工程国家标准，保证系统质量，提供完整、准确、详细的项目建设资料。系统须满足医院总体建设发展需要，与其他系统的数据交换和共享遵循国家、省、市已有的信息交换标准与共享管理办法。建设期及维保期内，系统须符合国家最新出台的相关标准、规范及政策要求。

3、灵活性、维护性：所有系统须按医院需求对接各系统，并按管理要求进行流程重组和改造。系统应具有良好的可裁减性、可扩充性和可移植性；系统的安装卸载简便，可管理性、可维护性强；系统需求及流程变化、操作方式变化、机构人员变化、空间地点变化（移动用户、分布式）、操作系统环境变化不影响系统使用。

4、系统性能要求：

在系统基础软硬件性能及相应的系统管理保障基础上，保证核心系统使用高峰期核心业务操作,各一线工作站高峰期操作系统时无感觉等待，额定用户同时运行时不能出现堵塞现象,数据互联互通解耦消息达到秒级。

（1）内部系统业务响应时间≤3秒。

（2）患者就诊记录的查询时间，在限定时间范围的情况下≤10秒。

（3）统计查询，限定时间1个月以内查询时间≤30秒，1年内查询时间≤60秒。

5、授权总体要求：涉及本次投标软件授权内容在实施和维保期内满足业务必要需求。

6、本次投标系统须支持在国产正版或开源操作系统和数据库系统上部署及运行。

7、多院区协同：系统上线后对外数据上报、对外结算数据要求统一出口，即营门口院区、九江院区、大邑院区、高新门诊以成都市第四人民医院为主体对外报送数据。报送场景包括但不限于医保结算、HQMS、不良事件、公卫相关数据（含重精直报）、检查检验结果互认、成都市卫健委全民健康数据采集。

8、数据治理：中标人牵头设计全院统一的数据标准，包含指标标准、基础数据标准与主数据标准，在项目建设过程中，严格落实数据标准，保证应用开发即治理、数据源头治理，保证跨系统数据的一致性、完整性、及时性、准确性、有效性与唯一性。

9、若所投产品涉及国家强制认证（CCC）、进网许可证、网络关键设备和网络安全专用产品认证证书、网络安全专用产品安全检测证书或其他前置许可、认证，供应商须承诺该产品在投标前已获得国家（行业）强制认证（CCC）、进网许可证的相关强制性认证、网络关键设备和网络安全专用产品认证证书、网络安全专用产品安全检测证书或其他前置许可、认证。有需求时，供应商可在签订合同前向采购人提交相关许可、认证材料，作为本项目合同签订的必备条件之一。（此处内容须提供承诺函，格式详见附件承诺函）。

10、培训要求：中标人需为本项目提供全流程的培训服务，包括不同岗位人员（管理人员、临床医护人员、医技人员、信息运维人员等）对系统功能操作使用的培训。

- （四）项目服务人员要求：

- 为保障本项目（大邑院区信息化建设）顺利实施，达成电子病历五级、互联互通四级甲等及智慧医院六星建设目标，保障采购人合法权益，供应商须组建专业稳定的项目服务团队，按以下要求配置人员，明确岗位责任，所有人员不得兼任，确保项目履约质量与效率达标。具体要求如下：

- 1. 项目经理（1人）

- 1.1  专业要求：熟悉医疗信息化专业知识、项目管理规范及本项目多院区协同、多系统集成特点，掌握网络规划相关专业知识，具备专业基础，可承担项目统筹、需求分析、网络规划等核心工作，精准对接采购人需求。

- 1.2  能力要求：具备项目管理专业知识，熟练掌握医疗信息化项目管理规范、多院区协同项目实施流程、网络规划与运维标准、技术架构审核要点及需求管理方法；核心具备项目全生命周期管理能力，牵头制定科学可行的项目实施计划、进度管控方案及质量保障体系，精准管控项目进度、成本、质量及履约风险，全面负责项目整体统筹管控；牵头对接采购人，开展业务需求分析调研、梳理及落地管控，建立高效沟通机制，协调内外部资源，牵头解决项目推进中的各类管理及实施难题；具备系统的架构规划组织与管理能力，能够组织团队开展相关架构规划设计，规范管理整体建设流程。规范开展项目运维管理、规划审核及网络管控相关工作，确保项目按采购人要求及招标文件规定合规落地、高效推进。

- 2. 技术负责人（1人）

- 2.1  专业要求：熟悉医疗信息化技术规范、行业标准及本项目专科化、高评级要求，具备扎实技术功底，可承担架构设计、需求转化等核心技术工作，满足采购人技术质量诉求。

- 2.2  能力要求：具备项目技术统筹、技术方案制定能力，统筹项目技术实施全流程，把控技术实施方向；可牵头完成项目整体技术架构设计、架构优化，制定贴合项目需求的架构方案；可对接采购人业务需求，开展需求分析、梳理及技术转化工作，实现业务需求与技术实施的精准衔接；可制定项目业务系统技术实施规划，管控技术实施各环节，保障技术实施合规、高效；可制定符合要求的技术方案并经采购人审核落地，牵头破解项目核心技术难题，保障技术实施质量，满足采购人技术诉求。

- 3. 集成实施负责人（1人）

- 3.1  专业要求：熟悉系统集成规范、现场实施标准及本项目多系统集成、多院区部署特点，掌握项目安全设计及三级等保要求，可承担安全管控、软件适配等核心实施工作，契合采购人安全合规要求。

- 3.2  能力要求：具备系统集成统筹、现场实施管控能力，统筹项目软硬件系统集成实施全流程，制定集成实施计划，管控实施进度与质量；可制定集成实施规划，衔接项目各环节实施工作，规范实施流程，保障实施合规；可落实项目安全设计要求，开展安全配置、安全隐患排查及安全管控工作，确保项目符合三级等保要求；可开展软件设计、适配调试、接口对接工作，确保软件功能适配项目需求、各系统无缝衔接；可管控现场实施环节并接受采购人监督，落实安全要求，保障项目功能合规稳定，推动项目通过采购人验收。

- 4. 项目组主要成员（20人）

- 4.1（1人）统筹项目整体实施，对项目进度、质量、成本、安全、风险进行全流程管控；对接采购人各院区、各科室负责人，协调解决项目实施中的跨部门、跨院区协调问题；组织项目例会，同步项目进展，督促各条线按计划推进；审核项目实施方案、变更方案，确保项目贴合采购需求；负责团队管理、人员调度，保障团队高效运转，达成项目建设目标。

- 4.2（1人）负责项目技术统筹与技术管控，主导项目技术架构设计、技术方案审核，确保技术路线符合项目建设目标及行业标准；统筹解决项目实施过程中的所有技术难题，包括系统适配、接口联调、软硬件兼容、数据安全等核心技术问题；负责技术团队（条线实施、开发、运维）的日常管理、技术指导与能力提升，合理分配技术工作任务；审核开发代码、接口方案、系统配置参数，保障技术实施质量；对接采购人技术部门，同步技术进展，反馈技术问题并提供解决方案；负责项目技术文档的编制、审核与归档，包括实施方案、技术手册、接口文档等；配合项目经理完成项目验收的技术核查工作。

- 4.3（1人）负责项目所有硬件设备（服务器、终端、网络设备等）的安装、调试、部署；配合各软件条线，完成软硬件适配，确保软件系统在指定硬件环境中稳定运行；排查软硬件兼容性问题，优化硬件配置，保障系统运行性能；负责硬件设备的日常巡检、维护，及时处理硬件故障；整理软硬件集成相关技术文档、验收资料。

- 4.4（3人）负责 HIS 系统（门诊、住院、收费、药房等模块）在各院区的部署、调试、配置；对接各院区财务、药房、门诊收费等科室，梳理业务需求，完成系统与科室业务的适配改造；开展 HIS 系统操作培训，指导医院工作人员熟练使用系统；配合集成平台条线，完成 HIS 系统与其他系统的数据对接、联调；排查系统实施过程中的故障，确保 HIS 系统稳定运行。

- 4.5（2人）负责电子病历、护理病历系统在各院区临床科室的部署、调试；梳理临床病历书写、质控、归档等业务流程，完成系统功能配置；对接临床医生、护士，收集需求，优化系统操作流程；开展电子病历、护理病历系统培训，指导医护人员规范录入病历；完成电子病历质控功能的调试与验证。

- 4.6（2人）负责医技系统（检验、检查、影像等模块）在各院区医技科室的部署、调试；对接检验科、放射科、超声科等科室，完成系统与医技设备的数据对接，确保检验检查结果实时上传；配置医技系统业务流程，优化报告生成、审核、传递流程；开展医技系统操作培训，保障医技人员顺利使用；排查系统实施中的设备对接、数据传输故障。

- 4.7（3人）负责医院信息集成平台的部署、调试，搭建各系统（HIS、电子病历、医技等）的数据互通桥梁；完成数据接口开发、配置，确保各系统数据实时交互、共享；负责集成平台数据清洗、转换、同步，保障数据一致性、准确性；对接各条线实施人员，协调解决系统对接过程中的接口问题；测试集成平台性能，优化数据传输效率。

- 4.8（1人）对接采购人及各院区科室，深入梳理业务需求，结合项目建设目标，优化产品功能方案；配合各条线实施人员，解决实施过程中的产品功能适配问题；负责产品需求文档、操作手册的编制、更新；收集系统使用反馈，提出产品优化建议，协调开发人员推进功能迭代。

- 4.9（3人）根据产品需求及实施过程中的适配需求，完成系统接口开发、功能定制开发；配合各条线实施人员，开展系统联调、故障排查，及时解决开发相关问题；负责开发代码的编写、测试、优化，确保代码质量；配合集成平台条线，完成数据接口开发与调试；整理开发相关技术文档

- 4.10（3人）配合技术负责人，开展项目实施期间的系统日常巡检，及时发现并上报系统运行隐患；负责各院区系统故障的初步排查、处理，无法解决的及时上报技术负责人及相关开发人员；协助开展系统操作培训，解答医院工作人员的系统使用疑问；负责系统运行日志的收集、整理、分析，为系统优化提供依据；配合完成项目上线前的系统测试、压力测试，保障系统稳定上线。

附件

承诺函

成都市第四人民医院（成都市未成年人心理咨询中心）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

若所投产品涉及国家强制认证（CCC）、进网许可证、网络关键设备和网络安全专用产品认证证书、网络安全专用产品安全检测证书或其他前置许可、认证，供应商须承诺该产品在投标前已获得国家（行业）强制认证（CCC）、进网许可证的相关强制性认证、网络关键设备和网络安全专用产品认证证书、网络安全专用产品安全检测证书或其他前置许可、认证。有需求时，供应商可在签订合同前向采购人提交相关许可、认证材料，作为本项目合同签订的必备条件之一。

我公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我公司承担以提供虚假材料谋取中标的相关法律责任。

投标人名称（公章）：

日期：