新疆维吾尔自治区中医医院院内道路及排水管道改造工程

# 竞争性磋商文件

# 项目编号：XHJZB-2026-80

# 采购人：新疆维吾尔自治区中医医院

联系人： 吕老师

联系电话：0991-5883168

采购代理机构：新疆新荟聚建设项目管理有限公司

联系人：叶青锋、吴涛、郭爱芳、杜华

联系电话：0991-6661877、13179849860

二〇二六年五月

目录

第一部分 磋商公告	1

第二部分  供应商须知	5

第三部分  合同范本	28

第四部分  技术要求	71

第五部分 范本格式	72

# 第一部分 竞争性磋商公告

新疆维吾尔自治区中医医院院内道路及排水管道改造工程竞争性磋商公告

项目概况

新疆维吾尔自治区中医医院院内道路及排水管道改造工程的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于 2026年 05月25日 11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XHJZB-2026-80

项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院院内道路及排水管道改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：611988

最高限价（元）：611920.7

采购需求： 新疆维吾尔自治区中医医院院内道路及排水管道改造工程

合同履约期限： 详见磋商文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业，本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策，须提供中小企业声明函。

3、本项目基本资格要求：

（1）供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（供应商提供2025年1月至今其中任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4.本项目的特定资格要求:

投标人须具备住房城乡建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目负责人须具备有效的贰级以上（含贰级）注册建造师（市政公用工程专业）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人、项目经理。

三、获取采购文件

时间：2026 年 05 月 12 日至 2026 年 05 月 19 日，每天上午 00:00 至 14:00，下午 14:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在投标人“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年 05 月 25日 11:00（北京时间）

地    点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2026年 05 月 25日 11:00（北京时间）

地    点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：无。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区中医医院

地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路116号

联系方式：0991-5883168

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新荟聚建设项目管理有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)四平路266号科创花苑B3-901室

联系方式：0991-6661877、13179849860

3.项目联系方式

项目联系人：叶青锋、吴涛、郭爱芳、杜华

电 话：0991-6661877、13179849860

# 第二部分  供应商须知

## 供应商须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院院内道路及排水管道改造工程 项目编号：XHJZB-2026-80 预算金额：611988 招标控制价：611920.7 |
| 2 | 采购人名称：新疆维吾尔自治区中医医院 单位地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路116号 联系人：吕老师 联系电话：0991-5883168 |
| 3 | 采购代理机构名称：新疆新荟聚建设项目管理有限公司 单位地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)四平路266号科创花苑B3-901室 联系人：叶青锋、吴涛、郭爱芳、杜华 邮编：830000 电话：0991-6661877、13179849860 |
| 4 | 项目建设地点：新疆维吾尔自治区中医医院 |
| 5 | 资金来源及比例：财政资金 100% |
| 6 | 资金落实情况：已落实 |
| 7 | - 建设规模：新疆维吾尔自治区中医医院院内道路及排水管道改造工程（包括但不限于竞争性磋商文件、答疑补充文件、工程量清单）。 |
| 8 | - 质量要求：必须达到合格，符合现行施工及验收规范要求 |
| 9 | - 报价要求： - 1、本工程的计价方式采用工程量清单计价方式。 - 2、投标报价超出本项目最高限价的为无效报价，其响应文件将被认定为无效响应。 - 3、本项目有二轮报价，磋商现场以二轮报价为最终报价，供应商在二轮报价时必须在附件位置上传“已标价的工程量清单”，二轮报价时间为30分钟，若供应商不进行二轮报价或二轮报价时间已过，则默认二轮报价为一次报价时的投标报价。 - 4、本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。 - 5、供应商报价应包括设计、采购、运输、安装、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有含税费用，以及供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务。 - 6、如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由成交供应商自行承担，采购人将不再另支付任何费用。 - 7、供应商的报价文件应包括单价和总价，总价是对采购的所有内容所计算的总价，为合同总价；其填报的明细单价则应是供应商对本采购项目所包含的具体的服务进行详细列示的计算单价。 - 8、供应商应被认为在填报报价之前，已经仔细阅读了本磋商文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料， 已确保本次磋商的所有磋商范围内的各种价格风险均已包含在磋商的报价内。 |
| 10 | 合同履约期限（工期）：合同签订之日起20个日历日内完工。 |
| 11 | 质保期：24个月 |
| 12 | 付款方式：1、付款方式:中标单位入场之后满10日支付合同价款的30%，在完成本项目全部工作内容并经验收合格后支付合同价款的50%，审计决算后，支付至合同价款的97%，剩余3%在质保期满后无质量问题时付清;（最终付款方式以签订合同为准） |
| 13 | - 磋商小组构成：成员人数为3人，其中政府采购专家2人，采购人代表1人。 - 磋商小组确定方式：新疆新荟聚建设项目管理有限公司工作人员在新疆政府采购网-政府采购云平台上专家库中随机抽取 |
| 14 | 资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业，本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策，须提供中小企业声明函。 3、本项目基本资格要求： （1）供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照； （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（供应商提供2025年1月至今其中任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）； 4.本项目的特定资格要求: 投标人须具备住房城乡建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目负责人须具备有效的贰级以上（含贰级）注册建造师（市政公用工程专业）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），本单位注册且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人、项目经理。 |
| 15 | 磋商响应保证金金额：10000.00元（大写：壹万元整） 保证金账户名称：新疆新荟聚建设项目管理有限公司 投标保证金账号：65050110601500000275 开户银行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐鲤鱼山北路支行 开户行行号：105881000253 保证金缴纳形式：保证金于投标截止时间之前缴纳，保证金应当以支票、汇票、本票、银行电汇、电子汇兑或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（选择其中一种方式缴纳）并备注包号或标项简称，必须由投标人的基本账户转出。投标人未按照文件要求提交投标保证金的，投标无效，将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 保证金事宜请联系财务室：高工 17349912185。 |
| 16 | 履约保证金 无 |
| 17 | 优先采购创新节能环保产品： （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库 [2019]9 号文）； （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清 单的通知》（财库[2019]18 号文）； （3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的 通知》（财库[2019]19 号文）； （4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能 产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）。 |
| 18 | 答疑接受时间 根据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 联系人：叶青锋 联系电话：0991-6661877、13179849860 邮箱：762790985@qq.com 提交方式：网上提交后，原件邮寄代理公司，电话通知。 注：1、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2、澄清、修改文件发出后，供应商必须使用最新的澄清文件制作电子响应文件，否则将无法完成上传。 |
| 磋 商 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 19 | 磋商响应有效期：90天（如不满足将导致废标）。 |
| 20 | 评审方法：资格后审 资格预审 综合评分法 最低评标价法 注： 1、最低评标价法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为第一成交候选人。 2、综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为第一成交候选人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为第一成交候选人。 |
| 21 | 投标要求： □采用见面开标： 响应文件包括： 1、加密的电子响应文件按系统要求，在响应截止时间前上传政采云平台（https://www.zcygov.cn/）； 2、未加密的电子响应文件（文件格式为.PDF）3份（光盘介质），做好标示，密封提交；其中，未加密的电子响应文件光盘应密封。供应商应在密封袋上注明项目名称和供应商名称。 备注：因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且响应文件被退回；因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败可根据实际情况相应延迟解密时间或本项目作废标处理。 ☑采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子响应文件，电子响应文件按系统要求在投标截止时间前通过政采云（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云（https://www.zcygov.cn/）平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的解密锁，在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 （友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，供应商务必在政采云（https://www.zcygov.cn/）将响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 |
| 22 | 成交结果公告公示媒介：新疆政府采购网 成交结果公告公示期限：1个工作日 |
| 23 | 提交响应文件截止时间：2026年 05月 25 日11:00（北京时间） 地点：政采云平台https：//www.zcygov.cn/ （本项目采用不见面开标，加密的电子响应文件在磋商时间前通过CA在政采云平台上传 ）。 |
| 24 | 响应文件开启时间：2026年 05月 25 日11:00（北京时间） 地点：政采云平台https：//www.zcygov.cn/ （本项目采用不见面开标，加密的电子响应文件在磋商时间前通过CA在政采云平台上传 ）。 |
| 25 | 政府采购政策:本项目标的所属行业： 建筑业 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号的规定。 中小企业划型标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 ①《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）；②《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； ③《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定。 |
| 26 | 招标代理费 交纳时间：成交通知书发出时 交纳标准：本项目招标代理费参照《招标代理服务收费有关问题》（计价标准(发改价格【2011】534号)）及国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准下浮50%收取，由成交人支付。 |
| 27 | 磋商小组推荐成交候选供应商家数：本次竞争性磋商将按综合评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。 |
| 28 | 是否授权磋商小组确定成交供应商：☑是 □否 |
| 29 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）： （一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 30 | 是否允许投报进口产品 □是 ☑否 |
| 31 | 踏勘现场： ☑不组织 □组织 |
| 32 | 偏离： ☑不允许 □允许 |
| 33 | 竞争性磋商文件澄清： 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。 |
| 34 | 信用查询：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2017〕125 号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。 |
| 特别说明： 1.采购人若发现成交或中标候选供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。 2.其它： （1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 （2）不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。 （3）供应商应以书面形式保证中标后由本公司组织实施，不得以任何理由将项目转包给其他机构。 磋商文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。 |  |
| 注意事项： 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。 2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 4、其他事项：无 |  |
| 注：供应商所提供的所有证明文件都应合法有效，原件备查，如有虚假材料等经核实按相关法规处理并承担相应的法律责任。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规部分的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目施工进行竞争性磋商。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本采购项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购需求、合同履行期限、质量要求

1.3.1 本次采购需求：见供应商须知前附表。

1.3.2 本采购项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本采购项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本采购项目资质条件、能力：见供应商须知前附表；

1.4.2项目落实的财政政策：见供应商须知前附表；

1.4.3供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本部分和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5 供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；

（3）未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入严重违法失信行为记录名单（且在限制参加政府采购活动处罚期内的）；

（4）法律法规规定的其他不得存在的情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加政府采购活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与政府采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

采购响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

1.11 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

（1）磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）合同条款；

（4）范本格式；

（5）清单工程量。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1供应商对磋商文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

2.2.2供应商对磋商文件有质疑，须在磋商响应文件递交截止时间5日以前，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

2.2.4供应商在收到澄清后，应在24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1对磋商文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间5日前以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

2.3.2供应商在规定的时间内未对磋商文件提出澄清要求的，招标代理机构将视其为同意。

2.3.3在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长磋商截止时间，并将变更时间书面通知所有获取磋商文件的供应商。

3. 磋商响应文件的编写

3.1 要求

3.1.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应对磋商文件作出实质性响应。

3.2磋商语言

3.2.1磋商响应文件及供应商与招标代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写（磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主）。

3.3磋商响应文件的组成

3.3.1响应文件应包括但不限于下列内容：具体详见磋商文件第五部分，格式范本

3.4供应商应将磋商响应文件按照11.1项顺序装订成册，并填写文件资料清单。

3.5磋商响应文件格式

3.5.1供应商应按磋商文件的范本格式中提供的文件格式填写磋商书、磋商报价表、磋商报价分项表。

3.5.2对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.6磋商报价

3.6.1供应商应按第六部分“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.6.2供应商在磋商截止时间前修改响应函中的报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，报价总额为各分项金额之和。

3.6.3采购人设有项目控制价的，供应商的报价不得超过项目控制价，项目控制价在供应商须知前附表中载明。

3.7算术性修正。算术性修正是指对磋商响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

（1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（5）当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

（6）按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终磋商报价。如果供应商拒绝确认，则其磋商响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

3.8投标货币

3.8.1人民币报价。

3.9响应有效期

3.9.1除供应商须知前附表另有规定外，响应有效期为90天。

3.9.2在响应有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

3.9.3出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其响应保证金。

3.10响应保证金

3.10.1供应商须知前附表规定递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.10.2 供应商应按照供应商须知附表缴纳磋商响应保证金，否则磋商小组将视为其响应无效。

3.10.3成交通知书发出之日起5个工作日内，退还未成交人响应保证金；采购人与成交人签订合同后5个工作日内，向成交人退还响应保证金。

3.10.4下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性磋商文件要求递交履约保证金的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5）法律法规及竞争性磋商文件规定的其他不予退还响应保证金的情形。

4.磋商响应文件的递交（以供应商须知前附表为准）

4.1纸质磋商响应文件的密封与标记

4.1.1投标供应商应将响应文件正本和副本分别装入信封内加以密封，分别在信封上标“正本”或“副本”，并在密封处压口加盖公章，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

4.1.2 投标供应商还应将填好的开标一览表单独装入信封内加以密封，在密封处压口加盖公章（或合同专用部分），并在信封上注明“开标一览表”字样，作为响应文件的一部分。

4.1.3投标供应商还应将电子版响应文件单独装入信封内加以密封，在密封处压口加盖公章（或合同专用部分），并在信封上注明“电子版响应文件”字样，作为响应文件的一部分。

4.1.4 所有响应文件信封上均应贴上封条,封条上应写明：

⑴ 采购人名称：

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 投标企业名称和地址：

⑸ 项目联系人及联系方式：

⑹ 注明“开标前不准启封”，“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子版响应文件”字样。

4.2纸质磋商响应文件递交

4.2.1磋商响应文件的递交截止时间：见供应商须知前附表。

4.2.2所有磋商响应文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在磋商邀请中规定递交至磋商文件规定的地点。

4.2.3出现第2.3.2款因磋商文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

4.2.4电子磋商响应文件递交

（1）供应商需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上传到指定位置。

（2）本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“须使锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。

（3）采购人可以通过修改谈判文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

4.3磋商响应文件的修改和撤销

4.3.1供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

4.3.2供应商不得在磋商时间起至磋商有效期期满前撤销磋商响应文件。否则招标代理机构将没收其磋商保证金。

4.3.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本部分第2条、第3条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5、 磋商程序

5.1本项目磋商的时间、地点已在须知前附表说明。

5.2本次磋商按磋商文件中磋商邀请规定的时间地点进行磋商，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加磋商会。

5.3宣布磋商响应文件解密。

5.4磋商原则在磋商会议上宣布。

5.5对采购方的纪律要求

（1）采购方不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

5.6对供应商的纪律要求

（1）供应商不得互相串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

5.7对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

（1）与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及磋商有关其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

5.8对磋商小组成员要求磋商纪律

（1）磋商小组应当依照有关法律法规的规定，按照磋商文件确定的磋商标准和办法客观、公正的对磋商响应文件提出评审意见。磋商文件设有规定的磋商标准和方法不得作为磋商依据。

（2）磋商小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交方意向。

（3）不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

（4）不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

## 6、磋商过程

6.1 磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。

6.2磋商后磋商小组审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

- （1）资格性审查

① 信用记录审查

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。

② 对供应商政采云资格响应文件模块资格响应文件进行审查

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照； |
| 2 | 健全的财务会计制度 | 供应商提供2024年度或2025年度经第三方权威机构出具的完整的财务审计报告。成立不满一年的公司须提供自发布公告之日起基本开户银行出具的资信证明。 |
| 3 | 缴纳税收 | 供应商提供2025年1月至今其中任意一个月依法缴纳税收证明，成立不满上述时间的须提供承诺函加盖公章，无需纳税或免税的也须提供承诺函加盖公章。 |
| 4 | 缴纳社会保障资金 | 供应商提供2025年1月至今其中任意一个月社保缴纳证明，成立不满上述时间的须提供承诺函加盖公章。 |
| 5 | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明。 |
| 6 | 特定资格要求 | 投标人须具备住房城乡建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目负责人须具备有效的贰级以上（含贰级）注册建造师（市政公用工程专业）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），本单位注册且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人、项目经理的承诺函。 |
| 7 | 提供无重大违法记录声明书 | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商应按磋商文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料。 |
| 结论：是否通过评审（资格性审查合格后方可进入下一阶段评审） |  |  |
| 备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标小组将认定整个响应文件不响应磋商文件而予以无效处理，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

# （2）符合性审查

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
|  | - 1 | 若法定代表人参与投标，提供有效的《法定代表人身份证明书》；若被授权人参与投标，提供《法定代表人授权委托书》。 |  |  |
|  | - 2 | 响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。 |  |  |
|  | - 3 | 供应商的投标报价未超出本项目的最高限价。 |  |  |
|  | - 4 | 响应文件中合同履约期限满足磋商文件要求。 |  |  |
|  | - 5 | 响应文件中质保期和工程保修期满足磋商文件要求。 |  |  |
|  | - 6 | 响应文件中的磋商有效期满足磋商文件要求。 |  |  |
|  | - 7 | 供应商可将本项目保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据的扫描件作为缴纳凭证制作在响应文件中。 |  |  |
|  | - 8 | 供应商必须按招标工程量清单填报价格,项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。 工程量清单内容中属于不可竞争、暂估价、暂列金等内容按照固定费用填报，不允许修改调整。 |  |  |
|  | - 9 | 本项目不接受选择性的技术方案、商务方案、产品以及其他备选方案，若出现将被作为无效投标处理。 |  |  |
|  | - 10 | 响应文件无采购人不能接受的附加条件； 供应商无法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形或限制性情形；供应商无串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； 注：以上须提供承诺书加盖公章，否则按废标处理。 |  |  |
|  | - 11 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。须提供声明函（格式详见磋商文件所给格式）。 |  |  |
|  | - 12 | 不存在法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |  |
|  | 备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标小组将认定整个响应文件不响应磋商文件而予以无效处理，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |

6.3 在对磋商响应文件进行详细评估之前，磋商小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

6.4 磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商响应文件是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

7、磋商响应文件的澄清

7.1为有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组将对供应商进行磋商，请供应商澄清其磋商内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

7.2要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为磋商响应文件的组成部分。

7.3 磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内进行最后报价。

8、确定成交供应商的办法

8.1磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

8.2磋商小组和供应商磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术和服务的要求。

8.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的响应文件，进行第二个步骤：对实质性响应的响应文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占20分，技术因素、商务因素占80分。将每位投标商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标商的总得分。详细评分标准如下：

综合评分内容

1、经济部分（20分）：

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求最终报价最低者为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分 | 20分 | 基准价为合理低价，即满足磋商文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／最终报价)×价格分值（20）*100% |

2、商务技术评分标准（80分）

| 商务部分22分 | 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 企业业绩 | 3分 | 供应商提供近三年（2023年4月-至今）（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一个证明材料得1分，满分3分。 注：① 业绩证明材料需包含合同协议书（关键页须体现项目名称、合同标的、双方签字盖章页及签订日期）及竣工验收报告（或竣工验收表）；② 所有材料须提供原件扫描件并加盖单位公章，未完整提供或残缺不全、模糊难辨或未提供原件扫描件的业绩不予计分。 |
|  | 2 | 项目负责人业绩 | 3分 | 1、供应商拟派项目负责人近三年（2023年4月-至今）（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一个证明材料得1分，满分3分 注：① 业绩证明材料须包含中标通知书及合同有项目负责人页及竣工验收单；② 项目负责人业绩不得与企业业绩重复申报，重复提供的业绩不予计分。未完整提供或无法辨识不得分。 |
|  | 3 | 项目负责人 | 4分 | 拟投入的项目负责人具备高级职称证书，得 4 分， 具备中级职称证书，得 2 分，具备初级职称证书，得 1 分，无职 称证书此项不得分。 |
|  | 4 | 团队人员 | 12分 | - 根据项目的清单需求，①技术负责人、②安全员、③施工员、④质检员、⑤资料员、⑥造价人员等)从结构上、项目经验(专业性)满足项目实施且配备人员岗位，每个专业配备一人，每个专业提供一人得2分，最多得12分；（提供人员详细信息、具备相应的资格证书或岗位证书。安全员须提供安全考核证C证，供应商近3个月为其缴纳的社保凭证否则不得分。证明材料复印件加盖公章）。 |
| 技术部分58分 | 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分内容及标准 |
|  | 1 | 施工组织及配置计划 | 5分 | 根据项目需求，对本项目的①工程简述、②施工条件、③结构设计特点、④施工工艺、⑤材料说明等方面进行综合打分：内容完整、可行、符合实际情况、完全满足要求的得5分；每有一项不符合项目实施的扣1分，扣完为止，提供方案内容细节有缺陷的每项扣0.5分；未提供方案的不得分。（缺陷是指：存在不适用该项目工程概况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合本工程及清单控制价的任意一项） |
|  | 2 | 项目实施 方案 | 14分 | - 根据项目需求,对以下方面进行综合打分：①施工现场管理、②施工进度计划、③施工平面图、④施工进度保证措施、⑤施工要点、⑥分项工程施工方案、⑦设备调试方案；方案完整、详细、合理可行、符合项目实际需求的得14分；每有一项不符合项目实施的扣2分，扣完为止，提供方案内容细节有缺陷的每项扣1分；未提供方案的不得分。（缺陷是指：存在不适用该项目实施的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合本工程及清单控制价的任意一项） |
|  | 3 | 质量及安全保证措施 | 10分 | 有针对本项目的质量、安全保证措施和体系，包括但不限于以下内容： - ①工程质量、安全保证措施完整、合理、②符合科学的施工规律、③符合国家规定的强制性标准并同时符合项目实际情况、④质量保证体系健全、职责明确、⑤工程所用原材料、中间产品、金属结构等检测的种类、数量符合相关规程规范；完全符合本项目实际，得10分；每有一项存在缺漏扣2分，方案与项目实际情况不符扣每项1分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用该项目劳动力需用量计划的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合本工程及清单控制价的任意一项） |
|  | 4 | 应急响应方案 | 10分 | 对本项目的项目突发事件有应急响应方案：①从临时事故应对预案、②安全防范预案、③机械使用安全预案、④物体打击应急预案的响应时间、⑤处理方法等方面对方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，合理分析现状且满足采购要求则得10分；每有一项不符合项目实施的扣2分，扣完为止，提供方案内容细节有缺陷的每项扣0.5分；未提供方案的不得分。（缺陷是指：存在不适用该项目应急的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合本工程及清单控制价的任意一项） |
|  | 5 | 工期计划 | 10分 | 投标人根据本项目特点，提供工期计划方案，包含但不限于以下内容： 1.施工进度计划说明。 2.进度计划网络图或可行计划。 3.关键节点控制措施。 4.各阶段进度的保证措施以及工期违约责任承诺。 5.投入的资源（人力、机械）计划、劳动力安排、成品半成品保护的主要措施、施工机具及劳动力调配计划。 每有一项内容方案完整详细得2分，每小项内容中每存在一处缺陷的或不完整，不贴合实际的扣1分，每小项最低得0分。未提供不得分。（缺陷是指：与本项目采购内容无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的相关规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容、可执行性不高、描述笼统） |
|  | 6 | 现场文明施工措施和施工现场扬尘治理方案 | 6分 | 技术部分内容应包含：①现场文明施工措施、②施工现场扬尘治理 方案等内容。根据提供内容等进行评价： ①包含上述所有内容，符合工程实际，切实可行，得6 分； ②每缺少上述任何一项内容扣 3分； ③针对上述任一项内容描述不清或叙述不完整或不符合项目实际需求不能满足工作任务的或具有不科学、不合理、不完善之处的， 扣 1.5 分； ④未提供或措施明显与本项目实际情况不符，得 0 分。 本项最多扣6分。 |
|  | 7 | 保修期服务方案及承诺 | 3分 | 服务方案：保修期服务方案完善，服务方案包含保修范围，责任划分，流程，回访，投诉处理.方案完善得2分，缺项或无方案不得分。 保修期承诺涵：提供保修期承诺涵得1分，否则不得分 |

## 9、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构将按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

2、投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3、财政部门应当自收到投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

## 10、招标代理服务费

本项目代理服务费由成交人支付。供应商在递交响应文件的同时将被视为同意承担本项费用；成交人必须在领取成交通知书时一次性付清。该费用由成交人计入投标总报价中但不单独列项，发包人亦不再另行支付。

# 第三部分  合同范本

（仅供参考，以最终签订的合同为准）

【参考住房城乡建设部、原国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合 同（示范文本）（GF-2017-0201），此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正

式合同书应包括本参考格式的内容】 合同编号：

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规 定，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             工程施工及 有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：          。

2.工程地点：                。 3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：            。 5.工程内容：

6.工程承包范围：

## 二、合同工期

计划开工日期：      年     月    日； 计划竣工日期：      年     月    日；

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计 算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合            标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                     (¥             元)； 其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                 (¥                   元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）        (¥       元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）        (¥        元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）        (¥         元)。

2.合同价格形式：            。

## 五、项目经理

承包人项目经理：              。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）响应函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合 同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修 责任。

3.发包人和承包人通过政府采购形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同 一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于       年       月       日签订。

## 十、签订地点

本合同在              签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自             生效。

## 十三、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人（签字）：  法定代表人或其委托代理人（签字）：

组织机构代码：                     组织机构代码：

地  址 ：                                地  址 ：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电  话 ：                            电  话 ：

传  真 ：                               传  真 ：

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：                          开户银行：

## 账  号 ：                            账  号 ：

第二部分  通用合同条款（略）

## 第三部分  专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.4 监理人：

名    称 ：                                            ； 资质类别和等级：                                      ； 联系电话：                                            ； 电子信箱：                                            ； 通信地址：                                             。 1.1.2.5 设计人：

名    称 ：                                          ； 资质类别和等级：                                    ； 联系电话：                                          ； 电子信箱：                                          ； 通信地址：                                           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                  。

1.1.3.9 永久占地包括：                                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                                       。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：                                  。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：                       。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                 ； 发包人提供国外标准、规范的份数：                       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                       。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：          。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）磋商响应文件及磋商记录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸（如有） ；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：采购文件（含采购工程量清单）及采购答疑（如果有）。

# 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                              ； 发包人向承包人提供图纸的数量：                              ； 发包人向承包人提供图纸的内容：                              。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                              ； 承包人提供的文件的期限为：                                  ； 承包人提供的文件的数量为：                                  ； 承包人提供的文件的形式为：                                  ； 发包人审批承包人文件的期限：                                。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                                    。

# 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在       天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方 当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                          ； 发包人指定的接收人为：                                。 承包人接收文件的地点：                                ； 承包人指定的接收人为：                                。 监理人接收文件的地点：                              ；

监理人指定的接收人为：                              。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                                 。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                      。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的 约定：                                                           。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用 由               承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委 托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作 权的归属：                                                         。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                     。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：          。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                         。

# 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费

的承担方式：                                    。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：                       。 允许调整合同价格的工程量偏差范围：                             。

## 2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名 ：                                 ； 身份证号：                                 ； 职    务 ：                                 ； 联系电话：                                 ； 电子信箱：                                 ； 通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                             。

# 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                              。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                     。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                            。 发包人是否提供支付担保：                                      。 发包人提供支付担保的形式：                                    。

## 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                         。 承包人需要提交的竣工资料套数：                            。 承包人提交的竣工资料的费用承担：                          。 承包人提交的竣工资料移交时间：                            。 承包人提交的竣工资料形式要求：                            。

（10）承包人应履行的其他义务：                            。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名 ：                ；

身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                   ；

安全生产考核合格证书号：               ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                  。 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                           。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                    。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                         。

# 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：               。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：      。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：             。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责 任：                  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：              。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                               。 主体结构、关键性工作的范围：                                   。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：                             。 其他关于分包的约定：                                           。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：          。 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                      。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：              。

## 4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。 关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

4.2 监理人员  总监理工程师：

姓    名 ：                               ； 职    务 ：                               ； 监理工程师执业资格证书号：            ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                   ；

关于监理人的其他约定：

。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下 事项进行确定：（1）                                   ； （2）                                   ； （3）                                   。

## 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                                     。

关于工程奖项的约定：                                           。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：            。 监理人不能按时进行检查时，应提前        小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：          小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                                 。 关于编制施工场地治安管理计划的约定：                           。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                                   。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：             。

## 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：           。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                       。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期 限：                                             。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期 限：                                             。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                          。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                    。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                    。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起       天内发出开工通 知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书 面资料的期限：                                  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：        。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：              。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                            。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： （1）                                           ； （2）                                           ； （3）                                              。

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：                                。

## 8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                 。

# 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要 求：                                                     。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                            。

## 9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                 。 施工现场需要配备的试验设备：                                 。 施工现场需要具备的其他试验条件：                             。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                                     。

## 10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：                                       。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                                          。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。 发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励 的方法和金额为：                                                 。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第      种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确 定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                            。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                            。

## 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第     种方式对合同价格进行调整： 第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约 定：                                                ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低  于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超  过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础 超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的： 专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单 价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过 部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价 的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   % 时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：

。

## 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价格的调整方法：

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价格的调整方法：

3、其他价格方式：

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。 预付款支付期限：                                      。 预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。 预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价 合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 	 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：           。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  	 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：	。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  	。

## 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前        小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：          小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方 法：                                               。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法 为：                                                  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                             。

（1）单机无负荷试车费用由                      承担；

（2）无负荷联动试车费用由                      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

## 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。 竣工结算申请单应包括的内容：

。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。 承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期 限：                                                  。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

## 15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      。在工程项目竣工前，承包人按专 用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第      种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）       %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第      种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数 不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                                  。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

。

## 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责 任：                                             。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责

任：                                                      。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取 消的工作或转由他人实施的违约责任：

。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责 任：                                           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法 复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满     天后发包人仍 不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和 由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方

式：                                                      。

## 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情 形：                                                 。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后     天内完成款项 的支付。

## 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                        。

## 20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。 选定争议评审员的期限：                               。 争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。 其他事项的约定：                                     。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

# 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：

（1）向                       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                       人民法院起诉。

附件：

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表 专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表 附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表 附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式 附件 10：支付担保格式

附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程 名称 | 建设规模 | 建 筑 面 积 (平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合 同 价 格 （元） | 开 工 日期 | 竣 工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 质量等 级 | 供 应 时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》， 经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修 责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要 求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、 设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如 下：

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为     年；

3．装修工程为          年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为          年；

5．供热与供冷系统为          个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为          年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为          个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起

计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合 格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内 派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故 现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的 规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并 由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合 同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：		 地  址 ：                    地  址 ：	  法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：		 委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：		 电  话 ：                    电  话 ：	  传  真 ：                    传  真 ：	  开户银行：                  开户银行：	  账  号 ：                     账  号 ：		 邮政编码：                  邮政编码：

附件 4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备 名称 | 规 格 型号 | 数量 | 产地 | 制造年 份 | 额 定 功 率 (kW) | 生产能 力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件 7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件 8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人 ”）与

（承包人名称）（以下称“承包人 ”）于     年  月    日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共 同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与 你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                  元 (¥              )。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发 工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失 时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无 条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可 提请         仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生 效。

担 保 人：                           （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：               （签字） 地    址 ：	 邮政编码：	 电    话 ：	 传    真 ：

年         月         日

附件 9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据             （承包人名称）（以下称“承包人 ”）与	 （发包人名称）（以下简称“发包人 ”）于      年     月     日签订的	 （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款 担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的 预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元 (¥              )。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证 书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时， 我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在 任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支  付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可 提请         仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生 效。

担保人：                          （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址 ：	 邮政编码：	 电    话 ：	 传    真 ：

年       月       日

附件 10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与              （发包人名称）（以下称“发包人 ”） 于    年    月     日签订了              （工程名称）《建设工程施工合同》（以 下称“主合同 ”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支 付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

# 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以 外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民 币元（大写：        ）。

# 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为： 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完 毕之日后     日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期 间按照变更后的支付日期做相应调整。

# 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工 程款的，由我方在保证金额内代为支付。

# 四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未 支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项 应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程 款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求

的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

# 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保 证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的 保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时， 自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在 本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起   个工作日内， 将本保函原件返还我方。

# 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全 部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任 加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任， 但主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

# 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的， 按下列第      种方式解决：

（1）向                      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                      人民法院起诉。

# 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章） 法定代表人或委托代理人：                   （签字） 地    址 ：	 邮政编码：	 传    真 ：

年       月       日

附件 11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

- 项目需求

一、项目采购内容:新疆维吾尔自治区中医医院院内道路及排水管道改造工程

二、商务及技术要求：

1、质量要求:必须达到合格、符合现行施工及验收规范要求。

2、材料质量要求:本工程中所用的所有材料都必须符合设计和业主要求，材料的各项指标应符合国家相关规范及标准的合格产品，本工程所使用材料必须符合环保要求。

3、施工要求:工程施工必须符合相应施工规范要求，满足国家及地方政府对安全文明施工及环境保护的相关规定;在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，供应商应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾要堆放在采购人指定的场地内。

4、安全责任:工程实施期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任由施工方负责。

5、计划工期:合同签订之日起20个日历日内完工。

6、质保及维修

6.1以工程竣工验收合格之日起计算，按国家规定的保修条款执行，质保期为24个月;

6.2保修期出现质量问题，成交供应商在采购人通知后24小时内到场，48小时内完成维修。

7、付款方式:1、付款方式:中标单位入场之后满10日支付合同价款的30%，在完成本项目全部工作内容并经验收合格后支付合同价款的50%，审计决算后，支付至合同价款的97%，剩余3%在质保期满后无质量问题时付清;（最终付款方式以签订合同为准）

8、验收标准:符合国家(或行业)相关标准并通过采购人组织的验收考核。

第五部分  范 本 格 式

响应文件封页

XXXX 项目

响  应  文  件

磋商文件项目编号:

供应商名称（公章）:

供应商法定代表人或被授权人（签字或盖章）:

供应商地址:

联系人:

联系电话:

# 目 录

一、目录索引

二、投标承诺书

三、投标函

四、报价一览表

五、投标报价表（已标价的工程量清单）

六、法定代表人身份证明书

七、法定代表人授权委托书

八、供应商资格说明

8-1  供应商情况介绍表（后附营业执照等）

8-2   供应商资质文件要求

九、磋商保证金汇款凭证及开户许可证（基本账户信息）

十、 股权构成和声明函

十一、项目负责人简历

十二、拟投入本项目的主要成员表

十三、供应商类似项目业绩

十四、商务条款响应及偏离表

- 十五、技术参数响应及偏离表

十六、供应商认为有必要提供的其他资料

十七、技术部分

一、目录索引

（详细评审项目资料索引表）

| 评审分项 | 评审细则（供应商须简单描述情况） | 证明文件或详细描述 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
|  |  | 见响应文件 第（）页 |
| 备注：供应商应对照资格审查表、符合性审查表、评审方法及标准的内容，列出相应的评审分项在响应文件中所在的位置，并将“索引表”放在响应文件前面，以便查对。 |  |  |

# 二、投标承诺书

招标人：

1、根据已收到的           项目的磋商文件，我单位经考察现场和研究贵方的磋商文件后，将接受该工程磋商文件中各条款内容并且以经济标中所报投标价格承包本磋商范围内的工程。

2、如果我方中标，非业主原因，我方保证将在下列日期内组织施工。

工程工期（合同履约期限）：

3、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成本工程。

质量等级：

4、如果我方中标，我方保证将按下列付款方式执行。

- 付款方式：

- 5、如果我方中标，我方将按磋商文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除磋商保证金外，我方还将以成交价       %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它成交人。

6、贵方的磋商文件、成交通知书、我方的响应文件将构成约束双方的合同一部分。

7、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

三、投标函

新疆新荟聚建设项目管理有限公司：

我们收到你们             (项目名称)磋商文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照磋商文件中的一切要求，价格含辅材费、安装调试费、包装费、运输费、人工费、服务费、税费等一切费用。

⒉如果我们响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按磋商文件的规定，本项目的磋商有效期自投标截止之日起    日历天。

⒋我们愿意提供招标人在磋商文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按民法典履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及磋商文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按磋商文件规定，交纳           万元的磋商保证金。

⒑综合说明：

（1）货物的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、备品备件、专用工具及供应方式。

（3）技术服务。

（4）运输方式。

（5）要求招标人提供的配合。

（6）对磋商文件内容有不同意见的偏离说明。

（7）其它。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日
四、报价一览表

项目名称： 	项目编号：

| 序号 | 供应商名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（元） | 小写： 大写： |
| 2 | 工期 |  |
| 3 | 质保期 |  |
| 4 | 质量要求 |  |
| 5 | 备注 |  |

注：

1.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.供应商报价应为包含材料费、安装调试费、包装费、运输费、人工费、服务费、税费等一切费用。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

- 投标报价表（已标价的工程量清单）

- （工程量清单另附）

注：供应商依据所给的招标工程量清单报价。

六、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月      日

经营期限：

姓名：            性别：          年龄：         职务：

身份证号码：

系               （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件（正面、反面）。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：          年      月      日

七、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我单位的                （法定代表人代表姓名、职务）代表本单位授权                （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就                                        项目的投标及合同的执行、完成，以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

附法定代表人身份证复印件（正面、反面）及被授权人身份证复印件（正面、反面）

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日期：         年     月      日

# 八、供应商资格说明

8-1  供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 被授权人 |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | ㎡ |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | ㎡ |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1、有效的营业执照；

2、供应商认为可提供的其他资料；

3、如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任；

4、兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

8-2   供应商资质文件要求

（1）具有独立承担民事责任的能力:法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明。

（2）健全的财务会计制度：供应商提供2024年度或2025年度经第三方权威机构出具的完整的财务审计报告。成立不满一年的公司须提供自发布公告之日起基本开户银行出具的资信证明。

（3）缴纳税收：供应商提供近1个月（2025年1月至今其中任意一个月）依法缴纳税收证明，成立不满上述时间的须提供承诺函加盖公章，无需纳税或免税的也须提供承诺函加盖公章。

（4）缴纳社会保障资金：供应商提供近1个月（2025年1月至今其中任意一个月）社保缴纳证明，成立不满上述时间的须提供承诺函加盖公章。

（5）投标人须具备住房城乡建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目负责人须具备有效的贰级以上（含贰级）注册建造师（市政公用工程专业）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），本单位注册且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人、项目经理的承诺函

（6）本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商应按磋商文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料。

（7）提供无重大违法记录声明书：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 格式如下：

无重大违法记录声明书

致：              （采购人名称）

我单位在参与            （项目名称）前三年内（以响应文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。

若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

备注：若供应商在响应文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

（7）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商应按磋商文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料。

① 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

② 监狱企业证明材料

（监狱企业适用）

注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

③ 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

九、磋商保证金汇款凭证及开户许可证（基本账户信息）

磋商保证金凭证资料

致：       (招标人或采购代理机构)

我方为____________(项目名称)(项目编号：_______)递交保证金人民币________元(大写(人民币　　  元)已于______年____月____日以        形式缴纳磋商保证金，详见附件。

详见附件：保证金凭证扫描件。

供应商(公章)：

地址：

项目联系人：

联系方式：

保证金凭证扫描件

# 十、 股权构成和声明函

声  明  函

本单位在参与                                 项目投标过程中特作以下承诺：

我单位不存在以下情况：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。具体信息如下：

| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 请如实填写，没有请在本栏填写“无” |
| --- | --- |
| 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 | 请如实填写，没有请在本栏填写“无” |

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

主要股东及出资人信息

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码（身份证号） | 出资方式 | 出资金额（万元） | 占全部股份比列 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

我方承诺，以上信息真实可靠，如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

备注：

1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3.供应商应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

# 十一、项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、职称证书编号以及其他内容。

2、项目负责人简历相关证明材料。

（1）项目负责人

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  |  |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |

（2）项目负责人简历相关证明材料（注册建造师证书、安全考核证、职称证（如有）、近 6 个月任意 1 个 月的社保记录的原件复印件或扫描件或电子件）。

# 十二、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 备注：1、拟派人员的相应证明材料按评审标准随表附后。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

# 十三、供应商类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 完成日期 | 业主名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：以上业绩证明文件依据本项目评审标准的要求随表附后。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

# 十四、商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 磋商文件 要求 | 响应文件偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 证明材料（标明所在页码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限 |  |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |  |
| 3 | 质量要求 |  |  |  |  |
| 4 | 项目建设地点 |  |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 6 | 磋商有效期 |  |  |  |  |
| 7 | 其他需要特别说明的事项 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |

注：1.供应商应仔细研读、对照磋商文件规定的服务要求填写，须在上表中注明“偏离情况”。

- 2.除上述已给的商务条款外，供应商根据磋商文件商务部分要求可以继续进行编制。

- 3.本表如有负偏离，则视为无效投标。除本商务偏离表中所列的偏离内容外，其他所有商务条款均应完全响应“磋商文件”中的要求。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

# 十五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标 内容 | 采购技术要求 | 响应文件响应内容 | 响应文件偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 偏离 说明 | 证明材料（标明所在页码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |  |

- 注：供应商应对磋商文件要求的内容给予逐条响应，以自己服务所能达到的内容予以填写，不应复制磋商文件的要求作为响应内容，否则视为无效投标。（供应商依据“第四章  技术要求 内容填写）

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

# 十六、供应商认为有必要提供的其他资料

- （格式自拟）

# 十七、技术部分

供应商应根据招标工程的具体情况和评分标准，编制相应的技术方案。