政府采购招标文件

（服务类）

项目名称：轮台县交通道路设施补点服务采购项目（二次）

项目编号：BZZZZX(GK)2026-001号

| 采购人 审核意见 | 采购人签章： 年 月 日 |
| --- | --- |

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心

2026年4月30日

## 招标文件信息

| 项目编号： | BZZZZX(GK)2026-001号 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 轮台县交通道路设施补点服务采购项目（二次） |
| 标项： | 1 |
| 采购单位： | 轮台县公安局 |
| 项目类型： | 服务类 |
| 预算金额： | 6488900元 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法 |

警示条款

一、 供应商在本项目政府采购中，有下列行为之一的，属于无效投标，报财政主管部门记入供应商诚信档案，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

1.通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

2.由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

3.投标供应商的项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的，不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的。

4.投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；

5.其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

1.投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

2.不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

3.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

4.不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

5.不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

6.由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

7.主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、请投标供应商阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“投标文件附件（信息不公开部分）”中节点“投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）”），并经各投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。
注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（资产负债表、利润表）或财务审计报告，成立不满一年不需提供； |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前6个月内至少三个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）； |
| 4 | 未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供开标前7日内网站查询截图）； |
| 5 | 本项目特定资格要求证明文件： 无 |
| 6 | 落实政府采购政策： 本项目不专门面向中小企业，供应商如是小微企业的，须提供 《中小企业声明函（服务）》并符合填报要求，可享受10%的价格扣除优惠； |
| 7 | 法人授权委托书； |
| 8 | 是否按时足额的缴纳投标保证金（需提供投标保证金缴纳凭证/保函且加盖公章） |
| ... |  |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否按招标文件所提供的样式填写《投标函》； |
| 2 | 是否按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺或不符合承诺的； |
| 3 | 是否具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明函）； |
| 4 | 是否按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 5 | 响应文件的编制、签署及盖章是否符合采购文件的要求； |
| 6 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 7 | 投标文件载明的服务期限是否符合采购文件规定的期限； |
| 8 | 所投货物、服务在技术、商务等方面是否实质性满足招标文件要求（第三章用户需求书中附表四实质性条款要求），由评审委员会根据实质性条款响应情况作出评判； |
| 9 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |
| ... |  |

## 报价符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 《开标一览表》是否符合填写要求； |
| 2 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）； |
| 3 | 投标报价有缺漏项目,或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）。 |

## 评标信息

评标方法：综合评分法

综合评分法。在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 20 |
|  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 ×20% |  |  |  |
| 2 | 技术部分 |  |  | 57 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术参数响应 | 25 | （一）评审内容： 所投产品技术参数响应程度： （1）需求清单中“标★的”技术参数为实质性响应参数，任意一项未响应做无效投标处理。（须填写六、实质性条款响应情况表，逐条响应，不能简单的复制粘贴）； （2）需求清单中“标▲的”技术参数为重要技术参数（须填写七、重要技术参数响应情况表），每有—项不满足或负偏离的扣1分，扣完为止，满分15分; （3）未标注“★”“▲”的一般技术参数，由评审专家根据参数响应度进行评分：完全响应得10分，响应度大于90%得8分，响应度大于80%得6分，响应度大于70%得 4分，响应度低于60%不得分。 （二）评审标准： 1.凡在技术参数中要求提供相应佐证材料的，如提供截图、检测报告复印件等相关佐证材料，投标人应当按要求提供并在相应评审内容处做标记并后附，未提供相应佐证材料的视为负偏离，不得分。 2.所有证明材料如：提供的彩页或证明文件复印件应加盖投标供应商/厂家公章。 3.所有提供的检测报告及证明材料需提供相应查询截图或查询网站。 (注:检测报告的指标与投标参数不一致的以检测报告的为准，低于的为负偏离，投标人在响应技术条款时,应严格执行招标文件的要求提供证明材料。投标人提供的材料必须真实、有效,若发现虚假应标,或提供虚假证明材料,其投标将予以拒绝,并承担相应的法律责任。) |
|  | 2 | 供货实施方案 | 7 | （一）评审内容： 投标供应商根据本项目特点及需求，须制定详细的供货实施方案，包含但不限于： （1）供货保障措施； （2）质量管控方案； （3) 应急保障方案； （二）评分标准： 1、以上三项内容全部提供的得3分，缺少一项不得分。 2、在此基础上，评审专家对投标供应商提供的上述方案进行评价与比较，并根据缺陷程度，给予综合评价： 无缺陷，评价为优，得4分； 存在下述1项缺陷，评价为良，得3分； 存在下述2项缺陷，评价为中，得2分； 存在下述3项缺陷，评价为差，不得分。 （三）缺陷是指： 1. 未结合本项目制定针对性供货管理措施；未制定供货中断、交通延误等场景应急预案；运输方案未明确路线、方式、时效及防护要求等； 2. 未提供原厂全新产品承诺；无明确的产品检验标准（未引用国家/行业标准）；无产品合格标识、检验报告或质量追溯机制；无不合格品处置流程等； 3. 未提供备品备件保障措施；未明确备品备件的种类、数量、存储位置及响应时效等。 |
|  | 3 | 安装实施方案 | 8 | （一）评审内容： 投标供应商根据本项目特点及需求，须制定详细的安装实施方案，包含但不限于： （1）前端设备安装实施方案； （2）时间安排与进度控制； （3）质量保障措施； （4）安全与环保措施。 （二）评分标准： 1、以上四项内容全部提供的得2分，缺少一项不 得分。 2、在此基础上，评审专家对投标供应商提供的上 述方案进行评价与比较，并根据缺陷程度，给予综合评价： 无缺陷，评价为优，得6分； 存在下述1项缺陷，评价为良，得4分； 存在下述2项缺陷，评价为中，得2分； 存在下述3项缺陷，评价为一般，得1分； 存在下述4项缺陷，评价为差，不得分。 （三）缺陷是指： 1.未制定前端视频抓拍系统、监控杆运输/吊装、设备安装工艺规范、点位施工组织设计等； 2.未针对设备类型进行点位分布制定实施计划；未制定进度计划横道图； 3.未制定安全文明施工措施，未制定设备安装完毕后功能抽测方案； 4.未制定现场安全与质量管控方案、现场人员联络机制；未制定相应的高空作业措施及隐患应急预案。 |
|  | 4 | 平台技术服务 保障方案 | 12 | （一）评审内容： 投标供应商根据本项目特点及需求，须制定详细的平台技术服务保障方案，包含但不限于： （1）平台安装部署方案；(2)系统升级与维护方案；(3)调试与验收方案；(4)兼容性保障方案；(5)稳定性与链路性保障；(6)数据对接与安全可靠；(7)数据迁移规划方案。 （二）评分标准： 1、以上七项方案全部提供的得4分，缺少一项不得分。 2、在此基础上，评审专家对投标供应商提供的上述方案进行评价与比较，并根据缺陷程度，给予综合评价： 无缺陷，评价为优，得8分； 存在下述1-2项缺陷，评价为良，得6分； 存在下述2-3项缺陷，评价为中，得4分； 存在下述3-4项缺陷，评价为一般，得2分； 存在下述5项及以上缺陷，评价为差，不得分。 （三）缺陷是指： 1.未结合本项目环境制定针对性的平台安装部署流程、实施计划等；未明确软硬件环境要求、部署拓扑架构设计、部署步骤与关键节点管控措施；无部署过程中的风险防控及回退预案等； 2.未制定平台软件升级、漏洞修复、回退机制与风险防控措施；未提供平台日常运维、故障排查、定期巡检的具体内容、频次与响应时限；未明确技术支持方式及故障分级响应机制等。 3.未制定平台功能、性能、接口、安全等维度的调试测试计划与用例；未明确验收标准、验收流程、验收文档要求及问题整改闭环机制；无核心业务场景的联调测试方案等。 4.未针对项目现有系统、终端设备、浏览器环境制定兼容性测试与适配方案；未明确与第三方系统、接口的兼容性保障措施，或未提供兼容性测试报告承诺；无兼容问题的排查与整改预案等。 5.未制定平台高可用、负载均衡、灾备冗余等稳定性保障措施；未明确网络链路、服务器资源、数据库等关键环节的冗余与故障切换方案；无平台性能瓶颈优化、压力测试与异常监控告警机制等。 6.未明确数据对接的接口标准、协议规范、数据交互流程与校验规则；未制定数据传输、存储、使用过程中的安全保障措施（如加密、脱敏、访问控制）； 无数据安全审计、泄露防控及应急处置预案等。 7.未制定数据迁移的整体规划、实施步骤、迁移工具等；未明确数据清洗、转换、校验的流程与标准，未制定数据一致性保障措施；未制定迁移过程中的数据备份、异常回退及应急处置预案，无迁移后的验证方案等。 |
|  | 5 | 技术培训方案 | 5 | （一）评审内容： 投标供应商根据本项目特点及需求，须制定详尽的培训计划方案，包含但不限于：①培训计划；②培训目标；③培训内容、时长；④培训方式与形式。 （二）评分标准： 1、以上四项内容全部提供的得2分，缺少一项不得分。 2、评审专家对投标供应商提供的上述方案进行评价与比较，并根据缺陷程度，给予综合评价： 无缺陷，评价为优，得3分； 存在下述1-2项缺陷，评价为良，得2分； 存在下述3项缺陷，评价为中，得1分； 存在下述4项缺陷，评价为差，不得分。 （三）缺陷是指： 1.未对培训计划描述； 2.培训目标不明确； 3.培训内容过少，培训时长过短。 4.缺少培训方式与形式，未对线上、线下培训进行描述。 |
| 3 | 商务部分 |  |  | 23 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
|  | 1 | 类似业绩 | 6 | （一）评审标准： 投标人自2023年1月1日至投标截止时间前完成的类似项目业绩(以合同签订时间为准)，每项业绩得2分；满分得6分。 （二）评审依据： 投标人须提供项目合同关键页（名称页、金额页、盖章页）或中标通知书原件扫描件，并加盖供应商公章。未提供或提供不清晰导致无法判断的，不得分。 |
|  | 2 | 企业综合实力 | 3 | ## （一）评审内容： ## 投标主体需提供有效期内的证书包括： ## 1.具有质量管理体系认证证书，得1分； ## 2.具有信息安全服务资质证书，得1分； ## 3.具有信息技术服务管理体系认证证书，得1分； - 评分标准： ## 以上资料均要求提供扫描件并加盖投标主体公章。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 3 | 项目团队配置 方案 | 8 | ## （一）评审内容： ## 1.投标供应商根据本项目特点及需求，须制定详细的项目团队人员及车辆配置方案， ## （1）项目团队人员配置方案：包含但不限于1.团队组织架构；2.各岗位人员职责分工；3.人员管理制度；4.培训与考核机制等内容。 ## 上述方案齐全得2分，缺少任意一项不得分。 （2）车辆配置方案：项目现场能单独配备不少于4辆维护车辆的（需出具承诺函）得1分，否则不得分。 2.配备项目负责人1-2人，具备通信工程师中级证书或计算机技术与软件专业技术高级资格证。 每提供一项得1分，满分2分；未提供不得分。 3.配备技术工程师3人，具备通信工程师中级证书或计算机技术与软件专业技术高级资格证或注册信息安全工程师证。 每提供一项得1分，满分3分；未提供不得分。 - 评分标准： 项目经理和技术工程师不得为同一人，须为本单位在职人员，并提供近六个月之内任意两个月的由劳动保障部门出具的社保证明，退休人员提供相关证明材料及劳动合同，证明材料不全或不符合要求的，不予计分。 |
|  | 4 | 售后服务方案 | 6 | ## （一）评审内容； 根据本项目特点及需求，须制定售后服务方案，内容包括但不限于以下内容： （1）售后措施及服务承诺； （2）故障解决及应急响应方案； （二）评分标准： 1、以上两项方案全部提供的得2分，缺少一 项不得分。 2、在此基础上，评审专家对投标供应商提供 的上述方案进行评价与比较，并根据缺陷程度给 予综合评价： 方案内容完善无瑕疵的，评价为优，得4分； 存在下述1项缺陷，评价为良，得3分； 存在下述2项缺陷，评价为中，得2分； （三）缺陷是指： 1.售后服务具体措施：措施未覆盖故障维修、技术咨询、问题反馈处理等核心场景，缺少服务质量标准及客户满意度保障机制； 2.故障解决方案：未制定故障分级响应，无处理流程和判断标准；未明确设备或系统出现故障响应时间及解决时限； |

目   录

# 第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及格式

# 第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

# 第十一章  质疑处理

第一册 专用条款

第一章  招标公告

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心（以下简称“集采代理机构”）受 新疆轮台县公安局 （以下简称“采购人”）的委托，对 轮台县交通道路设施补点服务采购项目（二次） 进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加投标。

项目概况

轮台县交通道路设施补点服务采购项目（二次） 招标项目的潜在投标人应在 政采云平台 获取招标文件，并于2026年5月25日 上午 10：30时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号:  BZZZZX(GK)2026-001号

2.项目名称： 轮台县交通道路设施补点服务采购项目（二次）

3.预算金额：6488900元

4.最高限价: 6488900元

5.采购需求：建设前端监控127路（枪球一体机1路、高空云盘1台、电警摄像单元14台、普通球机20台、智能标准环保卡口73台、取证抓拍一体机12台、雷达车速提醒一体机6台）、满足本次新建及更换视频图像存储及平台存储扩容后端127路，联网共享平台升级扩容（扩容模块、数据接入服务器、流媒体服务器、大模型AI解析+交通事件检测服务器、可视化看板、车辆技战法服务、专家知识系统服务、国产化服务器）视频监控后端存储配套，网络链路接入服务，运维服务，系统集成服务。

6.合同履行期限：（1）合同签订后30日内完成供货，90日内完成前端设备安装及后端平台搭建。（2）软件相关服务，合同一年一签，服务最长期限36个月。

7.本项目不接受联合体投标

8.本项目不接受项目分包

二、合格投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

（3）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

（4）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“信息传输业 ”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件时间及方式

时间：2026年4月17日至2026年4月24日，每天上午 00:00至 12:00，下午 12:00至23:59（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日，北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政采云平台

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月25日（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

投标地点：政采云平台客户端投标

开标时间：2026年5月25日（北京时间）

开标地点：政采云电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用投标文件电子标书；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
    3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；
    4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；
    5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密投标文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。
    6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标，解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆政府采购网发布的澄清变更公告，网址为“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆轮台县公安局

地 址：轮台县文化路

项目联系人：朱晓磊    联系方式：18509964433

2.采购代理机构信息

名 称：巴州政务服务和公共资源交易中心

地　址：库尔勒市索克巴格路州住建大厦14楼

联系方式：0996-2035295　0996-2704855

3.项目联系方式

项目负责人：余娟    联系电话：15999434386

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具 体 补 充 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 新疆轮台县公安局 |
| 3.2 | 政府集中采购机构 | 巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 |
| 5.3 | 联合体投标 | 不接受 接受，以联合体形式投标的，投标人还必须提供《联合体共同投标协议》（格式见附件，加盖联合体各方公章），并在协议中明确牵头人和各参与方各自承担的工作和义务。 |
| 5.3 | 项目分包 | 不允许 允许中标投标供应商将****分包给具有相应资质的公司执行。 （1）如需分包，须提供分包供应商的营业执照、对应资质证书***、分包协议及承诺函（承诺此部分内容不再分包，格式自拟）的扫描件作为依据，否则按资格审查不通过处理。 （2）如无需分包，投标人须提供本单位的***资质证书扫描件，否则按资格审查不通过处理。 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 组织，踏勘时间：各投标单位需在(2026年 月 日至 月 日早上10：00至13：30下午16:00至19:30前）至采购方领取现场踏勘表并进行现场踏勘，踏勘人员须携带加盖投标单位公章的授权委托证明书原件及本人身份证。踏勘地点：新疆轮台县公安局；联系人：朱晓磊；联系电话：18509964433） |
| 10 | 标前会议 | 不组织 组织 |
| 12/13 | 招标文件的澄清和修改 | 不晚于投标截止日三日前（详见招标公告），投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息 |
| 20 | 投标有效期 | 120个日历日 |
| 22 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 25 | 投标文件递交形式 | 电子投标文件 |
| 26 | 样品、演示、方案讲解 | 无 |
| 37 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 38 | 定标方法 | 评定分离 非评定分离 |
| 46 | 投标保证金 | 不需要缴纳 需要缴纳，投标保证金金额：大写：壹拾贰万元整；小写：120000.00元 投标保证金缴纳形式：供应商自主选择以电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金。以保函形式（银行保函、担保保函）提交的，保函有效期开具不少于3个月。 以电子保函形式提交的，请登录政府采购云平台-金融服务中心-保险保函服务，进行在线保函申请、受理、费用支付。 供应商须在汇款凭证上的用途栏注明所投标的项目名称或项目编号，标准格式为：BZZZZX(GK)2026-001号投标保证金。 账户名称：巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 开户银行：中国工商银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行 银行行号：102888000216 银行账号：3010029129200100817-000000004 供应商应于2026年5月25日上午10：30 时前（北京时间）将投标保证金缴纳至集采机构指定账户（选择上述任意一家银行），非现金形式的电汇、网银支付等方式必须从供应商的基本账户汇出(个体工商户除外)。 备注： 1.投标保证金/电子保函未按规定时间缴纳或提交金额（担保金额）不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受（供应商应充分考虑资金在途时间）； 2.未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内原路退还； 3.中标供应商需在30日内签订合同后，递交合同原件一份至我中心，我中心自收到材料之日起5个工作日内原路退还投标保证金。 |
| 47 | 履约保证金 | 不需要缴纳 需要缴纳 |
| 48 | 付款方式 | 合同签订后支付30%，设备到货并安装支付40%，项目验收后支付30%。 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

| 评审专家组建及抽取 | 专家抽取共5人，其中采购人代表1人，政采云评标专家库中随机抽取4人 |
| --- | --- |
| 评标方法 | 综合评分法 |
| 定标方法 | 在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。 |

评标定标信息

投标报价要求：

（1）本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

（2）投标人应充分了解项目基本情况及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

（3）投标报价超出财政预算，或者项目报价表中单个采购预算条目报价超过对应的财政预算的，投标将被否决。

（4）合理评判供应商报价；

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。

若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

- 除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

（6）强化政府采购异常低价审查

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）其他事项

1、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

（1）专门面向中小企业采购项目（不享受价格扣除）；非专门面向中小企业采购项目，服务类、工程类项目投标人提供的服务全部均由优惠主体承接，服务类项目投标人提供的货物全部均由优惠主题承接，则对其投标总价给予 10%（请在10 %-20%范围内选择）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。联合协议/分包协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30 % 以上的，可给予联合体 4 % （请在4 %-6%范围内选择）的价格扣除。

备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体承接是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的（服务需求）对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

（3）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第四章“投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。

（4）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

2.关于政府采购订单融资政策

为进一步拓宽企业融资渠道，降低企业融资成本，根据《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》(新财购[2022]17号)，现推出政府采购订单融资服务，中标（成交）供应商可以凭借中标（成交）通知书或政府采购合同，通过自治区财政厅搭建的“政采云”平台，向参与政府采购合同融资业务的金融机构申请线上融资。金融机构在政策范围内，以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，无财产抵押、按便捷贷款程序和优惠利率，为供应商提供一站式融资服务，订单融资具体流程可登录新疆政采云服务平台政采贷。

3.代理服务费

本项目不向中标供应商收取代理服务费

4.节能环保产品说明

拟采购的产品属于《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）品目清单范围内的，应依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予适当评审加分。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用

第三章 用户需求书

一、项目基本信息

| 序号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 合同履约期限 | 所属行业 | 财政预算限额（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [2026]183号-001 [2026]183号-002 | 轮台县交通道路设施补点服务采购项目（二次） | 1、合同签订后30日内完成供货，90日内完成前端设备安装及后端平台搭建。 2、软件相关服务，合同一年一签，服务最长期限36个月。 | 信息传输业 | 6488900元 |
| 合计 |  |  |  |  | 6488900元 |

- 采购清单要求

|  | 设备服务清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品名称 | 基础参数 | 数量 | 安装地点 |
| 1 | 双400万6寸双摄球型网络摄像机 | 双400万6寸双摄球型网络摄像机 | 1.支持细节、全景两个通道，并且支持单IP双通道技术； 2.全景通道：传感器靶面尺寸≥1/1.8"；分辨率≥2688*1520；光圈≥F1.0；细节通道：传感器靶面尺寸≥1/2.7"；分辨率≥2688*1520；光学变倍≥25倍； 3.全景通道：水平视场角≥80°，垂直视场角≥45°； 4.转速：水平转速范围≥0.1°/s-160/s；垂直转速范围≥0.1°/s-120°/s； 5.全景通道最低照度：彩色≤0.001lux，黑白≤0.001lux；细节通道最低照度：彩色≤0.003lux黑白≤0.002lux； 6.全景需支持暖光补光，补光距离≥10米；细节通道需支持红外补光，补光距离≥100米； 7. 全景：支持白光补光，可识别≥15m处的人体轮廓； 8.预置位数量需≥256个； 9.信噪比：≥50dB；光学宽动态≥100dB；支持强光抑制和背光补偿功能； 10.支持去热浪扰动能力（开启功能，当画面中出现热浪情况时，画面仍保持相对清晰）； 11.支持自动跟踪功能，支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置； 12.支持人脸检测、周界布防、人数统计等功能，且可同时检测人脸目标数≥30个； 13.支持SD卡扩展； 14.支持工作温度≥-30℃~60℃； 15.防护等级≥IP66； 16.整体需包含支架电源； | 1台 | 机场快速路1台 |
| 2 | 400万25倍红外球型网络摄像机 | 400万星光级25倍红外球型网络摄像机 | 1.像素≥400万，传感器靶面≥1/2.7"分辨率≥2688*1520； 2.焦距≥5.0 mm ~ 125.0 mm，光学变倍≥25倍；预置位数目≥512个； 3.彩色最低照度≤0.02lux，黑白≤0.01lux； 4.信噪比≥50dB； 5.支持多码流可调，主码流分辨率≥2688×1520，可兼容多档子码流输出； 6.支持水平范围360°旋转，垂直范围≥0°~90°，水平最高转速≥240°/s ，垂直最高转速≥80°/s；具有防抖设置选项，开启该功能后，当设备发生抖动时，监控画面相较未开启该功能时，能保持相对稳定 ； 7.支持可同时检测≥30个人脸目标； 8.支持质量优先、速度优先、定时 / 周期抓拍等至少三种人脸抓拍策略，支持人脸角度过滤； 9.支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸属性提取； 人脸属性：至少包含性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩等主要特征； 10.支持人数统计； ▲11.在低于一定照度的场景下，摄像机自动开启图像优化功能，开启后图像效果明显提升(提供公安部权威机构出具的证明材料) ； 12.防水防尘登记≥IP66，支持在-30℃~60℃温度下工作； 13.整体需包含支架电源； | 20台 | 机场快速路5台 216国道5台 G3012高速9台 314国道1台 |
| 3 | 400万41倍高速云台网络摄像机 | 400万超星光级41倍红外高速云台网络摄像机 | 1.不低于400万像素，传感器靶面尺寸≥1/1.8"，分辨率≥2688*1520； 2.电动变焦，镜头焦距≥6~246mm；光学变倍≥41倍；光圈大小≥F1.2； 3.旋转范围：支持水平360°旋转，垂直≥-90°~45°； 4.转速范围：水平转速范围≥1°/s-140°/s；垂直转速范围≥0.1°/s-50°/s；支持自动转动方式； 5.最低照度：彩色≤0.001lux，黑白≤0.001lux； 6.支持红外补光，补光距离≥400m； 7.信噪比≥56dB，支持光学宽动态，宽动态范围≥120dB； 8.支持定时和预置位两种图像场景切换模式； 9.支持定时和预置位两种智能业务切换模式； 10支持加热；支持散热；支持雨刷；支持除雪；支持除热浪，具有关闭、开启除热浪设置选项，除热浪等级≥5级可调； 11.支持自动采集经纬度信息标定摄像机坐标位置； 12.支持电子罗盘，实时感知摄像机的方位信息； 13.支持人脸检测、人脸比对、周界布防、混行检测、人数统计、自动跟踪等多种智能功能； 14.支持人脸检测效果优先、速度优先、周期优先三种人脸抓拍优选模式 15.支持≥100000张人脸库库容； 16.支持人脸库添加、删除、修改，支持人脸库数据通过模板批量导入； 17.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域等智能检测； 18.支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防； 19.支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防； 20.支持机动车、非机动车、行人、人脸属性提取； 21.支持-40℃~+70℃温度下工作； 22.支持防护等级≥IP67； 23. 整体需包含支架电源； | 1台 | G3012高速1台 |
| 4 | 取证抓拍一体机 | 雷视取证抓拍一体机 | 1.通道 1 图像传感器靶面尺寸≥1＂，通道 2≥1/2.7＂；设备内置高性能CPU，具备独立智能分析处理能力； 2.图片分辨率：通道1≥4096×2160，通道2≥2688×1520； 3.支持图片合成功能； 4.支持多种图片OSD内容叠加，支持叠加相应车标类型，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等； 5.支持蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等多种常见车牌颜色识别； 6.支持跑车、微型轿车、两厢轿车、三厢轿车等多种车辆类型识别； 7.支持对机动车、非机动车违法行为进行检测，包括压线、逆行、低速、专用车道、异地号牌、不系安全带、开车打电话、闯红灯、闯红灯停车、不按车道行驶、违法倒车等多种违法检测； 8.支持机动车闯红灯检测功能，捕获率≥95%，记录有效率≥95%； 9.支持非机动车车牌识别。识别准确率≥95%； 10.支持黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、棕、粉、紫、橙等多种车身颜色识别； 11.支持雷达目标数据和视频数据融合上传； 12. 支持多车道数据统计，满足城市道路常用车道覆盖； 13.支持平均速度、平均车长、平均车头时距、平均车头间距、平均车道时间占有率、平均车道空间占有率、大型车流量、中型车流量、小型车流量和总流量等多种流量数据统计方式： 14支持违章变道、超速、压线、低速、排队溢出、拥堵、逆行、停车、行人闯入、非机动车闯入、占用应急车道等多种事件类型检测； 15.支持-30℃~70℃温度下工作； 16.支持防护等级≥IP66 | 12台 | 机场快速路3台 216国道7台 314国道2台 |
| 5 | 安全预警一体机（哨兵） | 雷视道路安全预警一体机 | 1.图像分辨率≥2880*1620；内置≥4颗暖光补光灯； 2.测速范围≥1-250km/h； 3.测距范围≥20-350m； 4.帧率≥50帧； 5.支持车牌识别:支持蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等多种车牌识别； 6.检测范围≥4车道； 7.分辨率:上屏分辨率≥320mm*320mm，下屏分辨率≥320mm*1280mm； 8.亮度:≥6000 cd/㎡，界面可调亮度； 9.支持发布对向来车预警、过车、超速、提示等信息 10.通信接口≥1个以太网电口； 11.支持安装集成水平仪来确认设备是否水平，辅助设备安装； 12.无线模块通信距离≥1000m； | 4台 | 机场快速路4台 |
| 6 | 车速提醒一体机 | 雷达车速提醒一体机 | 1.测速精度≥-4~0km/h； 2.测速范围≥4-250km/h； 3.检测距离≥150m； 4.分辨率≥64*32； 5.支持发布内容:安全速度内显示为绿色数字； 超速时显示红色数字； 6.屏幕亮度≥6000 cd/㎡； 7.支持防护等级≥IP54； 8.通信接口: ≥1路10M/100M自适应以太网电口；≥1路RS485； 9.支持-30℃~60℃温度下工作； | 6台 | G3012高速6台 |
| 7 | 1200万环保Pro卡口 | 1200万环保Pro卡口摄像单元 | 1.整体组成包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置一体化频闪补光模块、电源适配器、支架等； 2.不低于1200万像素,图像传感器尺寸≥1.1英寸，内置AI算力芯片； 3.图像分辨率≥4096×2160，帧率1-50帧可调； 4.支持光晕消除； 5.视频OSD:支持多种内容叠加，如日期、时间等自定义，可设置字体样式、字体颜色等； 6. 支持实时在过车图片进行车牌像素点测量或车牌清晰度评估，满足取证精度要求； 7. 支持在设备调试阶段在实况画面上实时显示推荐抓拍位置，提升调试效率； 8.支持多码流可调，主码流分辨率≥4096×2160，可兼容多档子码流输出； 9.支持压线、超速、逆行、专用车道、异地牌照、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测； 10.支持多种车牌识别，至少包含民用车牌、警用车牌、2012式新军用车牌、新能源车牌、港澳出入境车号牌、教练汽车号牌、农用车号牌、应急救援专用号牌； 11.支持识别多种车牌颜色，至少包括蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色等； 12.支持多种车型识别，至少包含大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、小轿车及SUV； 13.支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能； ▲14.支持开车打电话检测功能，捕获率≥95%，记录有效率≥95%(提供公安部权威机构出具的证明材料)； ▲15.支持不系安全带检测功能，捕获率≥95%，记录有效率≥95%(提供公安部权威机构出具的证明材料)； 16.支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人的性别、是否佩戴眼镜等进行识别； 17.支持遮挡挂机动车号牌车辆捕获，捕获率应≥95%，记录有效率≥95％； 18.夜间可认清监控画面中道路场景、标志、标线、车辆、号牌、驾驶员等特征信息及颜色、并抓拍相应的违章违法行为； 19.支持协议:GB/T 28181-2016（公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求）;GB/T 28181-2022（公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求）; GA/T 1400（公安视频图像信息应用系统）;SDK;FTP协议； ▲20.支持导入自定义现场违章图片，并结合违章行为进行违章证据链合成，满足灵活取证要求(提供公安部权威机构出具的证明材料) ； 21.防护等级≥IP66，支持在-30℃～+70℃温度下工作； | 73台 | G3012高速27台 314国道14台 216国道22台 机场快速路10台 |
| 8 | 1200万环保Pro电警 | 1200万环保Pro电警摄像单元 | 1.整体组成包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置一体化频闪补光模块、电源适配器、支架等； 2.不低于1200万像素,图像传感器尺寸≥1.1英寸，内置AI算力芯片； 3.图片分辨率≥4096×3072； 4.支持视频 OSD 叠加，可自定义日期、时间、文字等信息，支持字体样式、颜色、位置设置； 5.视频分辨率支持多码流可调，主码流分辨率≥4096×2160，可兼容多档子码流输出； 6.支持照片OSD叠加：支持多种内容叠加，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等； 7.支持实时在过车图片进行车牌像素点测量； 8.支持在设备调试阶段在实况画面上实时显示推荐抓拍位置； 9.车辆检测方式支持雷达、线圈、视频等； 10.支持GB/T 28181-2016（公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求）、GB/T 28181-2022（公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求）、 GA/T 1400视图库（公安视频图像信息应用系统）、SDK、FTP等协议； ▲11.支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法倒车、转弯不让直行等多种机动车违法行为检测，图片模式符合GA／T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》要求(提供公安部权威机构出具的证明材料)； 12.支持按车型识别：至少包含大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、小轿车、 SUV等； 13.支持按照机动车车身颜色识别； 14.支持按照车辆品牌，子品牌识别； ▲15.支持闯红灯、逆行、未戴安全头盔等多种非机动车违法行为检测(提供公安部权威机构出具的证明材料)； 16.支持在-40℃~70℃温度环境下工作； ▲17.支持 P-iris 自动光圈、电动变焦、自动对焦控制接口 (提供公安部权威机构出具的证明材料)； 18.防护等级≥IP66； | 14台 | 314国道2台 216国道12台 |
| 9 | 频闪灯 | 10度暖光频闪灯 | 1.LED灯珠数不少于16颗； 2.色温≤3000K 3.补光距离:16~26m 4.支持触发方式:电平量触发和开关量触发 5.响应时间≤370μs 6.尾线接口:≥1路电源输入，≥1路频闪触发输入 7.支持-40℃~+70℃温度下工作； ▲8.应符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》中一级补光装置标准(提供公安部权威机构出具的证明材料) ； | 22 | 216国道20台，314国道2台 |
| 10 | 爆闪灯 | LED频闪爆闪白光爆闪一体灯 | 1.LED色温≤4000K； 2.不少于24颗LED灯珠； 3.回电时间：连续两次放电之间的最小时间间隔小于等于50ms； 4.补光距离18-32米； 5.连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms； 7.工作温度：-40℃～70℃温度环境正常工作，防护等级≥IP67； 8.电源:AC220V±20%,40-60Hz； ▲9.应符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》中一级补光装置标准(提供公安部权威机构出具的证明材料) ； | 114个 | 机场路17台，216国道39台，高速路42台，314国道16台 |
| 11 | 24路终端 | 24路雷视路网终端 | 1.支持H.265、H.264等主流图像压缩格式； 2.相机接入≥24路； 3.图片合成:支持2、3、4、6张图片合成； 4.图片操作:支持过车和违法图片的存储、检索、查看、导出、上传； 5.图片OSD叠加:支持单张图、合成图上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息 6.雷达数据:支持实时目标数据、交通流量数据、交通事件数据存储的存储和上传 7.支持交通流量数据、交通事件数据检索、查看、导出 8.硬盘存储:自带1块4T硬盘； 9.最多支持4块3.5寸SATA硬盘，单块容量最高8T； 10.网络接口:具有双网卡，支持双网隔离，支持双网互通 11网卡1支持≥16个千兆以太网电接口； | 11 | 机场路2台，216国道5台，高速路3台，314国道1台 |
| 12 | 8路终端 | 8路终端录像主机 | 1.视频编码:支持H.265、H.264等主流图像压缩格式 2.相机接入:≥8路 3.图片合成:支持2、3、4、6张图片合成 4.图片操作:支持图片的存储、检索、查看、导出、上传 5.图片OSD叠加:支持单张图、合成图上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息 6.硬盘存储:自带1块4T硬盘； 7.最多支持≥1块3.5寸SATA硬盘，单块容量最高≥8T； 8.网络接口:具有双网卡，支持双网隔离，支持双网互通； 9.网卡1支持≥1个千兆光口或≥1个千兆以太网电接口； | 37台 | 机场路5台，216国道9台，高速路16台，314国道7台 |
| 13 | 8口工业交换机 | 工业交换机主机 | 1.交换容量≥20Gbps、包转发率≥14.88Mpps 2.测试码流为双向发送，测试时间60s，测试速率为端口速率100%，测试顿长度为64bytes、128bytes 、256 bytes、512bytes、1024 bytes、1280 bytes、1518bytes，单端口吞吐量不小于2000Mbps 3.接口要求：8个10/100/1000Mbps，2个千兆光口 4.支持VLAN和监控模式功能; 5.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 6.支持拨码一键广播抑制功能，接口最多转发的广播、组播、未知单播流量每秒钟2000个 7.支持防雷等级：差模±2KV，共模±4KV，支持静电标准：接触±6KV，空气±8KV 8.无风扇，全铝合金高能顶板导热槽 9.工作温度：-40℃～75℃，存储温度：-40 °C ~ 80 °C 10.电源输入规格：DC：12-55V | 27台 | 机场路5台，216国道9台，高速路10台，314国道3台 |
| 14 | 雷达 | 定位抓拍雷达(一车道) | 1.检测方向:来向； 2.速度精度≤3Km/h； 3.车辆定位精度±50cm； 4.捕获率≥99%； 5.支持WIFI调试； 6.支持-35℃~85℃温度下工作； 7.支持防护等级≥IP66； 8.通信接口≥一路RS485； | 10台 | 高速路10台 |
| 15 | 信号检测器 | 16路红灯信号检测器 | 1.电源:DC12V ±10% 2.接入路数≥16路； 3.信号输入:16路信号灯110~260V交流信号火线接入；2路信号灯110~260V交流信号零线接入； 4.串口≥1路RS485；支持串口/透明通道切换 5.网口≥1个10M/100M 网口； 6.指示灯:≥1路电源指示灯 ；≥16路检测状态指示灯 ；≥1路升级指示灯； 7.支持-30℃～+70℃温度下工作； | 5台 | 216国道4台，314国道1台 |
| 16 | 区间测速配套标识标牌 | 交通区间测速配套标识标牌 | 区间测速预告标志 区间测速长度牌 区间测速起点标志 区间测速终点标志 高速标识牌尺寸1920x2200mm 国道标识牌尺寸1200x1440mm 四类反光材质 | 48块 | G3012高速4套32块、G216国道1套8块、G314国道1套8块。 |
| 17 | 扩容模块 | 交通扩容模块 | 1.设备采用国产化openEuler操作系统；标配8核处理器,64GB内存(可扩至128G)；具有4个GE接口；支持4个SAS/SATA硬盘槽位，标配1块4TSATA硬盘；4个USB接口，1个VGA接口，2个PCIe扩展槽位； ▲2.支持自定义系统样式，包括系统名称、登录页/首页/顶部导航栏的logo、登录页背景以及相关信息显示；支持自定义应用的显示、新增应用，卡片式管理应用；(提供公安部权威机构出具的证明材料) 3.支持查看系统的服务数量以及状态，支持在管理主机出现宕机或服务离线情况下，视频存储等业务不中断； 4.支持实况画面1/4/6/8/9/10/13/16/17/25分屏布局；支持走廊模式；支持实况抓拍单张和连续抓拍；支持云台摄像机拉框放大缩放；支持对当前播放窗格播放视频进行本地录像；支持轮切/组显示/轮巡等业务； 5.支持分段回放，将录像分成多段回放；支持录像切片，将录像每隔一段时间抓取一张图片；支持同步回放，将多个摄像机录像同一时刻开始播放，支持告警录像与普通录像条采用不同颜色显示；支持对重要时刻录像手动添加标签； 6.支持控制云台方向（上、下、左、右、左上、左下、右上、右下）、变倍、变焦、光圈、转速、雨刷、辅助照明、红外开关、加热开关、预置位设置、预置位调用、云台巡航、云台快捷键设置，支持给具有云台功能的摄像机配置预置位并将其设置为看守位，当云台长时间不操作后，可自动回看守位，摄像机重新上线后可自动回看守位，巡航停止后自动回看守位，支持按设置的巡航计划和巡航路线启动巡航，支持通过GB/T 28181-2022（公共安全视频联网系统信息传输、交换、控制技术要求 ）协议与前端或域间同步预置位； ▲7.支持上传离线地图；支持对接在线地图；支持不同类型地图切换；支持防区绘制，支持图层管理；支持在地图上标注摄像机等设备；(提供公安部权威机构出具的证明材料) ； 8.支持中心智能情况下本域实现黑名单/白名单布控、视图库组网下，将上级域的黑名单库布控到下级的视图采集设备； 9.支持本地视频参数配置，包括流媒体传输协议、流媒体服务选择策略、录像回放传输协议，乱序整理、抗丢包等； ▲10.支持数据备份，支持对正常存储与备份录像的检索；(提供公安部权威机构出具的证明材料)； | 1项 |  |
| 18 | 卡口数据接入服务器 | 多维数据服务器 | - 支持国产化CPU≥8核，16线程，3.0GHz，支持国产化操作系统 2、 支持内存≥32GB；硬盘≥1TB 3、 支持GE网口≥3个，USB接口≥4个，VGA口≥1个 4、 支持图片接入以及转发能力，入口带宽≥512Mbps，出口带宽≥1024Mbps； 5、 支持接入转发图片数据以及结构化数据，符合标准GA/T1400协议(公安视频图像信息应用系统） 6、 支持人脸以及结构化数据的跨域传输 7、 支持过车图片、过车信息的复制、转存、转发，支持跨域转发 8、 支持区间测速 9、 支持违章图片合成 10、 支持对车辆进行精确布防和模糊布控 | 2台 |  |
| 19 | 流媒体服务器 | 媒体交换服务器 | 1、 支持国产化CPU≥8核，16线程，3.0GHz 2、 支持内存≥16GB；硬盘≥1TB 3、 支持GE网口≥5个，USB接口≥4个，VGA口≥1个 4、 媒体流入口带宽≥1024Mbps，媒体流出口带宽≥2048Mbps 5、 支持音视频单播流的复制分发 6、 支持音视频组播流转单播复制分发 7、 支持对跨域媒体流复制分发 8、 支持对回放媒体流的转发 9、 支持负载均衡和动态互备 10、 服务器有看护进程驻守，能有效防止进程异常 11、 支持多种网络协议：TCP/IP、RTSP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP，SIP、SNMP、FTP、TFTP 12、 支持GB/T 28181-2022（公共安全视频联网系统信息传输、交换、控制技术要求 ） | 1台 |  |
| 20 | 大数据服务器 | 国产化服务器 | 处理器：2*国产化CPU(16核32线程，2.5GHz)； 内存：4*32GB；内存插槽数：16个； 标配硬盘：2*【3.5寸 7.2K SATA】 2TB；硬盘扩展：12个2.5/3.5英寸硬盘槽位 2个2.5英寸硬盘槽位 1个M.2 SSD硬盘槽位； RAID卡：可选配支持RAID0、1、10、5、50、6、60等； 业务网口：2*GE；PCI-E插槽：6个 USB接口：2个前置USB接口+2个后置USB接口；视频输出接口：1个后置VGA接口； 电源功率：800W（1+1冗余）；电源输入：AC:100～240V； 产品尺寸及安装要求：448*729.8*87.8（单位mm,宽*深*高）；机柜深度≥1m；满配重量：<33kg； 工作环境：工作环境温度：5℃～45℃；工作环境湿度：20%～80%，无冷凝； | 1台 |  |
| 21 | 车辆技战法服务 | 2U通用高端CPU服务器 | - CPU: 2*国产化CPU (16核32线程，2.5GHz) 2.内存: 32GB DDR5 * 4，内存插槽数量16个 3.硬盘: 【3.5寸 7.2K SATA】 8TB * 1 4.Raid卡: 8口 12Gb SAS卡(无缓存，仅支持RAID0、1、10) * 1 5.网口: 1GB 四口千兆电卡 * 1 6.USB: USB 接口 * 4 7.VGA: VGA接口 * 2 8.PCI-E插槽: 最大支持6个PCI-E插槽 9.电源: 800W电源模块 * 2 | 1台 |  |
| 22 | 国产化服务器 | 国产化服务器-32G内存 | 1.处理器：1*国产化CPU (8核16线程，3.0GHz) ； 2.内存：1*32GB；内存插槽数：4个； 3.标配硬盘：1*【3.5寸 7.2K SATA】 4TB；硬盘扩展：4个3.5英寸硬盘槽位 4.RAID卡：可选配支持RAID0、1、10、5、50、6、60等 5.GPU卡：支持2张 单宽半高半长GPU卡（如T4） 6.管理网口：1*GE；业务网口：2*GE；PCI-E插槽：2个； 7.视频输出接口：1个后置VGA接口；USB接口：2个前置USB接口+2个后置USB接口； 8.电源功率：500W；电源输入：AC:110V/220V 9.工作环境温度：5℃～35℃；工作环境湿度：20%～80%，无冷凝 | 1台 |  |
| 23 | 可视化看板服务 | 国产化服务器-32G内存 | 1.处理器：1*国产化CPU (8核16线程，3.0GHz) ； 2.内存：1*32GB；内存插槽数：4个； 3.标配硬盘：1*【3.5寸 7.2K SATA】 4TB；硬盘扩展：4个3.5英寸硬盘槽位 4.RAID卡：可选配支持RAID0、1、10、5、50、6、60等 5.GPU卡：支持2张 单宽半高半长GPU卡（如T4） 6.管理网口：1*GE；业务网口：2*GE；PCI-E插槽：2个； 7.视频输出接口：1个后置VGA接口；USB接口：2个前置USB接口+2个后置USB接口； 8.电源功率：500W；电源输入：AC:110V/220V 9.工作环境温度：5℃～35℃；工作环境湿度：20%～80%，无冷凝 | 1台 |  |
| 24 | 国产化存储 | 48盘位网络存储设备 | 1.云存储系统支持运行在 X86、ARM 架构设备上 2.云存储系统支持国产CPU 3.支持不同类型数据分层存储到云存储系统的不同介质中：支持热数据以高速 SSD为介质进行存储，温数据以机械盘为介质进行存储，冷数据以磁带、光盘为介质进行存储；整体存储过程采用自动迁移的方式，系统自动根据数据的访问频度、存储周期来决定数据的存放位置。 ▲4.云存储支持多级分层存储架构(提供公安部权威机构出具的证明材料) ； ▲5.支持在虚拟机环境上部署存储业务；支持 docker 技术；支持在标准的X86服务器上部署；支持容器秒级启动； (提供公安部权威机构出具的证明材料) ； 6.套云存储系统可以给多套视频监控业务平台系统提供服务; 7.支持前端摄像机按照流直存的方式存储，以 GB/T 28181（公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求）、RTSP、PSIA等媒体流直接发送到存储节点； ▲8.支持数据多模提取功能，支持 GB/T28181-2022（公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求）、ONVIF 协议直存的数据，以 RTSP\RTMP\HLS 的形式对外提供点播能力， 以 S3\OSS 的形式对外提供数据访问能力； 9.系统应支持在1秒内返回视频录像查询结果，且结果精度精确到秒，启动回放解码时间不大于 1 秒，且能指定秒级时间点进行播放；支持回放过程中拖动、暂停、正序、倒序、倍数快进快退、I 帧、关键帧回放等多种控制(提供公安部权威机构出具的证明材料) ； 10.支持空间使用预测功能，自动识别磁盘的剩余空间容量，可根据当前的磁盘剩余空间、码流、存储时长等信息，计算剩余空间可存储录像时长； 11.支持多层负载均衡，包括收流负载均衡、存储负载均衡、资源负载均衡、检索负载均衡、下载负载均衡； 12.设备供电异常恢复后，可立即自检重启进入可服务状态，从供电恢复正常至设备能正常提供业务服务时间 ≤ 1秒； 13.支持节点信息监控：1、节点版本信息；2、节点运行状态；3、节点容量空间信息；4、节点 CPU、内存、网络使用率；5、节点硬件环境信息（磁盘状态、块设备状态、CPU、主板温度、CMOS电池电压、AUX3.3V 电压、BBU 电池电压、CPU 风扇状态、BBU 电池状态、电源状态、系统风扇状态、系统指示灯、告警指示灯、数码管、PCIE 插槽状态、 BBU 电池使用时间、系统风扇转速等）； | 2台 |  |
| 25 |  | 20TB*2企业级SATA硬盘 | 1.硬盘容量：20TB*2 2.硬盘尺寸：3.5英寸，硬盘类型：企业级； 3.硬盘缓存：不低于256MB； 4.硬盘转速不小于7200RPM； 5.硬盘外部传输速率不小于6Gb/s； | 48个 |  |
| 26 | 配套 | 国道电缆 | ZC-YJLV22 3*16国标铠装铝线、 线径2*16mm² | 10000米 |  |
|  |  | 高速电缆 | YJV22 3*16国标铠装铜线、 线径2*16mm² | 5000米 |  |
| 27 |  | 球机杆件 | 主杆：高度 6m，主管管径 Φ140mm，壁厚 4.0mm，采用 Q235 碳素结构钢；底部法兰：300mm×300mm×14mm；预埋件：M20 地脚螺栓，4 根；横臂：长度 1.5m，圆钢管 Φ76mm，壁厚 ≥3mm；杆件整体热浸镀锌防腐处理。 | 1套 |  |
| 28 |  | 卡口杆件 | 立杆材质：采用 Q235 碳素结构钢，整体热浸镀锌防腐处理，镀锌层均匀、无毛刺、无漏镀。 主杆参数： 高度：6.5m 主管外径：Φ219mm 壁厚：5.0mm 底部法兰：450mm×450mm×16mm 预埋件：M24 地脚螺栓，6 根 横臂参数： 长度：4.5m 形式：变径八角杆 截面尺寸：根部 180mm，端部 70mm 壁厚：≥3.5mm 整体要求：杆件结构强度满足户外抗风、抗压及相关荷载规范要求，焊接牢固，表面光滑，安装孔位预留齐 | 41套 |  |
| 29 |  | 龙门架 | 主杆：采用 Φ273mm×8mm热镀锌钢管，长度8300mm，共3 根； 横梁：采用 Φ159mm×6mm热镀锌钢管，长度18000mm，共2 根； 底部法兰：600mm×600mm×20mm； 整体材质：Q235 碳素结构钢，整体热浸镀锌防腐处理，镀锌层均匀、无漏镀、无毛刺，满足户外长期使用要求。 | 6套 |  |
| 软件服务清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品名称 | 基础参数 | 数量 |  |
| 1 | 大数据服务 | 数据库管理服务软件 | 数据库管理服务软件 人脸静态大库库容:5000W 过人库库容:5000W 人脸秒级检索范围:5000W 机动车库容总量:500W 机动车秒级检索范围:2000W 人体/非机动车库容总量:2500W 人体/非机动车秒级检索范围:4000W 结构化数据库容总量:10亿 结构化秒级检索范围:10亿 过车数据写入性能:128条/S 不含过车的其他数据写入性能:256条/S | 1项 |  |
| 2 | 车辆技战法服务 | 数据智能服务平台基础软件 | 库容:5亿条记录 主要参数:1.该平台软件与业务系统软件完全解耦，支持独立部署。 2.支持分布式集群。 3.支持可视化配置方式完成数据集成，无需开发代码。 4.支持自定义开发数据处理任务，实现数据转换、清洗等处理。 5.支持自定义开发数据应用任务，快速支撑SaaS业务开发。 6.支持自定义数据服务接口，实现数据共享。 7.分布式文件系统HDFS：高吞吐量的数据访问，具备高度容错性，适用于大规模数据集上的数据分析应用。 8.消息中间件Kafka：高吞吐、低延迟、高容错、消息持久化消息订阅系统。 9.分布式数据库HBase：高可靠性、高性能、面向列、可伸缩的分布式存储系统。 10.全文检索引擎ElasticSearch：分布式可扩展的实时搜索和分析引擎。 11.流式计算框架Flink：面向数据流处理和批量数据处理的分布式处理引擎框架。 12.内存计算框架Spark：基于内存的快速、通用、可扩展的分布式计算引擎。 13.资源管理Yarn：通用分布式资源管理系统和调度平台，为上层应用提供统一的资源管理和调度。 14.任务调度Azkaban：工作流控制、调度引擎，主要用于解决工作流内部多个计算任务之间的依赖关系以及工作流的周期性调度问题。 15.MPP数据库：大规模并行处理架构，核心技术包括数据水平分布、并行查询执行、线性扩展能力、高可用、高速数据加载等。 16.图引擎：针对以"关系"为基础的"图"结构数据，进行查询、分析的服务。广泛应用于社交关系分析、营销推荐、防欺诈等具有丰富关系数据的场景。 | 1项 |  |
| 3 | 专家知识系统服务 | 专家知识系统-模型自定义服务 | 1.支持技战法总数、场景总数、标签总数、各标签预警数、动态人员档案总数、技战法预警总数、不同紧急程度预警占比的数据统计展示； 2.支持技战法场景分类的增删改查； 3.人员专家系统：支持动态人、静态人和重点人的数据来源，支持出现、不出现、聚集、徘徊、团伙发现、布控、同行和独行等行为原子，默认支持触碰规则打标签，也支持触碰规则预警； 4.车辆专家系统：支持动态车辆和静态车辆的数据来源，支持出现、不出现和首次出现等行为原子，默认支持触碰规则打标签，也支持触碰规则预警； 5.支持生效时间和分析频率的配置； 6.支持查看各技战模型的结果详情，方便进行结果统计； 人员和车辆技战预警 7.支持查看所有的技战预警结果，可通过特征标签、技战法标签、预警时间、预警级别等条件进行检索，方便用户查询； 8.支持查看预警详情，可查看预警人员或车辆的基本信息和触碰规则的全部抓拍记录，方便用户进行后续研判； | 1项 |  |
| 4 | 车辆视图档案业务 | 车辆视图档案业务 | 1.实现车辆聚档，进行档案研判 2.支持通过车牌号、时间和地点等条件进行档案研判检索； 3.支持通过车牌号，特征标签（车辆类型、车身颜色、车牌颜色和号牌种类）和技战法标签等多维度标签进行档案研判检索； 4.利用大数据结合地图，自动标识车辆标签，并可建立所有车辆档案，便于快速定位目标车辆； 5.支持将前端相机抓拍的所有车辆图片通过车牌号计算，形成车辆档案，包括出入记录、关联车主信息、车辆类型、车身颜色和车牌颜色等个性化标签； 6.支持查看车辆和关联车主基本信息、特征标签和技战法标签； 7.支持在地图上查看车辆档案的历史轨迹和常出现地点，便于研判车辆行为。 |  |  |
| 5 | 可视化看板服务 | 业务数据可视化服务平台 | 1.业务规格:支持对创建的可视化项目顺序、发布状态、封面自定义调整，支持自定义界面logo等个性化配置 2.支持柱形图、折线图、饼图等常规类型组件 3.支持文字、辅助图形、指标控件 4.支持二三维地图展示 5.支持交互类型组件，支持地图的交互事件驱动场景切换 6.支持MySQL、Oracle、SQL Server 、ClickHouser等常见数据库连接，且支持对相应连接信息进行编辑管理。 7.支持API类型数据源管理功能，可在数据源管理添加API数据类型时定义好API Base URL（前缀），组件配置数据源时仅编辑对应请求方式、路径、参数即可，便于测试、生产等不同环境的切换。 8.支持数据源过滤功能，可通过编写JS语句，创建数据过滤器 对获取到的数据格式进行后期转换 9.支持按照用户需求，定制开发数据展示模块 | 1项 |  |
| 6 | 车辆技战法定制开发 | 车辆技战法定制开发 | 技战法定制开发，包含落脚点分析、数据统计分析、车流量分析、昼伏夜出、高频出现、道闸联动、疲劳驾驶 | 1项 |  |
| 7 | 大模型AI解析+交通事件检测服务（190路视频流或2000路图片流分析） | 视图内容解析服务 | 1.单机支持本域摄像机数接入≥500；可管理摄像机总数≥5000路。 2.支持通过GB/T28181（公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求）、ONVIF等联网协议接入相关设备；支持将ONVIF媒体流转封装为GB/T28181媒体流；单机媒体流入口性能≥1024Mbps，出口性能≥2048Mbps。 3.支持GB/T28181（公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求）、GA/T1400（公安视频图像信息应用系统）协议等联网协议；单机图片接入、转发性能≥256Mbps；复核小图+大图URL+结构化数据接入、转发性能≥320条/s。 4.支持抽帧和轮巡功能：支持抽帧时间间隔可配置≥1s，按照每1s抽帧分析；最小轮巡时间间隔20S，单机最大支持的轮巡路数5000路。 5.视频流：单卡最大支持接入85路视频流视频解析；图片流：单卡最大支持接入85张/秒图片流解析； 6.大数据能力：支持≥400万库容,结构化库容≥1.5亿，支持热、温、冷数据分级存储到内存、SSD硬盘、HDD硬盘中。 7.支持调用GIS地图引擎，可以框选摄像头，支持框选，圈选，多边形选择和取消框选；支持右键框选和左侧工具栏点击框选按钮框选。 8.支持图片检索：支持批量上传多张图片，同时对于已上传图片，支持对目标图片做框选操作，系统可返回符合图片特征的分析结果，比如需要查看保洁人员打扫卫生的情况，可用该人打扫卫生的图片进行图搜，系统会返回打扫卫生的相关图片。 9.支持一键检索：基于一次语义或者图搜检索得到的结果，系统支持进行再次检索，用户通过识别系统检索出的视图结果，点击一键检索，不断给系统更多确定信息进行重新检索，将得到更精确的线索。 10.支持一键研判：针对已检索出分析结果，可点击一键研判，系统将自动图片带入到智能研判界面，进行机非人精准检索。 11.点位治理性能：单卡实时性能≥10个点位/秒，支持标签、点位编码、点位名称、场所、语义搜全局搜索相机或者场所。 12.支持通过输入自然语言用于自定义配置文字布控任务类型，可配置灵敏度和报警触发时间、报警间隔以及布控时间。比如货拉拉车辆出现预警布控。 13.支持展示历史报警记录，单个预警记录支持查看详情、下载、查看录像操作；支持通过可视化图表形式对报警记录进行统计，报警结果可按照分析类型、报警点位、报警时间进行查询。 14.支持抽帧功能，时间间隔可配置：大于等于1s，按照每1s抽帧分析； 15.支持图片检索：1、支持批量上传多张图片，同时对于已上传图片，支持对目标图片做框选操作，系统可返回符合图片特征的分析结果； 2、支持检索时间和空间资源树或地图框选选择相机检索范围； | 1项 |  |
| 8 | 链路费 | 每路每月不高于60元，服务期3年，带宽100Mbps及以上。 |  | 127条 | 三年 |
| 9 | 安装服务 | 包含所有设备调试，监控杆运输、吊装服务、电缆、基础/开挖（1200万环保Pro龙门架卡口杆件基础开挖2米×2米×2米，回填混凝土2米×2米×2米），（1200万环保Pro卡口L杆杆件 基础开挖尺寸 1.4米×1.4米×1.6米，回填混凝土1.4米×1.4米×1.6米，），（双400万6寸双摄球型网络摄像机杆件基础开挖0.8米×0.8米×1米，回填混凝土0.8米×0.8米×1米）、安装辅材。 |  | 1批 |  |

四、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | ★专网专线，保证网络安全，不得另作他用。在网络链路租赁期间甲方对乙方提供的链路进行随机抽检，未按要求提供专网专线并造成甲方网络安全隐患的，甲方有权单方面解除合同，期间产生的费用由乙方自行承担。（需出具承诺书） |
| 2 | ★前端项目实施团队需具备特种作业操作证（高处作业）和特种作业操作证（电工作业） |
| 3 | ★本次建设的系统需要与巴州公安局平台数据无缝对接上传数据，保证数据的传输可靠稳定性。（要求出具对接承诺函） |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

五、商务技术要求

一、建设内容

1、项目背景

当前，我县216国道、314国道、G3012高速及机场快速路等重点交通路段存在监控点位覆盖不足、部分设备老化失修等问题，导致交通违法行为查处效率偏低、路况动态监测能力薄弱，难以满足新形势下智慧交通管理及道路安全防控工作需求。为进一步完善交通智能管控体系，提升道路通行安全水平，强化交通执法精准度，特启动本次交通道路补点建设项目。

2、设备需求

包含216国道补点、314国道补点、G3012高速补点、新建机场快速路前端补点及联网共享平台升级扩容及原有信控平台升级，主要如下：

（1） 前端设备建设内容

前端智能抓拍设备采购：本项目计划采购前端智能抓拍设备共计127路，具体包括枪球一体机1路、高空云盘1台、电警摄像单元14台、普通球机20台、智能标准环保卡口73台、取证抓拍一体机12台、雷达车速提醒一体机6台等设备，设备具备高清抓拍、智能识别、数据实时传输等功能，可精准捕捉交通违法行为及路况信息。

项目施工及辅材：施工及辅材部分包含电缆15000米、杆件48套、网线2750米、接地线100米等相关辅材采购及现场施工服务，涵盖设备安装调试、线路铺设、杆件基础施工等全流程工作，确保前端设备与后端平台高效联动。

本项目施工安装相关全部工作内容，均由中标方全权承担，具体包含但不限于以下范围：

一、前端建设施工标准要求（立杆/土建/管线/安全）

中标单位须严格执行现行国家标准与行业规范，主要包括：GB 50188-2007《城镇道路工程施工与质量验收规范》、GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》、GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》、JTG H30-2015《公路养护安全作业规程》、GB 5768-2025《道路交通标志和标线》、GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。

（一）立杆与基础施工

1. 立杆采用Q235及以上高强度钢材，整体热浸镀锌+钝化+喷塑防腐，镀锌层厚度≥85μm，盐雾试验合格；焊缝饱满无缺陷，结构强度满足抗风≥45m/s、抗震设防要求。

2. 基础尺寸、配筋、混凝土强度（≥C30）按设计与国标执行，基坑夯实、垫层、预埋件定位准确，养护达标；接地装置同步施工，接地电阻≤4Ω（国道/高速≤10Ω）。

3. 国道、高速路段立杆高度、悬臂长度、壁厚按车道数与视距要求实施，安装垂直度偏差≤0.5%，法兰水平、连接牢固，紧固件采用不锈钢材质。

（二）管线与井箱施工

线缆穿管埋深、过路套管、手孔井/设备箱安装符合电气与道路施工规范；室外线缆防水、屏蔽、标识清晰，强弱电分离，防护等级达标。

（三）人员与安全管理

1. 前端项目实施团队需具备特种作业操作证（高处作业）和特种作业操作证（电工作业）持证上岗；国道/高速作业须提前报备交管部门，获批后方可施工。

2. 现场按JTG H30布设警示标志、锥桶、围挡、爆闪灯，夜间施工必须照明；作业人员穿戴反光背心、安全帽等防护用品，设专职安全员值守，严禁违规占道、野蛮施工。

3. 施工全过程做好隐蔽工程记录、影像留存、工序报验，接受建设与监理单位旁站检查。

二、前端监控设备安装标准要求

严格执行GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》、GA/T 496-2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》、GA/T 1043-2013《智能交通管理系统前端设备运行维护规范》及产品技术要求。

1. 设备进场核验型号、合格证、检测报告、3C/计量检定（执法类），严禁使用不合格产品。

2. 摄像机、补光灯、防护罩、交换机、防雷器等安装位置、角度、高度满足覆盖无盲区、抓拍视场规范；固定可靠、无松动抖动，防护等级不低于IP66。

3. 布线规范、绑扎整齐，接头防水绝缘，屏蔽接地符合要求；设备箱内布线有序、标识完整、散热通风、门锁完好。

4. 电源、网络、接地分路规范，浪涌保护、等电位连接到位；国道/高速重点强化防风、防振、防水、防破坏措施。

三、前端监控安装调试标准要求

调试须遵循国标与系统技术方案，达到稳定在线、图像清晰、数据准确、联网正常。

1. 通电自检：设备上电正常、无告警，时钟同步、参数配置与平台一致。

2. 图像调试：分辨率、帧率、码率、宽动态、白平衡、曝光、增益优化；昼夜成像清晰，车牌/人脸可识别，无拖影、过曝、噪点异常；灰度等级≥8级，主观评价不低于4分（GA/T 367）。

3. 功能调试：云台/变焦/巡航、补光联动、智能分析（车牌、流量、事件）、触发抓拍、断网续传、状态上报等全功能验证；执法设备计量与算法合规。

4. 联网调试：接入公安/交通视频平台，丢包率、时延、稳定性达标，录像计划、存储策略、权限配置正确，远程控制与回放正常。

5. 连续试运行：单点连续稳定运行≥72小时无掉线、无死机、无图像异常，形成调试记录。

四、前端设备施工安装调试验收标准要求

验收以GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》、GB 50339-2013《智能建筑工程质量验收标准》、GA/T 1043-22013及招标文件、设计图纸、合同为依据，实行工序验收、隐蔽验收、单点验收、整体竣工验收。

1. 资料验收：竣工图纸、设备清单、合格证/检测报告/检定证书、施工记录、隐蔽工程签证、调试报告、试运行记录、接地/绝缘/防雷测试报告、安全交底与报备手续齐全。

2. 现场验收：立杆基础、结构尺寸、防腐、垂直度、接地电阻符合设计与国标；设备安装牢固、布线规范、防护完好、标识清晰；安全防护与交通导改合规。

3. 性能验收：图像质量、功能指标、联网稳定性、智能识别准确率、录像完整性、存储时长满足要求；国道/高速重点核验覆盖范围、抗干扰、全天候可靠性。

4. 结论判定：所有项目符合标准、无重大缺陷，资料完整有效，判定为合格；不合格项限期整改，复验合格后方可交付。

（2）后端设备建设内容

后端配套设备建设：后端建设需配置平台配套服务器8台、后端国产存储设备2台，服务器用于支撑前端设备数据的实时处理、分析运算及业务应用部署，国产存储设备可实现海量监控数据的安全存储与快速调取。

（3）后端平台建设内容

为了把前端建设的卡口抓拍机以及路口终端、监控摄像机等接入到后台，为交警业务提供服务，需要建设对应的后台平台设备，建设内容包括：智能交通平台、业务门户、图片接入服务器、地图服务器、媒体交换服务器、数据库服务器和云存储、交换机、机柜等配套设备。

3、服务范围：本次建设的轮台县视频监控相关服务点位（实际点位根据采购人要求）。

二、建设要求

1、分区域建设明细：

216国道补点工程：计划新建智能化前端设备46路，补点后将实现该国道重点路口、事故多发路段监控全覆盖，提升交通违法行为自动抓拍率和路况实时监测能力。

314国道补点工程：规划新建智能化前端设备19路，项目完成后可强化对国道沿线货运车辆、客运车辆的动态监管，有效防范超限超载、疲劳驾驶等违法行为。

G3012高速补点工程:拟新建智能化前端设备43路，通过补点建设，将提升高速公路出入口、隧道、桥梁等重点区域的智能监测水平，助力实现高速公路交通事件快速预警与处置。

新建机场快速路前端补点工程：计划新建智能化前端设备19路，补点建设将填补机场快速路监控盲区，强化对进出机场车辆的精准管控，提升道路通行效率与交通安全保障能力，助力打造高效顺畅的机场交通枢纽。

三、项目预期效益：

提升交通管理效能:通过前端设备补点及升级改造，实现重点交通路段监控全覆盖，结合后端平台的数据处理能力，可自动识别交通违法行为，大幅提升执法效率，降低人工巡查成本。

强化道路安全防控:实时监测路况信息及车辆行驶状态，及时预警交通事故、道路拥堵等异常情况，助力快速处置，有效减少道路安全事故发生，保障群众出行安全。

支撑智慧交通发展:项目建成后将形成完善的交通智能管控体系，为交通流量分析、出行路线规划、交通政策制定等提供数据支撑，推动我县智慧交通建设迈上新台阶。

四、项目人员要求

- 人员基本素质要求：遵守规章制度，遵守安全操作规程，具备良好的职业道德，无犯罪记录，具备相应工作的工作能力，身体健康，年龄在18-60周岁。

- 人员配备要求：

★1.前端项目实施团队需具备特种作业操作证（高处作业）和特种作业操作证（电工作业）

2.项目负责人1-2人，需要具有通信工程师中级证书或计算机技术与软件专业技术高级资格证。

3.后端平台技术工程师3人，需要具有通信工程师中级证书或计算机技术与软件专业技术高级资格证或注册信息安全工程师证。

- 车辆配备要求：维护车不少于4辆，维护车辆不能和其它项目复用，必须单独配备。派驻现场服务车辆必须车况良好、保险齐全、在审验有效期限内。车辆必须按规定定期保养、维护和检修，严禁超负荷或超载行驶。车辆一旦发生交通事故，驾驶员要立即抢救伤员，保护现场，并立即报告交警部门和招标单位运维负责人。各类事故除及时口头上报外，驾驶员须在事故发生两日内书面报告。事故无论大小，任何人不得隐瞒或谎报。驾驶员应认真学习并严格遵守各项交通法规、车辆操作规程。

安全保障：中标人须严格督促施工人员遵照国家及行业现行施工规范、安全操作规程开展施工作业；项目施工期间，若发生触电、人身意外伤害等各类安全事故，相关法律责任、经济赔偿责任及一切损失均由中标人独立承担。

五、供货要求

1. 供应商须提供供货方案、安装方案、调试计划。供货方案内容包括（配送车辆安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求配送到指定地点）；安装方案内容包括（安装人员安排、安装实施方案、辅材的安装）；调试计划内容包括（验收方案），方案清晰完整，可实施性强，能够保证供应货物质量。要求制定定期检查方案，根据项目需求提供方案详细程度、条理清晰、全面可行、真实，方案措施针对性强、合理可行。

2. 备品备件要求：需提供本项目所需的备品备件设备的方案，在设备出现故障时，可以尽可能短时间对设备进行更换和维修，保证系统的正常运行。

六、平台技术、运维服务要求

1、技术服务要求

（1）光衰：裸光纤链路光衰≤20dB，光电转换器、传输设备等网络传输设备由乙方提供和维护，甲方提供接入端口，最终由乙方接至核心网络设备并加电、测试；

（2）网络传输须保证数据传输的稳定性，数据传输不丢包，音、视频不卡顿，满足正常业务应用要求；

（3）带宽：带宽≧100Mbps；

（4）丢包率：链路接入端到甲方服务器端 24小时丢包率为≤0.1%；

（5）吞吐量：不得小于协议带宽的70%；

（6）时延：Ping 32 字节数据包接入端到服务器端时延≤10ms；

（7）时延抖动：传输网的抖动小于20ms；

（8）项目验收要求：在本期项目完工交付使用后，会有链路状况等资料产生，要求中标供应商将符合国家电信相关要求标准的全面、规范的文档资料交付给采购人，包括但不限于以下内容：

①线路完工确认单；中标方需在每个点位专线网络开通后，与开通点位进行施工时间、施工质量、设备安装、后期维护等情况进行双方签字盖章确认。

②测速结果；中标方在所有点位施工完毕后，每季度提供一次点位测速情况，并以书面形式向甲方提供。

③定期巡检记录：提供光纤网络网管服务，用以监控网络及提供设备的运行状况，并于每季度初提供上一季度网络和系统运行及故障的分析报告。日常维护过程中做好巡检记录，春节、劳动节、国庆节等重大活动前配合甲方做好主要传输线路的巡检工作，每季度以书面形式向甲方提供；

④故障工单；中标方在维护专网线路中，需做好派出人员、派出时间、派出车辆等信息进行登记，每季度以书面形式向甲方提供。发生重大网络故障排除后，应当在2 个工作日内提供给甲方故障排除报告。

★2.专网专线，保证网络安全，不得另作他用。在网络链路租赁期间甲方对乙方提供的链路进行随机抽检，未按要求提供专网专线并造成甲方网络安全隐患的，甲方有权单方面解除合同，期间产生的费用由乙方自行承担。（需出具承诺书）

3. 本项目提供的软件、硬件、平台、系统必须实现兼容，供应商需提供相应产品技术应用说明，并提供证明材料及承诺函。兼容须满足前端的接入、数据的上传，均能对接和接入。须提供设备质保的年限说明。提供大数据服务、车辆技战法服务、专家知识系统服务、可视化看板服务、城域平台定制开发、大模型AI解析+交通事件检测服务、交通信号控制联网软件服务，链路服务满足甲方视频监控点位数据传输及视频回传，监控链路不低于20M，保证连接到通信线路上的有关通信设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求。运维服务，需拟派工作人员作为联络员持续跟踪服务，服务3年。集成服务，提供安装调试，监控杆运输、吊装服务，确保前端设备与后端平台高效联动。

运维服务商在收到本单位报障后，应按照“先恢复通信、后修复故障”的原则处理，链路业务故障的开始时间以本单位申告记载并经运维服务商记录确认的时间为准，链路业务故障消除时间以运维服务商提供、并经本单位确认的时间为准。

4. 本项目自合同签订后90日内，需完成前端视频抓拍系统建设、平台服务器搭建及原有前端资源整合（包含平台对接及相关调试工作），并交付试运行，试运行15天后，由中标单位提出验收申请，采购人组织相关参与人员验收，核实新建设备抓拍率并对视频及违法数据上传至巴州交通资源整合平台进行双向核对，自验收合格之日起，项目服务期三年。

5. 本项目服务期满以后，在保证整体设备及系统正常运行状态下，整体移交至招标人或招标人委托的运维单位。在本项目运维期内，中标人须为本项目软、硬件设备提供免费升级维护，硬件（抓拍单元、补光爆闪、服务器及此次项目建设及相关一切影响不能传输数据的其他设备）、软件（是指此次项目建设平台软件、及项目建设相关一切影响软件正常使用，漏洞修复及相关后续延伸性的升级包含定向开发）维护（日常巡检、前端光缆、电缆的熔接更换、软硬件故障的排除及修复及协助甲方单位完成此次建设相关项目的信息采集完善等其他工作）。

★6.本次建设的系统需要与巴州公安局平台数据无缝对接上传数据，保证数据的传输可靠稳定性。（要求出具对接承诺函）

七、售后服务（响应）要求

1. 供应商需提供 7×24 小时的服务，对于紧急情况，出现故障时接到采购人通知后不超过2 小时内（含）响应，不超过4小时到达现场，对于一般故障，接到采购人通知后不超过4小时内（含）响应，不超过6小时到达现场。

2. 针对本项目制定完整详细的售后服务方案，本地化售后服务、售后服务内容、实时技术支持，日常巡检方案、服务承诺、技术升级服务、运行维护服务等。维护服务期内，售后服务要求 7×24 小时技术运维保障响应；如在 24 小时内不能排除故障，提供不低于原设备技术指标的备用设备替代，直至设备修复，不影响用户使用。维护服务期内，投标人负责对其提供的设备整机进行维修和软件维护、应用软件升级。维护服务期外，出现采购人不能处理的故障时，供应商也必须提供服务，但可以按市场价格收取适当费用。维护服务期内，对前端设备要求每季度巡检、养护至少一次；对后端传输、转发设备至少每月巡检一次。

八、技术培训要求

供应商须提供培训方案；培训方案内容包括培训目标、培训内容、培训方式、人员培训资料等内容。须说明培训时长和频次。投标人负责对采购人、相关部门、业务骨干、平台运行技术人员进行培训。投标人须根据项目实施的进度及时安排培训和授课并制定详细的培训计划，明确培训目标、参训人员、课程内容、时间、场地、考核等相关安排， 服务期内提供不少于 5次的培训服务。投标供应商承诺中标后提供免费培训，使用户能够正常操作产品，上述培训所发生的费用由中标人承担且已含在投标总价中。

九、沟通与配合

需协助、配合项目采购人的工作，针对项目招标人提出的技术要求和实施计划要求，开展工程交付工作。在工程实施过程中，需服从项目招标人的统一管理，严格执行招标人的相关管理制度和标准规范。在工程实施过程中，投标人必须指派一名经验丰富的人员作为客户代表，负责记录、协调处理相关工作内容或问题。投标人需接受招标人的监督和管理。根据要求按时完成设备到货、安装调试、验证测试、资料移交等相关工作，按要求进行项目进度、项目问题、项目关键里程碑等项目情况的汇报，确保项目的工期与质量。如遇特殊情况， 招标人、投标人协商解决。

十、付款方式

合同签订后支付30%，设备到货并安装支付40%，项目验收后支付30%。

十一、保密要求

中标方在本项目投标、中标及合同履行全过程中，知悉的招标方及本项目相关的全部保密信息，均负有严格的保密义务，未经招标方书面同意，不得向任何第三方披露、泄露、传播或擅自使用，不得向与本项目无关的内部人员泄露。

第四章 投标文件组成要求及格式

投标前，需充分知悉参与政府采购活动时的重大风险事项，并签署政府采购违法行为风险知悉确认书！！！

# 1.投标文件正文，主要包括以下内容：

（1）投标函

（2）政府采购投标及履约承诺函

（3）投标单位反商业贿赂承诺书

（4）具备履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明

（5）投标人情况及资格证明文件（营业执照、资质证书、财务状况、税收、社保、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函等）

（4）开标一览表、分项报价表、涉及的其他内容报价清单

（5）供应商认证情况（节能、环境标志产品认证）

（6）供应商同类项目业绩情况

（7）供应商获奖情况（格式自定）

（8）供应商自主知识产权产品（创新、设计）情况（格式自定）

# 2.投标文件附件，主要包括以下内容：

（1）法定代表人（负责人）证明书

（2）投标文件签署授权委托书

（2）投标保证金缴纳凭证

（2）联合体协议书、分包意向协议

（3）实质性条款响应情况表

（2）重要技术参数响应情况表

（4）实施方案（格式自定）

（5）项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（格式自定）

（6）质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案（格式自定）

（7）项目服务承诺（格式自定）

（8）违约承诺（格式自定）

（9）拟安排的项目负责人情况

（10）拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）

（11）拟投入的服务资源（车辆、场地、工具、机器等）情况（格式自定）

（12）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，财政主管部门将依据政府采购法律法规的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

注：1.政府采购违法行为风险知悉确认书为必填项，但不作为资格性审查及符合性审查条件。

2.投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：

## 投标文件正文

一、投标函

致：  巴州政务服务和公共资源交易中心

1、根据已收到贵单位的项目编号为        的               项目的招标文件，遵照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标报价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7.如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意巴州政务服务和公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理。

投标人：                       单位地址：

法定代表人（负责人）或其委托代理人：

邮政编码：            电话：            邮箱：

开户银行名称：					开户银行账号：

开户银行地址：					开户银行电话：

投标人（签章）：_________________

日期：       年     月    日

二、政府采购投标及履约承诺函

致：  巴州政务服务和公共资源交易中心

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

12.我单位保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。

13.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（签章）：_________________

日期：       年     月    日

三、投标单位反商业贿赂承诺书

我公司承诺在						招投标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标供应商名称：  （盖章）

公司法定代表人：  （签字）

委托代理人：      （签字）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人（签章）：

日期：       年     月    日

五、投标人情况及资格证明文件

特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告 “申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理。

如：

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供最近一个年度的财务状况报告（资产负债表、利润表）或财务审计报告，成立不满一年不需提供；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前6个月内至少三个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

4.特定资质证明材料；

5.....

6......

#### （二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

#### 填写指引：

#### 1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 2、该部分内容填写需要参考的相关文件：(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称300号文）。

#### 3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函需要加盖公章；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

#### 4、声明函具体填写要求：

#### （1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

#### 第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（巴州政务服务和公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

#### 第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

#### 第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购服务（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“货物/服务需求明细”的“服务需求名称”一栏为准）；如果涉及多个服务需求（标的）由同一企业承接，“标的名称”下划线处可以如实填写多个服务需求（标的）；

#### 第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业可在招标文件第一册第二章“对通用条款的补充内容及其他关键信息”章节查看）；

#### 第五处，在“企业名称”下划线处如实填写承接企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

#### （2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

#### （3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、声明函的有效性最终由评审委员会判定；如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

#### 1、中小企业声明函（工程、服务）

#### 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

#### 1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

#### 2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

#### ……

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

#### 本企业人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

#### 企业名称（盖章）：

#### 日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

#### 2、中小企业声明函（货物）

#### 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

#### 1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

#### 2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

#### ……

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

#### 本企业人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

#### 企业名称（盖章）：

#### 日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

#### 3、残疾人福利性单位声明函（服务类）

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的残疾人福利性单位承接。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承接企业为（单位名称），属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称） ，承接企业为（单位名称），属于残疾人福利性单位。

#### ……

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

#### 3、监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

#### ……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

六、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价（元/%） | ￥ 元整 人民币 (大写): |
| 合同履约期限 |  |
| 质保期 |  |
| 项目（技术）负责人 |  |

投标人（签章）：_________________

日期：       年     月    日

注:

1、投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

七、项目详细报价

（一）分项报价表

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

（货物类）

货币及单位：人民币/元

| 序号 | 货物 名称 | 货物 名称 | 规格型号 | 技术参数（特征描述） | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（服务类）

货币及单位：人民币/元

| 序号 | 服务 名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）：______________

日期：       年     月    日

注：

- 投标人的投标报价不得超过预算金额，否则将导致投标被否决。

（二）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

八、供应商认证情况

特别提示：

投标人须按本招标文件评标信息中“供应商认证情况”这一评审因素要求，提供证明资料

例如： 节能、环境标志产品认证

1.节能产品:应在

中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)

国家发展改革委网站(http://hzs.ndrc.gov.cn)

中国质量认证中心网站(http://www.cqc.com.cn)

2.环境标志产品:应在

中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)

国家环境保护部网(http://www.sepa.gov.cn)

中国绿色采购网(http://www.cgpn.cn)

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等,并注出所在位置。

4.证明材料加盖供应商公章。

（1）节能产品明细清单                                       报价货币种类金额（单位：元）

| 制造商 | 制造商企业类型 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 |  | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                                       报价货币种类金额（单位：元）

| 制造商 | 制造商企业类型 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 |  | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。

2、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

3、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

九、供应商同类项目业绩情况

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 采购人联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“供应商同类项目业绩情况”这一评审因素要求，提供相关证明资料。

投标人（签章）：______________

日期：       年     月    日

十、供应商获奖情况（如有，格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“供应商获奖情况”这一评审因素要求，提供证明资料）

十一、供应商自主知识产权产品（创新、设计）情况（如有，格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“供应商自主知识产权产品（创新、设计）情况”这一评审因素要求，提供证明资料）

投标文件附件

一、法定代表人（负责人）证明书

同志，身份证号码：               ，现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

粘贴：法定代表人（负责人）身份证扫描件（正反两面）； 非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

说明：

1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，并以我单位的名义签署响应书和响应文件，与贵单位协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

粘贴：代理人身份证扫描件（正反两面）

代理人：

电话：               手机：

身份证号码：                      职务：

授权委托日期：         年     月       日

投标人（签章）：_________________

日期：       年     月    日

三、投标保证金缴纳凭证

致：  巴州政务服务和公共资源交易中心

我方于	   年	月	 日参加	（项目名称）   的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

粘贴：投标保证金缴费回单复印件加盖公章

投标人（签章）：

日期：       年     月    日

四、联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加               （采购人名称）（以下简称采购人）        （项目名称）      标段（以下简称本项目）的项目投标并争取赢得本项目采购合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目竞标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交竞标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

成员二名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字或盖章）

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

五、分包意向协议（格式一）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

分包内容：_____。

分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。 本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                   乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：

1.此表为投标人非因“落实中小企业预留份额”分包时填写；

2.拟分包单位必须满足“通用条款的补充内容”中关于分包的资质要求，并提供相应资质证书复印件，否则投标无效；

3.投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，并在投标文件中提交协议复印件，否则投标无效。

拟分包意向协议（格式二）

致：巴州政务服务和公共资源交易中心

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示：

| 序号 | 拟分包单位名称 | 拟分包单位类型 | 资质证书 | 拟分包合同内容 | 拟分包合金额（元） | 占该采购包预算金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

投标人名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：

（1）此表为投标人在“落实中小企业预留份额”而向中小企业分包时填写。

（2）拟分包单位必须满足“通用条款的补充内容”中关于分包的资质要求，并提供相应资质证书复印件，否则投标无效。

六、实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足本项目标★的条款要求 |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |

注：1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.根据采购文件第三章“用户需求书中”打“★”号条款，详细填写投标人自身响应情况，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的或者照搬照抄招实质性条款具体内容，将视为未实质性满足招标文件要求，投标无效

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权根据实质性条款响应情况作出评判。

七、重要技术参数响应情况表

| 序号 | 重要技术参数具体内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足本项目标▲的条款要求 |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |

说明：

1.采购文件第三章“用户需求书中”打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

八、实施方案（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“实施方案”这一评审因素要求，提供证明资料）

九、项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（如有，格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议”这一评审因素要求，提供证明资料）

十、质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案（如有，格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案”这一评审因素要求，提供证明资料）

十一、项目服务承诺（如有，格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“项目服务承诺”这一评审因素要求，提供证明资料）

十二、违约承诺（如有，格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“违约承诺”这一评审因素要求，提供证明资料）

十三、拟安排的项目负责人情况

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专 业 |  |
| 学位 |  |  | 职称 |  | 职 务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 服务时间 |  |
| 注册证书及注册号 | 序号 | 证书名 |  |  | 证书号 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  |  | 担任何职务 |  | 备注 |

特别提示：

投标人须按本招标文件评标信息中“拟安排的项目负责人情况（仅限一人）”这一评审因素要求，提供相关证明资料如：身份证复印件、职称证书复印件、国家规定或行业相关上岗、执业资格证书复印件、本单位社保缴纳证明、相关业绩证明材料复印件等。

特别要求：

拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须根据本项目的实际需求或招标人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在投标报价中。

十四、拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 目前从事的岗位 | 从业资格证书 | 从事该岗位的时间或业绩案列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

特别提示：

投标人须按本招标文件评标信息中“拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）”这一评审因素要求，提供证明相关资料如：身份证复印件、职称证书复印件、国家规定或行业相关上岗、执业资格证书复印件、本单位社保缴纳证明、相关业绩证明材料复印件等。

十五、拟投入的服务资源（车辆、场地、工具、机器等）情况（如有，格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“拟投入的服务资源（车辆、场地、工具、机器等）情况”这一评审因素要求，提供证明资料）

十六、投标人认为需要加以说明的其他内容

第五章  合同条款及格式

合同文本（模板）

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为        。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：           签订日期：      年  月  日

第二册  通用条款（公开招标）

第一章  总则

## 1. 通用条款说明

1.1政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本，列出巴州政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4“通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

## 2．招标说明

本项目按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。

## 3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “政府集中采购机构”是指政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指巴州政务服务和公共资源交易中心；

3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“中标候选人”即“候选中标供应商”；

3.5“评审委员会”是依据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.6“日期”指公历日；

3.7“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.8“电子投标文件”指利用新疆政采云平台投标文件制作专用软件制作并加密的投标文件,适用于网上投标；

3.9“网上投标”指通过新疆政采云平台网站上传电子投标文件；

3.10招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

## 4. 政府采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

## 5．投标人参加政府采购的条件

5.1投标人应在投标前到新疆CA本地营业网点进行注册并办理电子密钥。

5.2投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3联合体投标

5.3.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成政府采购正式供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

## 6．政策导向

6.1政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。

6.2本项目落实巴州政府采购供应商诚信管理政策要求。

## 7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6  工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

## 8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

## 9．踏勘现场

9.1如有需要（详见第一册专用条款），采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

## 10．标前会议

10.1如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

第二章  招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册  专用条款

关键信息

# 第一章  招标公告

# 第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

# 第三章  用户需求书

# 第四章  投标文件格式及附件

# 第五章  合同条款及格式

# 第二册  通用条款

# 第一章  总则

# 第二章  招标文件

# 第三章  投标文件的编制

# 第四章  投标文件的递交

# 第五章  开标

# 第六章  评审要求

# 第七章  评审程序及评审方法

# 第八章  定标及公示

# 第九章  公开招标失败的后续处理

# 第十章  合同的授予与备案

# 第十一章  质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12．招标文件的澄清

12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前以书面提问的形式提交政府集中采购机构。

12.3不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2招标文件的修改以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

第三章  投标文件的编制

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16．投标文件格式

投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21．关于投标保证金

21.1 根据第一册专用条款中的规定，足额缴纳。供应商有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。通过新疆政采云平台投标文件制作专用软件制作。

23.2投标人在使用《投标文件制作软件》编制投标书时须注意：

23.2.1导入《投标文件制作软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标文件制作软件》，制作乙项目B包的投标书。

23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3要求用《投标文件制作软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4投标文件不能带病毒。

23.2.5完整填写“投标关键信息”，“开标一览表”中的“投标报价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。

23.2.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点上传。

23.2.7投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。

23.2.8政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时拨打政采云95763咨询。

23.2.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。

23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

第四章  投标文件的递交

24．投标书的保密

24.1在投标文件制作完成后，在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对投标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达开标时间后才能解密查看。

24.2若采购项目出现延期情况：

如果供下载的招标文件有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件。

25．上传投标文件及投标截止日期

25.1实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录新疆政采云平台上传投标文件。如上传过程中遇到问题，可拨打技术支持电话，联系方式：95763

25.2政府集中采购机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。

25.4.投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行在线解密，逾期未解密的作无效处理。

26. 样品、演示、方案讲解

26.1 样品、演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27．投标文件的修改和撤销

27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

第五章  开标

28．开标

28.1投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。

28.2 政府集中采购机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

第六章   评审要求

29．评审委员会组成

29.1网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家一般是从新疆政采云平台政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持采购人出具的《评审授权书》参加评审。

29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必须的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、预算金额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31．独立评审

31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

第七章  评审程序及评审方法

32．投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

32.3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

32.6不同投标人的“文件制作时间”“文件制作机器码”“文件创建标识码”“IP”“上传时间”等信息异常一致的，不得作为投标无效的理由。如出现上述异常情况，应报主管部门处理。33．澄清有关问题

33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将按照政府采购法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察或资料查验

36.1在评审过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行实地考察或资料查验（原件）。投标人应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。

37．评审方法

37.1.1最低价法

最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

37.1.2综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1分值汇总计算错误的；

37.3.2分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

第八章  定标及公示

38．定标方法

38.1非评定分离项目定标方法

38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。

38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

38.2评定分离项目定标方法

38.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

38.2.3适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

38.2.4政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标公告

40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府集中采购机构将在“新疆政采云平台”上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。 监督电话：0996-2024012。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41．中标通知书

41.1中标公告公布以后无异常的情况下,中标供应商和采购人可自行在“新疆政采云平台）”上打印电子中标通知书。

41.2中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

第九章  公开招标失败的后续处理

42．公开招标失败的处理

42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。

42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由政府集中采购机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

第十章  合同的授予与备案

43．合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同的签订

45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

采购人与中标人应于合同签订之日起十日内，由采购人或委托中标人将采购合同副本抄送合同备案工作实施机构备案。

48. 合同变更

合同变更事宜按财政部门相关规定执行。

49. 项目验收

49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

51.1供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本地区政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

51.2 有下述四条所列情形的，采购人或政府集中采购机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报：

（1）投标截止后，撤销投标的；

（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的。

第十一章  质疑处理

52.质疑提出与答复

52.1提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。

52.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

52.3质疑条件

52.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

52.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对招标文件的质疑，为招标文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；

52.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

52.4提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

52.5提交方式

52.5.1请质疑供应商根据附件质疑函范本所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交书面质疑材料。地址：新疆库尔勒市索克巴格路州住建大厦14楼政府采购交易科，质疑咨询电话：0996-2035295。

52.6收文办理程序

52.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

53. 质疑后续处理

53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商。否则应当重新开展采购活动。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                              邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑函份数要求：一式三份。

---- END ----