招　标　文　件

项目名称：自治区一体化数据资源服务平台建设项目（二期）

项目编号：GK2026-100

| 采购人 审核意见 | 采购人签章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 内控监督部 审核意见 | 审核人签章： 年 月 日 |

新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

2026年5月26日

总  目  录

第一章  投标邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	5

三、获取招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、联系事项	6

八、其他	7

第二章  投标人须知	9

一、总则	9

二、招标文件	9

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的递交	13

五、开标与评标	14

六、定标	19

七、授予合同	21

第三章  合同文本	23

第四章  项目需求	27

一、技术需求	27

（一）项目概述及需求	27

（二）项目技术规格及要求	33

（三）技术参数要求	37

（四）系统功能或服务要求	39

（五） 服务方案要求	74

（六） 实施要求	74

（七） 运维要求	75

（八） 售后服务	76

（九） 培训要求	76

二、商务条款	77

（一）服务期限	77

（二）款项支付	77

（三）验收依据及方式	77

（四）知识产权归属	78

（五）保密性要求	78

（六）网络和数据安全性要求	79

（七）其他要求	79

第五章  评标方法与评标标准	81

第六章  投标文件格式	88

一、资格审查响应对照表	91

二、符合性审查响应对照表	92

三、非实质性响应对照表	92

四、投标产品配置及分项报价表	93

五、技术参数响应及偏离表	94

六、商务条款响应及偏离表	95

七、开标一览表	96

第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区公共资源交易中心现就（自治区一体化数据资源服务平台建设项目（二期））进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（自治区一体化数据资源服务平台建设项目（二期）） 招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2026年6月23日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目名称：自治区一体化数据资源服务平台建设项目（二期）

2.项目编号：GK2026-100

3.预算金额：52636300.00元

4.本项目设定最高限价，最高限价为 52636300.00 元。

5. 采购需求：

本项目采购内容包括高质量数据集开发系统及数据运营服务。其中数据运营服务包括数据目录标准化服务、数据治理和质量管理服务、基础库（信用信息库、宏观经济库）、主题库（经济调节主题库、产业发展主题库、营商环境主题库、公共服务主题库、社会管理主题库）、重点行业专题库、地州数据回流专题库、数据共享交换专题库、公共数据开放运营服务、高质量数据运营服务等内容。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至2027年5月6日止。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目属于 服务 类

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“软件和信息技术服务业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）

1.7提供2023年4月1日至今2个数据资源服务相关业绩证明，并明确同类业务的具体范围（具体业务范围包含以下至少两项内容：数据归集、数据开发、数据共享、数据治理、数据目录编制、数据授权运营、数据运营）。提供中标通知书或合同扫描件加盖公章（合同必须包含首页、采购内容页、合同盖章页）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”－“项目采购”－“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月23日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

### 七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆维吾尔自治区数据资源与政务服务中心

地址：乌鲁木齐市天山区西后街集中办公区6号楼

联系人：郑东升

联系电话：0991-8810078

2. 新疆维吾尔自治区公共资源交易中心信息

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室

联系人：张老师

联系电话：0991-3550126

### 八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5.供应商应当在递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”；递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7.本项目收取投标保证金，保证金金额：500000.00元，供应商自主选择以银行转账或者保函（纸质或电子）等非现金方式缴纳，以上两种方式投标人仅需选择其中一个即可。具体缴纳方式如下：

方式一：电子保证金

账户信息：按系统自动生成的收款账号信息进行缴纳。具体操作在【保证金管理】页面，选择【电子保证金（在线获取账号）】，点击【新疆保证金平台】，自动从银行获取保证金的收款户名、收款账号、收款银行信息（开户行及行号）。供应商需将保证金转入获取到的收款账号，转账时请备注项目名称及项目编号。

方式二：保函

1.纸质保函。（1）可以使用银行保函、担保保函、保险保函其中之一形式提交。（2）供应商制作投标（响应）文件时，须将保函办理凭证加盖公章，一并上传至资格审查文件中提交。（3）办理咨询电话：13364798888、0991-6660666、4000235588、95511、95585。

2.电子保函。（1）缴纳程序：投标人可登录新疆政府采购网“电子保函”窗口线上办理投保手续；（2）办理电子保函必须在投标截止时间（开标时间）前完成；（3）开标前，投保人须下载加密保单并加盖公章作为保证金缴纳凭证，一并上传至资格审查文件中。(4）技术支持电话详见新疆政府采购网电子保函服务系统；

若供应商未按上述规定缴纳投标保证金，将导致投标（响应）无效。

8.本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网，进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9.系统技术支持电话：95763。

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

#### 11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12.投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1.项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16.投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

#### 17.投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 18.投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20.投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 21.投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 22.投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23.开标

23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

#### 24.评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 25.评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26.投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27.对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28.无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7未通过符合性检查的。

28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30.询问、质疑、投诉

30.1 询问

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

#### 30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区公共资源交易中心 内控监督部

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.7不属于本中心管辖范围的质疑。

30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.3 投诉

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

30.3.3.1 捏造事实；

30.3.3.2 提供虚假材料；

#### 30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32.货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本

以下合同仅为参考，签订时以实际合同文本为准。

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围内的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、服务期限、服务方式及交货地点

8.1服务期限：__    ____

8.2服务方式：___________

8.3服务地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的产品功能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的服务在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随产品交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品交付

13.1 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.2 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的产品品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该产品，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

### 一、技术需求

### （一）项目概述及需求

#### 1.项目背景

加强数字政府建设是党中央、国务院深刻把握时代发展趋势，立足新发展阶段，从全局和战略高度做出的重大部署，是习近平总书记关于网络强国的重要思想在政府数字化改革领域的具体实践。根据党中央和国务院相关要求，2022年6月国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》。

2022年9月自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发《自治区数字政府改革建设方案》（新党办发〔2022〕34号），制定了相关行动方案和重点任务，其中提出了包括建设标准统一、布局合理、管理协同、安全可靠的一体化数据资源服务平台体系，加强数据治理和全生命周期质量管理，充分释放数据要素价值，为各级各部门提供数据共享、数据治理、数据管理、数据应用、数据安全等产品化、标准化的统一能力支撑。

- 项目主要需求

深入落实党中央、国务院关于数字中国建设的决策部署，按照国家、自治区对政务信息化项目建设管理的工作要求，在前期完成自治区一体化数据资源平台建设的基础上，开展数据运营工作，并建设高质量数据集相关系统与数据开发，以及宏观经济基础库，以及各类主题库、专题库，支撑数据跨部门、跨层级、跨地区汇聚融合和深度共享利用，推动构建全区一体化数据资源体系，促进数据资源依法依规安全有序高效共享应用。

- 项目采购清单

软件采购清单：

| 序号 | 系统名称 | 模块/工具 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高质量数据集开发系统 | 数据处理子系统面向非结构化数据提供基础数据探查和处理功能，为后续的标注和高质量数据集的管理提供支撑服务；数据标注子系统，是对已经进行了初步处理的数据库表、文本、音频、视频等数据按照业务场景需求，进行人工或自动化标注，从而将原始数据转化为应用于人工智能训练和实际业务需求场景的数据集合。 | 套 | 1 |

数据运营服务采购清单：针对自治区本级各部门可以归集到的数据进行数据治理及运营服务，包括以下80个单位（至少满足80家单位，以下清单为参考单位名称，具体单位以项目实际执行情况为准）。清单如下表。

| 序号 | 服务名称 |
| --- | --- |
| 一 | 数据目录标准化 |
| 1 | 数据目录分类服务 |
| 2 | 数据目录分级服务 |
| 二 | 数据治理和质量管理 |
| 1 | 数据治理服务 |
| 1.1 | 自治区市场监督管理局 |
| 1.2 | 自治区水利厅 |
| 1.3 | 自治区交通运输厅 |
| 1.4 | 自治区农业农村厅 |
| 1.5 | 自治区应急管理厅 |
| 1.6 | 自治区生态环境厅 |
| 1.7 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 1.8 | 自治区住房和城乡建设厅 |
| 1.9 | 自治区公共资源交易中心 |
| 1.10 | 自治区药品监督管理局 |
| 1.11 | 自治区自然资源厅 |
| 1.12 | 自治区发展和改革委员会 |
| 1.13 | 自治区卫生健康委员会 |
| 1.14 | 自治区民政厅 |
| 1.15 | 自治区广播电视局 |
| 1.16 | 自治区医疗保障局 |
| 1.17 | 自治区公安厅 |
| 1.18 | 自治区机关事务管理局 |
| 1.19 | 自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 1.20 | 自治区司法厅 |
| 1.21 | 国家税务总局自治区税务局 |
| 1.22 | 自治区文化和旅游厅 |
| 1.23 | 自治区财政厅 |
| 1.24 | 自治区商务厅 |
| 1.25 | 自治区退役军人事务厅 |
| 1.26 | 自治区残疾人联合会 |
| 1.27 | 自治区工业和信息化厅 |
| 1.28 | 自治区教育厅 |
| 1.29 | 自治区气象局 |
| 1.30 | 自治区体育局 |
| 1.31 | 自治区科学技术厅 |
| 1.32 | 自治区林业和草原局 |
| 1.33 | 自治区地震局 |
| 1.34 | 自治区人大常委会 |
| 1.35 | 国家矿山安全监察局新疆局 |
| 1.36 | 自治区烟草专卖局 |
| 1.37 | 自治区消防救援总队 |
| 1.38 | 乌鲁木齐海关 |
| 1.39 | 自治区统计局 |
| 1.40 | 自治区信访局 |
| 1.41 | 自治区国防动员办公室 |
| 1.42 | 自治区邮政管理局 |
| 1.43 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 |
| 1.44 | 自治区粮食和物资储备局 |
| 1.45 | 自治区森林消防总队 |
| 1.46 | 自治区党委网信办 |
| 1.47 | 自治区金融办（自治区地方金融管理局） |
| 1.48 | 自治区审计厅 |
| 1.49 | 自治区疾病预防控制中心 |
| 1.50 | 自治区国家安全厅 |
| 1.51 | 新疆通信管理局 |
| 1.52 | 中国民用航空新疆管理局 |
| 1.53 | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 |
| 1.54 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 |
| 1.55 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 |
| 1.56 | 国网新疆电力有限公司 |
| 1.57 | 自治区高级人民法院 |
| 1.58 | 自治区人民检察院 |
| 1.59 | 自治区委员会组织部 |
| 1.60 | 自治区委员会宣传部 |
| 1.61 | 自治区委员会政策研究室(改革办) |
| 1.62 | 自治区机构编制委员会办公室 |
| 1.63 | 自治区发展和改革委员会(能源局) |
| 1.64 | 自治区外事办公室 |
| 1.65 | 自治区档案馆 |
| 1.66 | 自治区政协办公厅 |
| 1.67 | 自治区工商业联合会 |
| 1.68 | 自治区总工会 |
| 1.69 | 中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 |
| 1.70 | 自治区妇女联合会 |
| 1.71 | 自治区科学技术协会 |
| 1.72 | 自治区文学艺术界联合会 |
| 1.73 | 自治区归国华侨联合会 |
| 1.74 | 自治区社会科学界联合会 |
| 1.75 | 中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区分会 |
| 1.76 | 自治区红十字会 |
| 1.77 | 自治区畜牧兽医局 |
| 1.78 | 自治区供销合作社联合社 |
| 1.79 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司 |
| 1.80 | 新疆中泰（集团）有限责任公司 |
| 2 | 标准化建模服务 |
| 2.1 | 自治区市场监督管理局 |
| 2.2 | 自治区水利厅 |
| 2.3 | 自治区交通运输厅 |
| 2.4 | 自治区农业农村厅 |
| 2.5 | 自治区应急管理厅 |
| 2.6 | 自治区生态环境厅 |
| 2.7 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 2.8 | 自治区住房和城乡建设厅 |
| 2.9 | 自治区公共资源交易中心 |
| 2.10 | 自治区药品监督管理局 |
| 2.11 | 自治区自然资源厅 |
| 2.12 | 自治区发展和改革委员会 |
| 2.13 | 自治区卫生健康委员会 |
| 2.14 | 自治区民政厅 |
| 2.15 | 自治区广播电视局 |
| 2.16 | 自治区医疗保障局 |
| 2.17 | 自治区公安厅 |
| 2.18 | 自治区机关事务管理局 |
| 2.19 | 自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 2.20 | 自治区司法厅 |
| 2.21 | 国家税务总局自治区税务局 |
| 2.22 | 自治区文化和旅游厅 |
| 2.23 | 自治区财政厅 |
| 2.24 | 自治区商务厅 |
| 2.25 | 自治区退役军人事务厅 |
| 2.26 | 自治区残疾人联合会 |
| 2.27 | 自治区工业和信息化厅 |
| 2.28 | 自治区教育厅 |
| 2.29 | 自治区气象局 |
| 2.30 | 自治区体育局 |
| 2.31 | 自治区科学技术厅 |
| 2.32 | 自治区林业和草原局 |
| 2.33 | 自治区地震局 |
| 2.34 | 自治区人大常委会 |
| 2.35 | 国家矿山安全监察局新疆局 |
| 2.36 | 自治区烟草专卖局 |
| 2.37 | 自治区消防救援总队 |
| 2.38 | 乌鲁木齐海关 |
| 2.39 | 自治区统计局 |
| 2.40 | 自治区信访局 |
| 3 | 数据质量管理服务 |
| 3.1 | 数据质量管理流程 |
| 3.2 | 数据质量稽核服务 |
| 3.3 | 数据质量评价服务 |
| 3.4 | 数据质量工单服务 |
| 三 | 基础库 |
| 1 | 信用信息库 |
| 1.1 | 个人信用信息库 |
| 1.2 | 企业信用信息库 |
| 1.3 | 非企业法人信用信息库 |
| 2 | 宏观经济库 |
| 2.1 | 年度经济数据库 |
| 2.2 | 季度经济数据库 |
| 2.3 | 月度经济数据库 |
| 2.4 | 高频经济数据库 |
| 2.5 | 微观经济数据库 |
| 2.6 | 单位经济数据库 |
| 2.7 | 行业经济数据库 |
| 四 | 主题库 |
| 1 | 经济调节主题库 |
| 1.1 | 金融服务主题库 |
| 1.2 | 国资国企监管主题库 |
| 1.3 | 经济发展引导主题库 |
| 1.4 | 商贸流通主题库 |
| 2 | 产业发展主题库 |
| 2.1 | 工业制造主题库 |
| 2.2 | 现代农业主题库 |
| 2.3 | 新能源主题库 |
| 2.4 | 科技创新主题库 |
| 3 | 营商环境主题库 |
| 3.1 | 企业服务主题库 |
| 3.2 | 融资贷款主题库 |
| 3.3 | 市场监管主题库 |
| 3.4 | 企业经营监测主题库 |
| 4 | 公共服务主题库 |
| 4.1 | 教育服务主题库 |
| 4.2 | 医疗健康主题库 |
| 4.3 | 社会保障主题库 |
| 4.4 | 文化旅游主题库 |
| 4.5 | 水电气服务主题库 |
| 4.6 | 气象服务主题库 |
| 5 | 社会管理主题库 |
| 5.1 | 应急管理主题库 |
| 5.2 | 数字乡村主题库 |
| 5.3 | 生态环境主题库 |
| 5.4 | 交通运输主题库 |
| 五 | 专题库 |
| 1 | 重点行业专题库 |
| 1.1 | 煤炭专题库 |
| 1.2 | 电力专题库 |
| 1.3 | 油气化专题库 |
| 1.4 | 其他行业专题库 |
| 2 | 地州数据回流专题库 |
| 2.1 | 乌鲁木齐市数据回流专题库 |
| 2.2 | 伊犁州数据回流专题库 |
| 2.3 | 喀什地区数据回流专题库 |
| 2.4 | 阿勒泰地区数据回流 |
| 2.5 | 克拉玛依市数据回流 |
| 2.6 | 博州数据回流 |
| 2.7 | 巴州数据回流 |
| 2.8 | 吐鲁番市数据回流 |
| 2.9 | 哈密市数据回流 |
| 2.10 | 阿克苏地区数据回流 |
| 2.11 | 和田地区数据回流 |
| 2.12 | 克州数据回流 |
| 2.13 | 昌吉州数据回流 |
| 2.14 | 塔城地区数据回流 |
| 3 | 数据共享交换专题库 |
| 3.1 | “党员信息库”专题库 |
| 3.2 | 升规纳统专题库 |
| 3.3 | 经济监测预测专题库 |
| 3.4 | 成品油监管专题库 |
| 3.5 | 数据共享咨询服务 |
| 3.6 | 数据共享流程协理 |
| 3.7 | 数据共享执行和实施服务 |
| 六 | 公共数据开放运营 |
| 1 | 开放数据资源处理 |
| 2 | 开放数据组织处理 |
| 3 | 数据开放技术流程 |
| 4 | 开放数据资源编目 |
| 5 | 公共开放数据的采集 |
| 6 | 公共开放数据的加工 |
| 7 | 公共开放数据的装载 |
| 8 | 公共开放数据的发布 |
| 9 | 公共开放数据的创新应用 |
| 七 | 高质量数据运营 |
| 1 | 公共服务相关高质量数据集 |
| 1.1 | 教育资源分布高质量数据集 |
| 1.2 | 社区人口健康高质量数据集 |
| 1.3 | 求职信息查询高质量数据集 |
| 1.4 | 空气质量监测高质量数据集 |
| 1.5 | 交通网络规划高质量数据集 |
| 2 | 企业服务相关高质量数据集 |
| 2.1 | 企业信贷综合评价高质量数据集 |
| 2.2 | 企业活跃度高质量数据集 |
| 2.3 | 惠企政策对接高质量数据集 |
| 3 | 农业服务相关高质量数据集 |
| 3.1 | 农产品和服务高质量数据集 |
| 3.2 | 农业气象灾害预警高质量数据集 |
| 3.3 | 农业科技创新成果应用高质量数据集 |
| 4 | 文旅服务相关高质量数据集 |
| 4.1 | 特色文化遗产高质量数据集 |
| 4.2 | 文旅活动服务高质量数据集 |
| 4.3 | 文旅产业监测预警高质量数据集 |
| 5 | 地理信息服务相关高质量数据集 |
| 5.1 | 城市规划支撑高质量数据集 |
| 5.2 | 高精度地形高质量数据集 |
| 6 | 能源管理服务相关高质量数据集 |
| 6.1 | 煤炭生产与销售高质量数据集 |
| 6.2 | 电力生产与消费高质量数据集 |
| 6.3 | 油气生产与销售高质量数据集 |
| 6.4 | 矿产资源高质量数据集 |

### （二）项目技术规格及要求

- 高质量数据集开发系统建设

  - 1.1数据处理子系统

数据处理系统在前期完成结构化数据处理的基础上，增加对非结构化数据处理功能。系统面向非结构化数据提供基础数据探查和处理功能，为后续的标注和高质量数据集的管理提供系统支撑。

          - 1.1.1非结构化数据采集

针对音频、文本、视频等数据，进行源数据采集。系统须支持内置采集器和自定义采集器统一管理，采集方式包括文件、接口，支持通过采集器名称、资源类型、采集方式查询筛选。

          - 1.1.2文本数据处理

将获取的OFD、PDF、图片文本化，提取元数据信息（文件格式、大小、版本等），检测文件完整性和重复性，并将文本内容结构化，将结构化数据标准化，即将文档或者图片中的文字信息转换为可编辑文本，为数据标注和应用提供可识别的数据。

全文提取，系统需支持对同类型多资源、资源内多文件进行全文内容提取，通过任务列表统一管理和维护；需要支持将各类常见文档（OFD、PDF、WORD等）以及图片中的文字信息按照文档原有的格式进行文本识别和还原，即将文档或者图片中的文字信息转换为可编辑文本。

          - 1.1.3视频数据处理

视频数据处理功能，主要是通过提取视频数据信息，例如时间特性（视频时长分布）、空间特性（分辨率/宽高比统计）、编码特性（码率/关键帧间隔）和内容特性（平均亮度/色彩分布）等信息，对视频数据进行探查、缺陷检测和关键帧提取等操作，形成面向管理和标注的可理解可操作数据对象。

（1）视频数据的清洗和探查分析，针对采集的离线视频数据尤其是大量重复低价值的视频数据进行过滤或压缩，识别和压缩掉大量重复帧，保留高价值的视频数据。

（2）视频质量缺陷检测与修复，主要针对视频文件的完整性、跨平台兼容性检查，及时发现视频文件缺陷。

（3）视频数据关键帧抽取和存储，视频数据的基础组成单元是视频帧，所有的视频分析工作基本上均是基于视频帧开展，对于离线的视频数据，从中抽取出一些高价值的关键帧作为视频分析的主要内容，相应的帧数据进行一定的归档保存。

（4）视频处理，系统需要支持格式转换、分辨率重设、视频切片、相似视频检测、大面积文字检测、视频图像、质量检测、运镜检测、静态视频检测和视频抽帧等操作。

（5）图片处理，系统需要支持批量自动处理和单线程处理的方式，对图片进行格式转换、旋转、大小重设、裁剪等操作，以及对饱和度、对比度、亮度等进行处理。

          - 1.1.4音频数据处理

音频数据结构化功能，需对所采集的音频数据进行清洗，并将音频转换成文本数据，以便在后续应用或标注中可以做为自然语言进行处理，实现对音频数据的价值提炼。需要支持以下功能：

（1）音频数据探查和清洗，对音频中的噪音及无意义音频进行过滤，对音频数据进行探查，完成音频数据清洗，从而保留高质量的音频段，为进一步分析提供基础数据。

（2）提取音频文本，是从音频中提取文字信息，并按照语义智能添加标点符号，将文本数据格式进行统一，例如对电话号码、价格等进行格式统一，同时具备时间戳对齐功能，将相关文本与对应音频出现的时间进。

（3）处理方式，系统须支持采用批量自动处理和单线程处理的方式，实现对音频的格式转换、音频抽帧等操作。

  - 1.2数据标注子系统

数据标注子系统，针对已经进行了初步处理的数据库表、文本、音频、视频等数据，按照业务场景需求进行人工或自动化标注，从而将原始数据转化为可以应用于人工智能训练和实际业务场景的数据集合。

          - 1.2.1数据标注

对已完成标准化处理的数据库表和已经通过人工或自动化提取形成的结构化文本、音频、视频数据进行打标签的操作，从而形成可被理解、可被阅读、可被操作的数据，为搜索、分析及AI训练提供数据基础。

（1）手工打标管理功能，可以手动在指定的数据对象上打标签，可查看数据列表、个体画像、标签和属性等。

（2）自动打标管理功能，利用数值计算、机器学习、语义分析等规则，实现对数据对象进行自动化打标签的操作。

（3）标签管理功能，标签管理由两部分组成，标签的定义信息和标签值，其中标签的定义信息是对标签的描述，例如：名称、描述、取值类型等，可以让标签开发者、管理者和使用者更好的理解标签；标签值是对标签取值类型、数据类型和取值范围的定义。标签管理包括标签创建、修改、删除、上线、下线、自动编码、算法标签等功能。

          - 1.2.2文本数据标注

通过命名实体，使用人工标注、模型训练识别（NER）等方式提取文本中的数据信息，从而形成结构化数据。系统需要支持以下功能：

（1）人工标注功能，通过人工识别并标记文本信息，与实体模型关联，系统须允许用户对长文本内容进行信息编辑、录入。

（2）模型训练功能，系统须允许用户通过一些简单操作建立模型，以便用于文本结构化内容提取。用户可以选择资源类型，包括图像型资源（PDF、OFD、图片）和文本型资源（txt和全文提取后的长文本），可以选择相应的标注方式（标注键值对、标注列表表格、标注实体关系等），可以设置相应的数据集管理、数据标注等参数。

（3）实体对象管理功能，实体对象管理可以定义和建立特定实体对象，为后续的文本处理任务提供基础，同时系统要能够对实体信息和实体关系进行集中管理。在创建实体对象时，用户可以输入实体的基本信息，包括实体名称、属性等。系统须允许用户根据具体业务需求创建不同类型的实体，以满足结构化提取和关系管理的要求。

          - 1.2.3音频数据标注

系统须支持段落的自动语音识别、意图分类、自动语音识别、信号质量检测、声音检测事件、说话人分段、语音转录、对话分析。

在语音标注模块中，可以将音频转换成可搜索文本，并对文本的属性进行标注。标注员可以通过文本的属性，如语速、说话人、情绪等来标注音频，语音标注内容选择工具包括：选中、时间段选择、转换内容选择。

          - 1.2.4视频数据标注

使用计算机视觉相关技术，实现对视频中价值信息的抽取，例如标记违法违规内容、标记侵权（肖像、商标）内容等，形成可结构化存储的数据。利用视频结构化技术对视频内容按照语义关系，采用视频分类、时空分割、特征提取、对象识别、深度学习等处理手段，在每一帧图像上进行目标检测、目标追踪、视频时间线分割以及场景识别等任务，从而得到视频帧中的重要信息，并以帧为索引进行结构化的数据存储。

          - 1.2.5图像数据标注

图像数据，系统须实现多边形的语义分割、带掩码的语义分割、带边界框的目标检测、关键点标注、图像描述、图像分类、光学字符识别、视觉问答等功能，实现选中、直线、多边形、2D矩形框、点、长方体等操作，满足不同场景需求的标注需求。

          - 1.2.6人工精细化标注

针对长文本，系统须支持分段标注、交叉核对的方式，确保标注的连贯性和准确性。对于图像数据，标注人员可以使用标注工具，勒出目标物体的轮廓，以及可以标注物体类别、属性等信息。遇到模糊不清或难以判断的数据，须支持多人协同标注，以实现精准标注。

          - 1.2.7人工质量检查

“人工质量检查”功能，须能够支持人工逐一对标注数据进行复查，检查标注内容是否完整、准确，格式是否规范，有无遗漏或错误标注的情况。可以实现对于不确定的标注内容，再次核实确认，确保提交的标注数据质量。

- 数据业务系统运营

  - 2.1.数据目录标准化服务

根据《全国一体化政务大数据体系建设指南》要求，推动各地区各部门建立全量覆盖、互联互通的高质量全国一体化政务数据目录，实现全国政务数据"一本账"管理。

本阶段工作严格贯彻统筹管理一体化、数据目录一体化、数据资源一体化、共享交换一体化等"八个一体化"建设要求，重点对已编目的数据资源进行优化提升，完善自治区政务数据"一本账"体系，健全目录持续动态更新机制，确保数据目录始终保持准确、完整和时效性。

  - 2.2.基础库建设

基础库建设是一体化数据资源服务平台的核心内容之一，在运营阶段主要体现为对各部门已有数据资源进行系统化整合、规范化管理和持续性优化，而非从零开始构建。通过整合各部门数据资源中关于宏观经济基础信息，进行关联处理和多维融合，形成面向政务服务、领导决策和社会治理等方面的通用的高质量基础数据资源。

本期工作重点是对自治区宏观经济基础信息库进行整合优化与完善，为自治区一体化数据资源服务平台提供核心数据支持。基础库建设采用"需求驱动、标准引领、统分结合、迭代优化"的建设思路，通过需求调研、业务建模、数据建库、应用支撑四个环节，实现基础库的规范化建设和高效应用。

  - 2.3.主题库建设

主题库建设是自治区一体化数据资源服务平台的核心组成部分，在运营阶段主要体现为对各部门业务数据的主题化整合、标准化梳理和深度优化。通过对已有数据资源按主题域进行系统性整合与完善，实现数据要素价值的有效释放。根据《自治区办公厅印发自治区数字政府改革建设方案》、《"新系列"5个重点应用场景建设方案》、《自治区一体化数据资源体系建设实施方案》等政策文件的工作任务部署，以及相关部门的具体需求。同时，基于《自治区数字政府建设三年行动计划（2023-2025年）》、《自治区"数据要素×"三年行动实施方案(2024-2026年)》等政策的战略指引，将统筹规划主题库建设。

  - 2.4.专题库建设

专题库建设是自治区一体化数据资源服务平台建设的重要组成部分，在运营阶段主要体现为对已有数据资源进行专题化整合、深度加工和针对性优化，而非全部从零构建。通过对各部门现有数据按特定行业、地区或专题领域进行系统性梳理与完善，为特定需求提供精准的数据支撑和服务。根据《自治区一体化数据资源体系建设实施方案》要求，通过专题库的建设，可实现行业数据的深度整合和跨部门数据的高效协同，促进数据要素价值的充分释放。

      - （三）技术参数要求

针对技术要求指标为以下六个方面：① 可扩展性，② 核心性能指标，③ 高可用性指标，④数据处理性能指标，⑤安全性能指标，⑥基础软件性能要求。

      - 1.系统性能指标

        - （1）可扩展性

项目建设过程中应充分考虑可扩充性，能根据技术发展和业务需求的增加不断升级扩展。平台设计需采用基于通用标准和用户导向的产品开发理念，基于信息资源规划的方法论指导，采用面向对象的技术、利用事件驱动和封装的思想为应用软件提供接口，并广泛采用目前业界流行的、标准的技术，使得系统的可扩展性有根本的保障。平台开发过程中将充分考虑数据层、应用层、展现层和功能需求等方面的扩容性，保证整体框架支持分布式部署，保证未来的系统可以完全依托于现有平台进行扩展和升级。

（1）平台应满足整体规划期业务增长的性能需求。参考行业标准，业务增长率可按年处理能力增长率为15%，逐年递增；

（2）平台扩展应考虑对现有设施的适度利用；

（3）平台扩展应满足业务延续性要求。

        - （2）核心性能指标

（1）高质量数据集平台主要性能指标

用户访问应用的时效性要求，在500 并发数时平均延时小于1秒；

★采用的软件产品需能兼容国产操作系统，需提供与统信、麒麟、红旗等任意一个国产操作系统，并提供兼容性说明或承诺函（格式自拟）；

采用多点部署方式，具备弹性扩容能力，能避免单点故障导致整个系统不可用，保证系统的高可靠性。

（2）响应时间

a.用户登录≤3.0秒。

b.文件导出（Excel）≤30秒（10万行数据）

（3）并发能力

a.峰值并发用户≥500用户同时在线。

b.关键事务TPS≥100TPS。

c.长时间稳定性72小时连续运行，内存泄漏≤5%。

        - （3）高可用性指标

（1）故障恢复指标

a.业务系统在灾难发生后，从中断到完全恢复服务时间目标（RTO）≤10分钟。

b.业务系统在灾难发生后，业务能容忍的最大数据丢失量（RPO）≤1分钟。

c.切换损失事务中断≤3笔。

（2）集群能力指标

a.扩容过程业务中断≤30秒。

b.杀死任意节点进程后，180秒内自动重启并恢复服务。

c.网络分区（脑裂）时，自动隔离故障节点，保障数据一致性。

        - （4）安全性能指标

a.针对Web应用层的分布式拒绝服务攻击（CC攻击），承受≥50万QPS，业务降级≤10%。

b.SQL注入，拦截率100%，误杀率≤0.01%。

c.暴力破解，账号锁定策略：5次失败锁定15分钟。

      - 2.系统运维要求

采购人负责本项目运维服务质量的检查监督。投标人须配备专业技能与岗位匹配的运维人员，运维人员应具备由国家或省级人力资源和社会保障部门、工业和信息化部门颁发的以下计算机技术与软件专业技术资格证书。未经甲方书面同意，不得擅自更换人员；如需变更，须提前申请并完成新老交接。

### （四）系统功能或服务要求

  - 1.一体化数据资源服务平台建设

  - 1.1.高质量数据集开发系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 数据处理 | 提供一站式数据处理环境，支持结构化数据、非结构化数据、半结构化数据的数据处理、流程调度和生产运维。 |
|  | 支持通过图形化的拖拉拽方式将不同类型处理节点连线组织开发成工作流的功能，可实现零编码交互，工作流画布支持自动布局。 |
|  | 支持版本管理功能，能提供工作流和工作节点的版本查看及版本回滚。 |
|  | 支持文本数据、图像数据、音频数据、视频数据等多种模态数据的处理能力，支持提取、清洗、去重、转换一系列数据规范化处理功能。具备自定义处理节点，扩展处理能力。 |
|  | 具备统一的元数据管理能力，支持各种主流类型的数据存储和处理平台，包括但不限于结构化数据库、大数据平台、对象存储等，可提供元数据信息展示和动态更新 |
|  | 支持全链路数据血缘的查看及分析，支持全流程数据血缘（包含采集、加工、共享）；能够展示细粒度的数据血缘关系，结构化数据支持数据表级、字段级数据血缘关系展示，非结构化数据支持资源级血缘关系展示。 |
| 数据标注 | 具备数据集全生命周期管理功能，包括创建、编辑、标注、质检、发布、删除能力；具备数据集详情查看、数据预览能力。 |
|  | 具备基于结构化数据生成数据集的能力，能将数据治理后的标准库表数据发布成数据集。 |
|  | 具备数据标注任务管理功能，包括标注任务增删改、标注流程控制、标注标签配置。具备标注进度可视化跟踪能力。 |
|  | 具备各种模态的数据标注能力，包括文本数据、图像数据、音频数据、视频数据、多模态数据、时序数据等。文本数据标注场景包括但不限于问答对标注、文本分类、命名实体识别（NER）、文本关系抽取、文本摘要；图像数据标注场景包括但不限于目标检测、图像字符识别（OCR）、图像分割、图片分类、图像问答、图像描述生成；音频数据标注场景包括但不限于语音转写、音频片段分割、语音情感标注、语音分类。视频数据标注场景包括但不限于视频分类、视频场景分割、视频对象追踪。 |
|  | 具备标注操作页面可视化配置能力，能灵活适应不同的标注场景和标注习惯。支持标注操作快捷键控制，提升标注效率。 |
|  | 具备智能标注功能，支持批量智能标注和交互式标注两种方式。文本数据支持文本分类、命名实体识别等多种智能标注，图像数据支持目标检测、图片分类、OCR识别等多种智能标注。 |
| 数据集质检 | 支持数据集质检规则管理功能，支持文档完整性、质量合规性、场景适用性三大维度的质检规则。具备结构化数据、文本数据、图像数据、音频数据、视频数据、多模态数据、时序数据的质检规则定义和参数配置功能。 |
|  | 支持自定义规则能力，可以通过SQL、JS、python等形式，自定义质量检测规则。 |
|  | 支持数据集质量评估任务管理功能，能够配置数据集的评估规则，评估规则应包含但不限于文档完整性、质量合规性、场景适用性维度检测等，并具备任务管理和运维能力。 |
|  | 支持数据集质检结果查看功能，支持生成质量评估报告。 |
| 数据集安全 | 支持分类分级规则配置和手动修正功能，支持分类、分级统一管理。 |
|  | 具备敏感数据资产的分类、分级配置能力。 |
|  | 支持敏感数据发现功能，支持敏感数据规则匹配，以及手动调整修改。 |
|  | 支持脱敏策略和脱敏规则的管理功能。脱敏规则应支持多种脱敏算法，包括但不限于：遮盖脱敏、哈希脱敏、变化脱敏、替换脱敏、随机映射、保留格式脱敏等。 |
|  | 支持静态脱敏能力，可执行静态脱敏任务并成功脱敏。并能够通过全量及增量方式、手动及定时方式执行静态脱敏任务。 |
|  | 支持动态脱敏功能，且动态脱敏支持的在线并发连接数不少于100 个。 |
|  | 支持不同粒度的数据权限控制，包括数据连接级、数据库级、数据表级、数据资源级。 |
| 模型验证 | 具备机器学习算法、LLM算法的模型训练，具备数据集的模型验证能力。 |
|  | 具备可视化建模功能，支持通过可视化页面完成模型训练；具备训练任务管理、训练日志和结果查看能力。 |
|  | 具备模型多版本管理能力。模型训练数据变更或参数变更时，具备重复训练生成新的模型版本，一个训练任务可生成多个版本的模型。 |
|  | 具备模型验证结果输出能力，提供数据集模型验证的结果数据。 |
| 运维监控 | 具备告警查看功能，具备集群状态、CPU、内存告警信息，具备告警配置功能。 |
| 服务响应性能 | 用户访问应用的时效性要求，在500 并发数时平均延时小于1秒 |
| 兼容国产操作系统 | 采用的软件产品需能兼容国产操作系统，需提供与统信、麒麟、红旗等任意一个国产操作系统适配证明材料 |
| 安全性 | 具备用户角色权限控制功能，应包括系统管理员、租户管理员、开发人员和运维人员，不同的角色拥有不同的运维权限，用户只能查看到自己拥有权限的空间相关的运维信息。 |
|  | 具备用户操作审计功能。 |
| 高可靠 | 采用多点部署方式，具备弹性扩容能力，能避免单点故障导致整个系统不可用，保证系统的高可靠性。 |

  - 2.数据业务系统运营

##### 2.1.数据目录标准化

数据目录标准化是一体化数据资源服务平台运营阶段的基础工作，主要针对现有数据目录进行规范化管理和持续优化。根据《全国一体化政务大数据体系建设指南》要求，推动各地区各部门建立全量覆盖、互联互通的高质量全国一体化政务数据目录，实现全国政务数据"一本账"管理。通过对已建立的各级政务数据目录体系进行系统性完善，实现对自治区—地（州、市）—县等各个层级数据资源的精细化管理和高效利用。

###### 2.1.1数据目录分类服务

自治区一体化数据资源服务平台采用多维度的分类方法，围绕主题、行业和重点领域三个核心维度对公共数据进行系统化分类。分类需要全面、准确地反映数据资源的内在联系和应用价值，便于数据的精准定位和高效检索。业务部门可以在此基础上，对数据分类进行进一步细分，增强数据分类的灵活性和适用性。

分类方法需要提升数据的组织效率和检索精度，为数据资源的共享与开放提供更加科学的分类依据。通过建立统一的分类标准和分类规范，避免数据"孤岛"和"碎片化"问题，实现数据资源的系统化管理和高效利用。系统需要根据用户权限和需求，动态展现相应分类下的数据资源，提升用户体验和使用效率。

1.需要依托自治区一体化数据资源服务平台开展数据目录分类工作，需要参考全国一体化政务大数据体系建设指南及自治区相关文件中关于推动数据目录分类的工作要求，并在积极征求各相关方意见的基础上，制定数据目录分类指南。该指南需要包含公共数据范围定义、分类标准、分类规范、公共数据目录分类依据、数据目录分类工作流程等内容。

2.具体开展数据目录分类工作时，需要对具体参与人员进行数据目录分类指南培训，结合线上线下多种培训形式，保证数据目录分类工作正确开展；

3.需要按照数据目录优先级分批次进行分类工作，完成一批、审校一批，并提交应用；

4.对于已应用的数据分类目录，应安排专人定期进行数据目录分类合理性检查，保证数据分类目录动态优化。

###### 2.1.2.数据目录分级服务

数据目录分级服务需要在数据分类基础上，结合现有和可预期的数据应用场景，综合考虑数据遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用后的影响对象、影响程度等因素，明确制定数据分级规则，通过管理平台进行数据目录分级。该服务需要基于数据安全分级智能识别模块，实现数据目录的科学分级和精细化管理，确保数据安全与应用价值的平衡。

1.需要依托自治区一体化数据资源服务平台开展数据目录分级工作，需要参考全国一体化政务大数据体系建设指南及自治区相关文件中关于推动数据目录分级的工作要求，并在积极征求各相关方意见的基础上，推动数据目录分级工作，并制定数据目录分类分级指南。该指南应包含公共数据范围定义、分级标准、分级规范、公共数据目录分级依据、数据目录分级工作流程等内容。

2.具体开展数据目录分级工作时，应对具体参与人员进行数据目录分级指南培训，结合线上线下多种培训形式，保证数据目录分级工作正确开展；

3.按照数据目录优先级分批次进行分级工作，完成一批、审校一批，并提交应用；

4.对于已应用的数据分级目录，安排专人定期进行数据目录分级合理性检查，保证数据分级目录动态优化。

##### 2.2.数据治理和质量管理

数据治理范围覆盖各厅局核心表，治理程度、深度、结果交付物清晰；标准化建模、知识图谱、文本处理、标签体系、算法模型训练方案可行；数据质量管理规则、评估、工单处理机制完整。

###### 2.2.1.数据治理服务

数据治理服务是依据自治区一体化数据资源服务平台"数据标准规范体系"对所有接入平台的数据进行清洗、补全、转换和标准化处理的过程；同时对于平台内加工、计算产生的数据也需确保符合数据标准规范。数据治理作为数据质量管理的基础环节，通过系统化、规范化的治理流程，提升数据的准确性、完整性、一致性和可用性，为数据的高质量应用奠定坚实基础。
	对接80个自治区本级相关部门，通过接口或者库表交换的方式，获取各部门的数据，针对已经获取的数据，开展数据清洗，转换，加载，相关工作。形成可用的数据，以便为下一步进行数据建模或共享交换做好准备。 并在实施过程中，需要形成相关过程文档。

80个本级部门（至少满足80个本级部门，以下清单为参考单位名称，具体单位以项目实际执行情况为准），列表如下：

| 1.1 | 自治区市场监督管理局 |
| --- | --- |
| 1.2 | 自治区水利厅 |
| 1.3 | 自治区交通运输厅 |
| 1.4 | 自治区农业农村厅 |
| 1.5 | 自治区应急管理厅 |
| 1.6 | 自治区生态环境厅 |
| 1.7 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 1.8 | 自治区住房和城乡建设厅 |
| 1.9 | 自治区公共资源交易中心 |
| 1.10 | 自治区药品监督管理局 |
| 1.11 | 自治区自然资源厅 |
| 1.12 | 自治区发展和改革委员会 |
| 1.13 | 自治区卫生健康委员会 |
| 1.14 | 自治区民政厅 |
| 1.15 | 自治区广播电视局 |
| 1.16 | 自治区医疗保障局 |
| 1.17 | 自治区公安厅 |
| 1.18 | 自治区机关事务管理局 |
| 1.19 | 自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 1.20 | 自治区司法厅 |
| 1.21 | 国家税务总局自治区税务局 |
| 1.22 | 自治区文化和旅游厅 |
| 1.23 | 自治区财政厅 |
| 1.24 | 自治区商务厅 |
| 1.25 | 自治区退役军人事务厅 |
| 1.26 | 自治区残疾人联合会 |
| 1.27 | 自治区工业和信息化厅 |
| 1.28 | 自治区教育厅 |
| 1.29 | 自治区气象局 |
| 1.30 | 自治区体育局 |
| 1.31 | 自治区科学技术厅 |
| 1.32 | 自治区林业和草原局 |
| 1.33 | 自治区地震局 |
| 1.34 | 自治区人大常委会 |
| 1.35 | 国家矿山安全监察局新疆局 |
| 1.36 | 自治区烟草专卖局 |
| 1.37 | 自治区消防救援总队 |
| 1.38 | 乌鲁木齐海关 |
| 1.39 | 自治区统计局 |
| 1.40 | 自治区信访局 |
| 1.41 | 自治区国防动员办公室 |
| 1.42 | 自治区邮政管理局 |
| 1.43 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 |
| 1.44 | 自治区粮食和物资储备局 |
| 1.45 | 自治区森林消防总队 |
| 1.46 | 自治区党委网信办 |
| 1.47 | 自治区金融办（自治区地方金融管理局） |
| 1.48 | 自治区审计厅 |
| 1.49 | 自治区疾病预防控制中心 |
| 1.50 | 自治区国家安全厅 |
| 1.51 | 自治区通信管理局 |
| 1.52 | 中国民用航空新疆管理局 |
| 1.53 | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 |
| 1.54 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 |
| 1.55 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 |
| 1.56 | 国网新疆电力有限公司 |
| 1.57 | 自治区高级人民法院 |
| 1.58 | 自治区高级人民检察院 |
| 1.59 | 自治区委员会组织部 |
| 1.60 | 自治区委员会宣传部 |
| 1.61 | 自治区委员会政策研究室(改革办) |
| 1.62 | 自治区机构编制委员会办公室 |
| 1.63 | 自治区发展和改革委员会(能源局) |
| 1.64 | 自治区外事办公室 |
| 1.65 | 自治区档案馆 |
| 1.66 | 自治区政协办公厅 |
| 1.67 | 自治区工商业联合会 |
| 1.68 | 自治区总工会 |
| 1.69 | 中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 |
| 1.70 | 自治区妇女联合会 |
| 1.71 | 自治区科学技术协会 |
| 1.72 | 自治区文学艺术界联合会 |
| 1.73 | 自治区归国华侨联合会 |
| 1.74 | 自治区社会科学界联合会 |
| 1.75 | 中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区分会 |
| 1.76 | 自治区红十字会 |
| 1.77 | 自治区畜牧兽医局 |
| 1.78 | 自治区供销合作社联合社 |
| 1.79 | 新疆交通投资（集团）有限责任公司 |
| 1.80 | 新疆中泰（集团）有限责任公司 |

###### 2.2.2.标准化建模服务

经过治理的原始数据，通过数据ETL过程加工存储到数仓标准库中，标准库按照规范化数据建模原则设计和开发，实现数据的标准化、规范化，提高数据的质量和可用性，同时降低数据的冗余性和不确定性。标准化建模服务是连接原始数据和应用数据的桥梁，通过科学合理的模型设计，将散乱的原始数据转化为结构化、规范化的标准数据，为后续的数据分析和应用提供基础支撑。

标准化建模服务，需要除规范和整合原始接入的政务业务数据外，需要对自治区时空矢量、栅格等数据资源进行治理与融合。根据数据特点，进行知识图谱建设、文本数据开发与处理、数据标注、标签体系开发等工作。实现数据的深度挖掘分析与计算，丰富数字政府和数字经济的数据应用场景，提升数据价值。
   在数据治理的基础上，结合部门的实际业务需求，进行表接口的设计和库表模型开发。
需要进行重点建模的40个本级部门（至少满足40个本级部门，以下清单为参考单位名称，具体单位以项目实际执行情况为准）列表如下：

| 2.1 | 自治区市场监督管理局 |
| --- | --- |
| 2.2 | 自治区水利厅 |
| 2.3 | 自治区交通运输厅 |
| 2.4 | 自治区农业农村厅 |
| 2.5 | 自治区应急管理厅 |
| 2.6 | 自治区生态环境厅 |
| 2.7 | 自治区人力资源和社会保障厅 |
| 2.8 | 自治区住房和城乡建设厅 |
| 2.9 | 自治区公共资源交易中心 |
| 2.10 | 自治区药品监督管理局 |
| 2.11 | 自治区自然资源厅 |
| 2.12 | 自治区发展和改革委员会 |
| 2.13 | 自治区卫生健康委员会 |
| 2.14 | 自治区民政厅 |
| 2.15 | 自治区广播电视局 |
| 2.16 | 自治区医疗保障局 |
| 2.17 | 自治区公安厅 |
| 2.18 | 自治区机关事务管理局 |
| 2.19 | 自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 2.20 | 自治区司法厅 |
| 2.21 | 国家税务总局自治区税务局 |
| 2.22 | 自治区文化和旅游厅 |
| 2.23 | 自治区财政厅 |
| 2.24 | 自治区商务厅 |
| 2.25 | 自治区退役军人事务厅 |
| 2.26 | 自治区残疾人联合会 |
| 2.27 | 自治区工业和信息化厅 |
| 2.28 | 自治区教育厅 |
| 2.29 | 自治区气象局 |
| 2.30 | 自治区体育局 |
| 2.31 | 自治区科学技术厅 |
| 2.32 | 自治区林业和草原局 |
| 2.33 | 自治区地震局 |
| 2.34 | 自治区人大常委会 |
| 2.35 | 国家矿山安全监察局新疆局 |
| 2.36 | 自治区烟草专卖局 |
| 2.37 | 自治区消防救援总队 |
| 2.38 | 乌鲁木齐海关 |
| 2.39 | 自治区统计局 |
| 2.40 | 自治区信访局 |

###### 2.2.3.数据质量管理服务

数据质量管理服务提供贯穿数据接入、存储到加工、使用、销毁的全生命周期的质量管理服务，在每一个环节和过程中保障数据的质量，确保数据的准确性、完整性、一致性和可用性。服务内容包含数据质量稽核、数据质量评价、数据质量管理考核、数据质量工单处理等多个方面，覆盖数据质量管理的全过程。

服务全程遵循数据质量管理流程，参照数据标准规范，按照质量定义、评估、分析和优化等步骤开展数据质量管理服务，主要服务项包括：规则梳理、规则配置、质量评估、质量优化、质量监管等；通过数据质量管理服务，实现对数据质量概况探查，发现和监控其中的质量问题，并针对性的进行数据质量改进，提升数据的整体质量水平和应用价值。

数据质量管理服务的核心价值在于提供系统化、规范化的数据质量评估和改进机制，通过定期的质量检查、问题分析和质量改进，持续优化数据质量，为数据的高价值应用提供质量保障。同时，通过建立数据质量责任制和数据质量考核制度，明确各方责任，形成数据质量管理的长效机制，确保数据质量管理的有效性和可持续性。

2.2.3.1.数据质量管理流程

数据质量定义是数据质量管理的起点，是建立数据质量标准和评估体系的基础。根据大数据处理的流程、数据来源、数据本身的特点、用户使用数据的特点，以及产品和数据模型等对数据质量评估的影响等多方面综合考虑，从发现问题、定位问题、解决问题、验证问题的角度，根据国家及部委标准要求，制定符合业务使用情况的、可落地的数据质量标准规范，用以指导数据质量建设。

质量定义过程首先需要明确数据质量的维度和指标，如准确性、完整性、一致性、及时性、有效性等，并根据不同维度设定相应的质量标准和评估方法。同时，还需要考虑不同类型数据、不同应用场景的质量要求差异，建立分层分类的质量标准体系，确保质量标准的针对性和适用性。此外，质量定义还需与数据管理的其他环节协同配合，如与数据标准、数据安全相互支撑，形成完整的数据治理体系。

建立数据质量管理的流程和规范，形成相关的制度文档（须包括：数据质量管理办法、数据标准化管理办法、数据质量核查校验规范、数据质量问题整改管理制度、数据采集与汇聚质量规范、数据质量考核评价办法等）。

2.2.3.2.数据质量稽核服务

数据质量稽核工作包括稽核规则定义、稽核作业执行、稽核结果分析三个主要环节。

需要制定全面、准确、可操作的稽核规则，需要涵盖数据的各个质量维度和特征。形成相关的文档。

稽核作业执行需要进行数据检测，收集质量数据，形成稽核记录。

稽核结果分析需要对稽核数据进行统计分析，形成稽核报告，明确质量现状和问题，为质量改进提供依据。

2.2.3.3.数据质量评价服务

数据质量评价需要从定性与定量两个方面进行评价。

定性评价主要关注数据的业务含义、应用价值、使用体验等方面，通过用户反馈等方式进行；

定量评价主要关注数据的准确率、完整率、一致率等可量化指标，通过自动化工具与人工相结合的方式进行测量和计算。

两种方式相互补充，共同构成全面的质量评价体系，并输出相应的评价报告。

2.2.3.4.数据质量工单服务

对于数据治理、数据质量稽核、数据质量评价以及数据使用过程中发现的数据质量问题，以数据质量工单的形式，分发到相关数据质量责任单位，并跟踪处置进展，以督促相关责任人解决数据质量问题。

数据质量工单服务是数据质量问题处理的规范化流程，通过工单形式明确质量问题、处理责任和处理进度，实现质量问题的闭环管理，确保质量问题得到及时有效的解决，并定期形成相应的文档报告。

  - 2.3.基础库建设

基础库建设是一体化数据资源服务平台的核心内容之一，在运营阶段主要体现为对各部门已有数据资源进行系统化整合、规范化管理和持续性优化，而非从零开始构建。本项目需建设宏观经济基础库，形成面向政务服务、领导决策和社会治理等方面的通用的高质量基础数据资源。为各类应用提供数据支撑，实现"一数多用、一源多用"，避免重复建设和数据不一致问题。

基础库建设需符合以下要求：信用信息库数据采集、加工、库表建模、API 接口服务方案完整；宏观经济库汇总、比较、关联功能设计合理，交付物明确。

###### 2.3.1.信用信息库

信用信息库是基于统一信用信息代码的基础数据库，为信用建设提供数据支持和服务保障。信用信息库归集社会法人的信用相关信息，为相关领域开展守信联合激励、失信联合惩戒，以及社会征信市场发展，提供统一基础信息支撑服务。

建设要求：

设计要求：采集法人为主体的相关信用数据，进行数据治理和库表设计，建立以法人为主体的信用信息库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等数据处理能力。

接口服务能力：提供标准化 API 接口、库表交换等方式，满足跨部门共享与对外服务。

交付物要求：

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

###### 2.3.1.宏观经济库

宏观经济数据库的建设，依据统计局和发改委的宏观经济数据以及其它相关数据来源，形成宏观经济发展的相关数据库，包括年度经济数据库、季度经济数据库、月度经济数据库、高频经济数据库、微观经济数据库、单位经济数据库、行业经济数据库。

通过宏观经济数据库对经济数据进行分析，为经济数据汇总分析、发现经济发展中的问题和机遇提供数据支持。

建设要求：

设计要求：针对自治区经济发展状况，采集自治区相关部门经济数据，进行加工处理和库表设计，形成年度经济数据库、季度经济数据库、月度经济数据库、高频经济数据库、微观经济数据库、单位经济数据库、行业经济数据库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等数据处理能力。

接口服务能力：提供标准化 API 接口、库表交换等方式，满足跨部门共享与对外服务。

交付物要求：

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

  - 2.4.主题库建设

主题库建设是自治区一体化数据资源服务平台的核心组成部分，在运营阶段主要体现为对各部门业务数据的主题化整合、标准化梳理和深度优化。通过对已有数据资源按主题域进行系统性整合与完善，实现数据要素价值的有效释放。根据《自治区办公厅印发自治区数字政府改革建设方案》《自治区一体化数据资源体系建设实施方案》等政策文件的工作任务部署，以及《自治区"数据要素×"三年行动实施方案(2024-2026年)》等政策的战略指引，本期将重点开展经济调节主题库建设，同时将统筹规划产业发展主题库、营商环境主题库、公共服务主题库和社会管理主题库建设，并根据数据运营服务过程中的实际情况进行动态调整和优化。

对经济调节、产业发展、营商环境、公共服务、社会管理等五大类主题库（含金融服务、国资国企、经济发展引导、商贸流通、工业制造、现代农业、新能源、科技创新、企业服务、融资贷款、市场监管、企业经营监测、教育、医疗、社会保障、文化旅游、水电气、气象、应急管理、数字乡村、生态环境、交通运输等）建设内容理解充分，数据表设计覆盖字段要求，加工逻辑清晰，交付物合理。

###### 2.4.1.经济调节主题库

2.4.1.1.金融服务主题库

金融服务主题库是支撑自治区金融服务创新发展的重要数据基础设施。该主题库将持续开展金融服务领域的数据需求梳理和融合治理工作，为金融产品创新、金融服务优化以及金融监管等核心业务提供数据支持，推动跨境投融资便利化、缓解中小企业融资难题，助力自治区实体经济高质量发展。

主题库重点汇聚企业金融相关信息，构建企业全景金融画像，为金融监管等场景提供统一、标准、安全的数据服务。

建设要求

主题库设计要求：遵循国家、行业及地方金融相关标准，采集相关数据，统一数据编码，形成金融服务主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

2.4.1.2.国资国企监管主题库

国资国企监管主题库是提升自治区国有资产监管科学化、精细化水平的关键数据支撑。该主题库将持续深入开展国资国企监管领域的数据需求梳理和融合治理工作，为国有资产运营监督、国有企业财务监管、国有企业绩效考核、国有企业重大事项监管等核心业务提供全面数据服务，推动国有企业运营效率提升、国有资产保值增值，充分发挥国有资产在自治区国民经济建设中的支柱作用。

建设要求

主题库设计要求：遵循国家、行业及地方国资国企等数据标准，采集相关数据，统一数据编码，形成国资国企监管主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

2.4.1.3.经济发展引导主题库

经济发展引导主题库是支撑自治区宏观经济调控和引导的重要数据基础。该主题库将持续开展经济发展引导领域的数据需求梳理和融合治理工作，为引导投资与消费、推动区域协调发展、对外开放合作等重点工作提供数据支持，为政府经济决策和发展规划提供科学依据，促进自治区经济高质量发展。

建设要求

主题库设计要求：遵循国家、行业及地方宏观经济、统计等相关数据标准，采集相关数据，统一数据编码，形成经济发展引导主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

2.4.1.4.商贸流通主题库

商贸流通主题库是促进自治区商贸流通领域数字化升级的关键数据支撑。该主题库将持续开展商贸流通领域的数据需求梳理和融合治理工作，为拓展新型消费、打造新型流通、促进产销协同、培育新型贸易等核心业务提供数据服务，推动产销数据协同和流通体系革新，培育新型贸易模式，打造"自治区制造"特色品牌，提升商贸流通领域的现代化水平。

建设要求

主题库设计要求：遵循国家、行业及地方商贸、流通等相关数据标准，采集相关数据，统一数据编码，形成商贸流通主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

###### 2.4.2.产业发展主题库

2.4.2.1.工业制造主题库

工业制造主题库是支撑自治区工业经济转型升级和高质量发展的核心数据基础。该主题库将持续开展工业制造领域的数据清单梳理工作，通过系统化归集汇聚自治区统计局、工信厅等多个数源部门的相关数据资源，为工业经济数字化转型提供数据支撑。

建设要求

主题库设计要求：遵循国家、行业及地方工业制造等相关数据标准，采集相关数据，统一数据编码，形成工业制造主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

2.4.2.2.现代农业主题库

现代农业主题库是推动自治区农业农村现代化的重要数据基础设施。该主题库将持续开展现代农业数据清单梳理工作，通过有效归集汇聚自治区统计局、农业农村厅等多个数源部门的相关数据资源，为农业发展提供数据支撑。

建设要求

主题库设计要求：遵循国家、行业及地方农业相关数据标准，采集相关数据，统一数据编码，形成现代农业主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

2.4.2.4.新能源主题库

新能源主题库是支撑自治区新能源产业发展和能源结构转型的关键数据基础。该主题库将持续开展新能源领域的数据清单梳理工作，通过系统化归集汇聚自治区统计局、发改委等多个数源部门的相关数据资源，为新能源产业发展提供数据支持。

建设要求

主题库设计要求：遵循国家、行业及地方新能源相关数据标准，采集相关数据，统一数据编码，形成新能源主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

2.4.2.4.科技创新主题库

科技创新主题库是支撑自治区创新驱动发展战略实施的重要数据基础设施。该主题库将持续开展科技创新领域的数据清单梳理工作，通过系统化归集汇聚自治区工信厅、科学技术厅等数源部门的相关数据，为自治区科技产业发展提供数据支撑。

建设要求

主题库设计要求：依据国家及地方科技创新相关政策及行业规范，采集相关数据，统一数据编码，形成科技创新主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

###### 2.4.3.营商环境主题库

2.4.3.1.企业服务主题库

企业服务主题库是优化自治区营商环境、提升政务服务效能的重要数据基础。该主题库将持续开展企业服务相关数据需求梳理和融合治理工作，为企业开办、市场准入等企业相关服务提供数据支持。

建设要求

主题库设计要求：依据国家及地方的市场管理与服务相关政策及规范，采集相关数据，统一数据编码，形成企业服务主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

2.4.3.2.融资贷款主题库

融资贷款主题库是破解企业融资难题、优化金融服务环境的关键数据支撑。该主题库将持续开展融资贷款相关数据需求梳理和融合治理工作，为融资匹配、自主测额、产业支撑、信用融资等创新场景提供数据支持。

建设要求

主题库设计要求：依据国家及地方融资贷款相关政策及规范，采集相关数据，统一数据编码，形成融资贷款主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

2.4.3.3.市场监管主题库

市场监管主题库是促进市场秩序规范和消费者权益保护的重要数据基础。该主题库将持续开展市场监管相关数据需求梳理和融合治理工作，为生产经营监管相关业务提供数据支持，维护公平竞争的市场环境和消费者合法权益。

建设要求

主题库设计要求：依据国家及地方市场监管相关政策及规范，采集相关数据，统一数据编码，形成市场监管主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

2.4.3.4.企业经营监测主题库

企业经营监测主题库是支撑企业健康发展和风险防控的关键数据基础。该主题库将持续开展企业经营监测相关数据需求梳理和融合治理工作，为生产经营分析相关业务提供数据支持，促进企业可持续发展和市场稳定运行。

建设要求

主题库设计要求：依据国家及地方企业经营及监管相关政策及规范，采集相关数据，统一数据编码，形成企业经营监测主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

###### 2.4.4.公共服务主题库

2.4.4.1.教育服务主题库

教育服务主题库是支撑自治区教育现代化和公共服务均等化的重要数据基础设施。该主题库将持续开展教育服务数据清单梳理工作，通过系统化归集汇聚自治区统计局、教育厅等多个数源部门的相关数据，服务自治区公共教育服务体系建设和教育现代化发展。

建设要求

主题库设计要求：依据国家及地方教育服务相关政策及规范，采集相关数据，统一数据编码，形成教育服务主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

2.4.4.2.医疗健康主题库

医疗健康主题库是提升自治区公共医疗卫生服务水平的关键数据基础。该主题库将持续开展医疗健康数据清单梳理工作，通过系统化归集自治区医疗相关部门的数据，服务自治区公共医疗卫生事业高质量发展。

建设要求

主题库设计要求：依据国家及地方医疗健康相关政策及规范，采集相关数据，统一数据编码，形成医疗健康主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

2.4.4.3.社会保障主题库

社会保障主题库是保障居民基本生活和提升民生福祉的重要数据基础。该主题库将持续开展社会保障数据清单梳理工作，通过系统化归集自治区人社厅、财政厅等数源单位相关数据，为社会保障政策制定和管理决策提供数据支撑，服务自治区社会保障事业高质量发展。

建设要求

主题库设计要求：依据国家及地方社会保障的相关政策及规范，采集相关数据，统一数据编码，形成社会保障主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

2.4.4.4.文化旅游主题库

文化旅游主题库是促进自治区文化旅游产业发展和文化软实力提升的重要数据基础。 通过系统化归集自治区文化和旅游厅、交通运输厅等多个数源部门的相关数据，为推动文化旅游产业高质量发展提供数据支持。

建设要求

主题库设计要求：依据国家及地方文化旅游产业的相关政策及规范，采集相关数据，统一数据编码，形成文化旅游主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

2.4.4.5.水电气服务主题库

水电气服务主题库是保障居民基本生活和优化城市公共服务的重要数据基础。通过系统化归集水电气相关数源部门的相关数据，为资源合理配置和节约集约利用提供数据支撑，促进城市公共服务高质量发展。

建设要求

主题库设计要求：根据国家及地方水电气公共服务相关政策及规范，采集相关数据，统一数据编码，形成水电气服务主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

2.4.4.6.气象服务主题库

气象服务主题库是支撑自治区气象预报预警和气候变化应对的重要数据基础。通过系统归集自治区气象局、生态环境厅等多个数源部门的相关数据资源，为气象灾害防范、气候资源利用和生态文明建设提供数据支撑，促进经济社会可持续发展。

建设要求

主题库设计要求：根据气象公共服务相关政策及规范，采集相关数据，统一数据编码，形成气象服务主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

###### 2.4.5.社会管理主题库

2.4.5.1.应急管理主题库

应急管理主题库是提升自治区应急管理能力和保障公共安全的重要数据基础。通过系统归集自治区应急管理、消防救援等多个数源部门的相关数据，助力各部门之间的信息共享和协同联动，为应急预案制定、风险预警、应急处置和灾后恢复提供数据支撑，提高自治区防灾减灾救灾和应急处置能力，保障人民生命财产安全。

建设要求

主题库设计要求：根据国家和自治区应急管理相关政策及规范，采集相关数据，统一数据编码，形成应急管理主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

2.4.5.2.数字乡村主题库

数字乡村主题库是促进自治区乡村振兴和城乡融合发展的重要数据基础。通过系统归集自治区农业农村厅、自然资源厅等多个数源部门的相关数据，为数字乡村建设提供全面数据支撑，促进农业农村现代化发展，推动乡村产业振兴。

建设要求

主题库设计要求：根据国家和自治区数字乡村建设相关指导及政策要求，采集相关数据，统一数据编码，形成数字乡村主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

2.4.5.3.生态环境主题库

生态环境主题库是支撑自治区生态文明建设和环境质量改善的重要数据基础。通过系统归集自治区生态环境厅、自然资源厅等相关部门的数据，全面掌握生态资源现状，为环境质量评价、污染源控制、资源保护利用提供数据支撑，助力美丽自治区建设。

建设要求

主题库设计要求：根据国家和自治区生态环境保护相关指导及政策要求，采集相关数据，统一数据编码，形成生态环境主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

2.4.5.4.交通运输主题库

交通运输主题库是保障自治区经济社会发展和提升居民出行便利性的重要数据基础。通过系统归集自治区交通运输厅、交通管理局等相关部门的数据，为交通规划、建设、管理和服务提供数据支撑，方便交通管理部门进行监管，改善民众出行体验，优化交通网络布局，促进交通运输业高质量发展。

建设要求

主题库设计要求：根据国家和自治区交通运输相关政策及规范要求，采集相关数据，统一数据编码，形成交通运输主题库。

数据处理能力：支持批量与实时采集、清洗、去重等相关操作，具备数据质量管理能力。

接口服务能力：可以支持 API 接口、库表等多种数据服务方式。

交付物要求

提供数据库设计说明书、主题库标准规范、测试报告等材料。

  - 2.5.专题库建设

对党员信息库、升规纳统、经济监测预测、成品油监管 4 类专题库的数据需求调研、归集、治理、分析能力方案完整；要求响应充分。

###### 2.5.1重点行业专题库

2.5.1.1煤炭专题库

煤炭专题库作为自治区煤炭产业高质量发展的重要数据支撑平台，需要整合涵盖煤矿生产（产能、产量、安全状况）、煤炭资源分布（储量、赋存条件、开发状况）、煤质煤种（热值、灰分、硫分、挥发分）、煤炭市场（铁路发运、价格指数、动力/双焦市场指标）、产销存体系（新增产能、动力/焦炭产销存、钢厂库存）及煤炭消费（电力/建材/化工耗煤）等多维度核心数据，同时纳入行业标准、法规、期货价差、水运指数等配套信息，构建全面煤炭产业数据体系，通过系统化汇聚与深度挖掘，为政府监测调控及企业决策提供精准数据支撑，推动煤炭产业转型升级与高质量发展。

建设要求：须完成采集煤炭行业相关数据，形成煤炭专题库。

交付成果包括：专题库建设标准规范、专题库库表设计文档、专题库试运行报告等相关文档。

2.5.1.2.电力专题库

电力专题库作为自治区能源电力体系建设的关键数据基础设施，须围绕电力生产、消费、基础设施及项目投资四大核心环节，系统整合全产业链数据资源。具体而言，在电力生产领域，重点监测电力生产量、发电量、装机容量、进出口量等供给侧指标，并构建发电效率、能耗水平等生产效率监测体系；电力消费方面，全面采集社会用电量、分地区/行业用电量及人均用电量等需求侧数据，支撑电力需求与宏观经济关联性研究及消费趋势预测；电力价格维度，整合输配电价、上网电价等市场化改革关键信息；基础设施及投资建设领域，聚焦电源/电网建设投资、新增装机容量、电网规模及换流容量等项目数据，为电力系统规划与投资决策提供科学依据。该专题库通过全面汇聚与深度挖掘电力产业数据，赋能政府电力规划、市场监管及体制改革，同时助力企业优化运营、提升管理效率，推动电力产业高质量发展与能源体系现代化进程。

建设要求：须完成采集电力行业相关数据，形成电力专题库。

交付成果包括：专题库建设标准规范、专题库库表设计文档、专题库试运行报告等相关文档。

2.5.1.3.油气化专题库

油气化专题库作为自治区石油、天然气和化工产业的综合性数据资源体系，须系统化整合全产业链数据资源，构建覆盖油气生产、加工、储运、销售及化工产业的全貌数据体系。其中，油气生产数据聚焦石油产量、能源效率、安全维护等核心指标及资源分布/储量体系；石油加工和贸易数据涵盖产品产量、进出口及销售情况，支撑产业发展规划与市场监管；油气库存数据整合战略储备与商业库存信息，保障能源安全与市场调控；基础设施和运输数据评估管网布局与物流效率，支持基础设施规划；化工产业数据则关注煤化工价格、产能等，助力产业转型升级。该专题库的建设实现了全链条数据的深度整合与应用，为政府决策、企业运营及产业绿色发展提供关键数据支持。

建设要求：须完成采集油气行业相关数据，形成油气专题库。

交付成果包括：专题库建设标准规范、专题库库表设计文档、专题库试运行报告等相关文档。

2.5.1.4.其他行业专题库

钢铁和有色金属产业专题库围绕生产、消费、价格、库存等核心需求，构建覆盖产业链的数据体系，涵盖钢铁产量、钢材产量、有色金属产量、产能利用率、价格指数、库存水平、消费量及进出口量等关键指标；有色金属冶炼及深加工产业专题库聚焦铜、铝、镍等金属的冶炼工艺参数、能耗水平、环保指标、产品质量及深加工产品产销量等数据，助力产业链延伸；电子信息产业专题库则聚焦集成电路、电子元器件等领域，构建反映产业发展状况的立体数据体系，包括企业数量、产值规模、产品产量、创新能力（专利申请量、研发投入）、进出口规模及市场份额等指标，为产业集群发展和技术创新提供支持。

###### 2.5.2地州数据回流专题库

因新疆各地区、行业业务系统多为自治区垂管系统，大量业务数据掌握在自治区级厅局单位，各地州系统建设中需从自治区单位申请数据用于政务服务业务办理等场景。为支持新疆14个地（州、市）的信息化、数字化建设，本项目需支持向各地州提供数据回流，各地州业务单位有需要自治区级单位的数据共享需求时，统一向自治区数发局提交数据申请，自治区数发局通过一体化数据资源服务平台为各申请单位提供数据资源共享，以及在此过程中的一系列支持服务，为不同部门、单位提供一体化的标准服务，更好的实现数据的共享利用和互通互联。

地州数据回流服务需由具有政务业务基础和数据分析专业能力的人员，负责对各地州市数据回流工作对接人员进行培训指导，制定相关工作流程和指引，输出配套的使用说明文档和材料模版等。

针对 14 个地州的数据回流需求，分别给出全过程服务方案，体现差异化支持和批量处理能力。

2.5.2.1.乌鲁木齐市数据回流专题库

乌鲁木齐市数据回流工作以支持乌鲁木齐市一体化政务平台和基层一张表建设需求为主，同时能覆盖乌鲁木齐其他各行业单位的数据共享需求，以及满足乌鲁木齐市其它的数据回流需求，并建立乌鲁木齐市所需回流数据的专题库。

2.5.2.2.伊犁州数据回流专题库

伊犁州数据回流工作以支持伊犁州建设特色片区和"我的伊犁"政务便民App的数据需求为主，同时覆盖伊犁州其他各行业单位的数据共享需求，以及满足伊犁州其它的数据回流需求，并建立伊犁州所需回流数据的专题库。

2.5.2.4.喀什地区数据回流专题库

喀什地区数据回流工作以支持该地区建设特色片区和智慧城市的重要数据需求为主，同时覆盖喀什地区其他行业单位的数据共享需求，以及满足喀什地区其它的数据回流需求，并建立喀什地区所需回流数据的专题库。

2.5.2.5.阿勒泰地区数据回流

依据国务院和自治区关于“优化政务服务提升行政效能”的相关意见和方案，阿勒泰地区围绕政务服务数字化改革目标提出数据回流需求，包括政务服务的办件、电子证照、好差评相关数据，民政的社会救助、特困、低保类数据，市监局和发改委的企业信用相关数据等，运营服务团队需对这些数据需求开展数据回流工作。

2.5.2.5.克拉玛依市数据回流

克拉玛依市数据回流需求围绕大数据治理平台和“立克办”小程序，包含民政、人社、市监、卫健委、医保局、政务服务等多个自治区单位的数据，运营服务团队需对这些数据需求开展数据回流工作。

2.5.2.6.博州数据回流

博州数据回流需求主要围绕“博州领导驾驶舱”、“赛里木湖导游导览小程序”和“博州三资数字化系统”等几类应用系统。博州领导驾驶舱为面向州领导层的各类数据综合展示窗口，所需数据包含气象、环境质量等生态相关数据，市监局的食品生产、经营相关数据，药监局的药品、医疗器械相关生产和经营数据等；赛里木湖导游导览小程序主要申请气象局的实时气象监测数据，为游客提供准确的旅游指引服务;博州三资数字化系统重点管理农村资产数据，需要对接农业农村厅的资产相关数据资源，实现资产变化动态管理，实时统计和报告分析，运营服务团队需对这些数据需求开展数据回流工作。

2.5.2.7.巴州数据回流

巴州正在推进“教育入学一件事”的相关系统建设，当前以库尔勒市中小学网上报名平台作为首个落地应用，数据回流需求包含公安厅的身份证、户籍资源查询接口，自然资源厅的不动产登记信息查询接口，运营服务团队需对这些数据需求开展数据回流工作。

2.5.2.8.吐鲁番市数据回流

吐鲁番市在建“吐鲁番效能监管平台”，实现市级及各区县政务服务中心对行政管理部门业务办理完成情况进行督促及政务服务能力成效分析。为此吐鲁番市需要对接自治区一体化政务服务平台相关数据，实现事项数据、政务服务办件数据、好差评数据、统一受理、办事指南等多类数据的回流，确保各类数据能够及时反馈在吐鲁番本地系统中，达到动态跟踪、实时统计、重点督促的目标要求，提高政府单位办事效能，提供群众满意度，运营服务团队需对这些数据需求开展数据回流工作。

2.5.2.9.哈密市数据回流

哈密市数据回流需求包含多个应用场景：首先，哈密市在建设市级人口库，需求以公安数据为基础，涵盖人口身份户籍信息、教育、社保、人事、医疗、资质认证等各类数据，以支撑本地区的其他数据应用场景使用，需从自治区相关单位回流哈密辖区的各类数据。其次，哈密市综合交通运输管理服务平台为实现对道路交通动态监控、道路运输业务办理和资质管理、客运企业监管、高速路流量监控等应用场景，需要从自治区交通运输厅回流相关数据，建立交通运输信息库，实现综合监管场景。第三，哈密市推进教育入学一件事应用建设，需要公安人口身份信息数据、自然资源厅不动产信息、及卫健委的出生医学证明等数据，运营服务团队需对这些数据需求开展数据回流工作。

2.5.2.10.阿克苏地区数据回流

阿克苏地区在建投资项目管理平台，动态记录和展示地区投资项目整个生命周期中的全量信息，实现项目的全流程监管与实施推进，辅助项目进程监督和促进区域经济发展，为此阿克苏地区提出发改委的投资项目相关数据回流需求，运营服务团队需对这些数据需求开展数据回流工作。

2.5.2.11.和田地区数据回流

和田地区提出的数据回流需求主要集中于“基层减负‘一张表’”项目，数据回流需求包含人社厅的就业、失业、社保相关数据，公安厅的户籍信息、机动车驾驶证和行驶证信息，教育厅的学生学籍信息、教师资格信息，民政厅的婚姻、低保数据，以及残联的残疾人信息等多类数据资源，运营服务团队需对这些数据需求开展数据回流工作。

2.5.2.12.克州数据回流

克州的数据回流需求围绕政务服务业务，包括事项类、办件类、好差评相关数据，运营服务团队需对这些数据需求开展数据回流工作。

2.5.2.13.昌吉州数据回流

昌吉州的数据回流需求以政务服务相关数据为主，提出了政务办件相关数据需求，涵盖办件过程、材料、结果等数据类别，运营服务团队需对这些数据需求开展数据回流工作。

2.5.2.14.塔城地区数据回流

塔城地区数据回流需求主要围绕人口库资源和“扫码入企”专项业务，人口库资源需求涵盖了人口基本信息、社保缴纳信息、婚姻登记和死亡信息等，运营服务团队需对这些数据需求开展数据回流工作。

###### 2.5.3数据共享交换专题库

专题库建设是自治区一体化数据资源服务平台建设的重要组成部分，在运营阶段主要体现为对已有数据资源进行专题化整合、深度加工和针对性优化，而非全部从零构建。通过对各部门现有数据按特定行业、地区或专题领域进行系统性梳理与完善，为特定需求提供精准的数据支撑和服务。根据自治区一体化数据资源体系建设实施方案要求，结合自治区产业集群发展规划，本项目将系统性地预测和分析各产业数字化发展过程中的数据需求，统筹规划开展重点行业专题库和数据共享交换专题库建设。通过专题库的建设，可实现行业数据的深度整合和跨部门数据的高效协同，为行业发展和地方治理提供精准数据服务，促进数据要素价值的充分释放。

2.5.3.1."党员信息库"专题库

"党员信息库"专题库是支持自治区地（州、市）组织部对党员信息管理的专项数据工程。该专题库建设以党建工作需求为导向，以实现党员信息的广泛汇聚和关联整合为目标，形成多维度的党员信息库。

建设要求：须完成“党员信息库”专题库建设，覆盖党员基本信息并提供“一人一档”关联分析功能。

交付成果包括：专题库建设标准规范、专题库库表设计文档、专题库试运行报告等相关文档。

2.5.3.2.升规纳统专题库

升规纳统专题库是支持自治区统计局及工信厅对规模以上企业经营监测的专项数据工程。该专题库以实现对规模以上企业经营状况和纳税参保情况进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的企业监测数据体系。

建设要求：须完成“升规纳统”专题库建设，建立以“统一社会信用代码”为主键的企业主数据管理机制，实现按行业、地区、时间的指标汇总及同比环比分析。

交付成果包括：专题库建设标准规范、专题库库表设计文档、专题库试运行报告等相关文档。

2.5.3.3.经济监测预测专题库

经济监测预测专题库是支持自治区发改委"经济监测预测"专题项目的重要数据基础设施。该专题库以提升经济运行监测、分析、预测和预警能力为目标，全面整合各类经济数据，包括宏观经济指标、行业发展数据、企业运营状况等多维度信息，构建系统完整的经济监测预测数据体系。通过对自治区统计局、住建厅、财政厅、交通厅、文旅厅等10余家数源部门开展逐一调研，形成全面反映自治区经济运行状况的多维数据资源。

建设要求：须完成“经济监测预测”专题库建设，归集统计局、住建厅、财政厅等部门多项经济指标，为经济监测提供数据支持。

交付成果包括：专题库建设标准规范、专题库库表设计文档、专题库试运行报告等相关文档。

2.5.3.4.成品油监管专题库

成品油监管专题库是支持自治区成品油市场监管和税收征管的专项数据工程。该专题库以提升成品油生产、销售、运输等环节的全链条监管能力为目标，系统整合成品油相关数据资源，构建覆盖成品油生产、销售、运输、使用的全过程数据监管体系。通过对交通运输厅、商务厅、市监局等数源部门的数据整合，为税务机关对成品油行业的监管提供全面数据支撑。

建设要求：须完成“成品油监管”专题库建设，整合零售企业基本信息、危化品运单信息、加油机强检器具信息，为成品油监管提供数据支持。

交付成果包括：专题库建设标准规范、专题库库表设计文档、专题库试运行报告等相关文档。

2.5.3.5.数据共享咨询服务

数据共享申请咨询服务是专题库建设的前置环节，平台将为各单位提供专业的数据需求分析和咨询服务。针对收到的线下或线上数据申请，专业团队将协助申请单位明确数据需求，评估业务场景的数据要素，整理形成规范的数据需求清单，向数据治理单位发起规范的数据共享申请。在需求分析过程中，将重点关注数据需求的合法合规性、业务关联性和技术可行性，确保数据共享申请既符合法律法规要求，又能切实满足业务需要。

2.5.3.6.数据共享流程协理

数据共享协助审批服务是数据权限管控的关键环节，平台将根据"数据共享申请备案信息"，对申请的数据资源清单进行初步审查，重点评估数据使用目的的合法性、申请数据范围的合理性和安全保障措施的有效性。对审核不通过的清单，将通过电子或书面文字方式及时反馈申请方，说明原因并提供调整建议，由申请方确认调整后再次提交。对符合共享原则的资源清单，将按资源实体提供独立的数据质量分析报告，详细说明数据的完整性、准确性、时效性等质量状况，帮助申请方全面了解数据质量情况。根据共享数据质量分析结果和应用场景特点，平台将会同数据提供方和使用方共同确定最适合的共享方式，如接口服务共享、表权限共享或表批量数据共享等。

2.5.3.7.数据共享执行和实施服务

数据共享执行服务是实现数据流通的技术环节，平台将根据数据源单位对数据资源清单的审批意见，高效执行数据共享配置工作。对于批准共享的数据资源，根据确定的共享方式，平台将完成接口服务共享配置、表权限共享设置或表批量数据共享传输等技术实施工作，确保数据安全高效流通。共享配置完成后，将通过电子或书面文字方式及时通知申请方，提供详细的接入指南和技术支持，帮助申请方快速有效地使用共享数据。

数据共享实施服务是确保数据有效应用的支撑环节，平台将根据不同的共享方式提供相应的实施服务。对于库表推送类共享，通过数据同步组件，配置源端与目标端的数据库信息，建立字段映射关系，实现表数据从源端到目标端的安全同步。对于API接口类共享，通过通用API框架创建数据API接口，定义API的URL地址、请求参数、返回参数等关键要素，部署完成后向申请方提供接口调用说明文档，确保API接口的可用性和易用性。

通过其他数据共享交换专题库建设，将有效解决自治区各部门在数字化建设过程中的数据共享需求，促进政府部门间数据的高效流通和协同应用，打破"数据孤岛"，实现"数据通、业务通、服务通"，为自治区数字政府建设和政务服务创新提供坚实的数据基础，推动政府治理体系和治理能力现代化。

##### 2.6.公共数据开放运营

自治区一体化数据资源服务平台在运营阶段将依托数据开放系统，有序推进公共数据开放工作，深化对与民生紧密相关、社会迫切需要、产业发展急需的重点领域公共数据资源的开放力度。平台将坚持需求导向原则，加快挖掘培育公共数据应用场景，推进公共数据资源分级开发利用。

公共数据开放运营服务要求：开放数据资源处理（标准化、校验、清洗、脱敏、质量检测）、数据组织处理流程、开放数据编目、采集、加工、装载、发布及创新应用方案完整可行。

###### 2.6.1.开放数据资源处理

开放数据资源处理是确保数据高质量开放的关键环节，主要完成数据在开放前的各种必要处理工作。

###### 2.6.2开放数据组织处理

开放数据组织处理是在数据质量和数据安全双重视角下，为公共开放数据的交换、共享和开放提供的完整解决方案。

2.6.2.1数据标准化

数据标准化是公共开放数据管理的基础工作，通过对公共开放数据的系统梳理，平台建立了数据元对应的数据字段格式标准体系。数据标准化工作的实施对提升数据质量和促进数据共享开放具有重要意义。

2.6.2.2数据校验

数据校验是确保数据质量的关键环节，通过系统化的匹配过程，将每一个唯一实体对应到特定的唯一编号上，为后续的数据去重合并等处理奠定基础。

2.6.2.3数据加工清洗

数据加工清洗是提升数据质量的核心环节，主要针对不符合标准的数据进行系统化处理，包括缺失数据处理、异常数据处理和逻辑错误处理等多个方面。

2.6.2.4数据转换

数据转换是根据实际需求将已有字段内容变换成其它形式的过程，有多种数据转换方法，包括依规则变换、数据概化、单位转换、数据下钻和数据规范化等。

通过合理选择和应用转换方法，根据不同的数据应用需求，灵活调整数据表现形式，提升数据的适用性和服务能力，更好地满足各类数据开放应用的需求。

2.6.2.5分拆合并

分拆合并是对已知字段进行分拆、合并等操作，转换成新的字段的过程。有多种分拆合并方法，包括直接分拆、分拆变换、字符添加、直接合并和变换合并等。

这些分拆合并方法的应用，能够满足不同的数据处理需求，提升数据的适用性和可用性，为数据开放提供更为灵活和多样的数据处理手段。

2.6.2.6数据清洗

数据清洗是提升数据质量的关键环节，针对现实数据中普遍存在的噪声、格式错误、数值超限、不完整、不一致等问题，需要建立系统化的数据清洗机制。

2.6.2.7数据开放技术流程

公共数据开放，需要建立系统化的数据开放技术流程，建立从数据采集到最终开放应用的完整处理链条，确保数据在开放过程中的质量、安全和有效利用。

2.6.2.8开放数据目录梳理流程

开放数据目录梳理是数据开放工作的重要环节，需要建立系统化的目录梳理流程，包括数据源调研、现状分析、目录编制和发布管理等多个环节，从而提升开放数据的发现和利用效率，为数据开放工作提供有力支撑。

2.6.2.9政府部门数据开放职能分工

政府部门数据开放工作需要明确职责分工，需要建立协同高效的工作机制。

2.6.2.10开放数据资源目录

开放数据资源目录是数据开放工作的基础性成果，需要组织编制开放数据集目录清单，制定开放数据梳理的保障机制，形成系统完整的目录管理体系。

2.6.2.11梳理原则

数据开放目录梳理工作需遵循一系列科学合理的原则，确保梳理工作的全面性、系统性和有效性。首先，需要坚持覆盖政府所有部门的原则，其次，需要坚持尽可能覆盖政府所有的数据集的原则，第三，需要坚持遵循现有建设成果的原则，充分考虑电子政务的发展现状和目标要求。

2.6.2.12梳理步骤

开放数据目录梳理工作需要设计科学合理步骤，确保梳理工作的系统性和有效性。

2.6.2.13梳理业务分析

开放数据目录梳理工作需要对政府部门业务进行系统分析，以确保梳理工作的科学性和有效性。

2.6.2.14梳理数据开放目录的规则

数据开放目录梳理工作需要制定一系列规则，确保梳理工作的规范性和有效性。例如，需要明确数据开放目录必备的字段，以及明确数据编目的规则。

2.6.2.15梳理方法

数据开放目录梳理工作需要制定科学合理的方法，确保梳理工作的全面性和有效性。

2.6.2.16公共开放数据的采集

公共开放数据的采集是数据开放工作的重要环节，需要遵循一系列采集原则，确保采集工作的规范性和有效性。例如，确保开放的公共数据是完整的，以及优先开放选择民生指数高的数据集。

2.6.2.17采集步骤

公共开放数据的采集工作需要制定科学合理的步骤，确保采集工作的全面性和有效性。

2.6.2.18公共开放数据的加工

公共开放数据的加工是提升数据质量和使用价值的重要环节，包括对结构化数据和非结构化数据的处理工作。

2.6.2.19数据脱敏

数据脱敏是确保数据开放安全性的重要环节，需要建立和完善相关政府与公用事业数据的隐私保护，按保护规则对数据进行脱敏处理。

2.6.2.20数据质量

数据质量是数据开放的基础保障，需要建立完善的数据监控和数据校验机制，确保开放数据的质量和可靠性。

2.6.2.21标签及分类

标签及分类是提升数据发现和利用效率的重要手段，需要建立完善的标签生成和数据分类机制，提升数据开放的服务能力。

2.6.2.22公共开放数据的装载

公共开放数据的装载是指将转换好的数据保存到数据仓库中的过程，需要将加工转换后的公共开放数据存储到公共开放数据资源库中。

2.6.2.23公共开放数据的发布

公共开放数据的发布是数据开放工作的最终环节，需要建立规范化的数据发布机制，确保数据发布的规范性和有效性。

2.6.2.24公共开放数据的创新应用

公共开放数据的创新应用是数据开放工作的价值体现，需要进行开放数据的创新应用开发，释放数据价值，服务经济社会发展。需要提供2个及以上创新应用。

##### 2.7.高质量数据集运营

###### 2.7.1公共服务相关高质量数据集

2.7.1.1 教育资源分布高质量数据集

教育资源分布高质量数据集是支持教育主管部门开展教育资源统筹、均衡发展监测的专项数据工程。该数据集以实现对辖区内教育资源分布、配置效率、办学条件进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的教育资源监测数据体系。

建设要求：须完成教育资源分布高质量数据集建设，建立以“教育机构代码”为主键的教育资源主数据管理机制，实现按学段、区域、办学类型的指标汇总及同比环比分析，保障数据来源合法、更新及时、格式规范。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、数据质量核查报告、数据字典等相关文档。

2.7.1.2 社区人口健康高质量数据集

社区人口健康高质量数据集是支持卫健部门、基层社区开展公共卫生服务、人口健康管理的专项数据工程。该数据集以实现对社区人口结构、健康状况、公共卫生服务落实情况进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的人口健康监测数据体系。

建设要求：须完成社区人口健康高质量数据集建设，建立以“居民身份证号（脱敏）”为主键的人口健康主数据管理机制，实现按社区、年龄段、健康类别（慢病/妇幼等）的指标汇总及同比环比分析，确保数据脱敏合规、隐私安全。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、数据脱敏合规报告、数据字典等相关文档。

2.7.1.3 求职信息查询高质量数据集

求职信息查询高质量数据集是支持人社部门开展公共就业服务、供需匹配的专项数据工程。该数据集以实现对招聘岗位、求职人群、就业政策落实情况进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的就业服务数据体系。

建设要求：须完成求职信息查询高质量数据集建设，建立以“岗位编号+求职人员编号”为联合主键的就业数据管理机制，实现按行业、岗位类型、薪资等级的指标汇总及同比环比分析，保障岗位信息真实有效、更新及时。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、岗位信息核验报告、数据字典等相关文档。

2.7.1.4 空气质量监测高质量数据集

空气质量监测高质量数据集是支持生态环境部门开展大气环境监测、污染治理的专项数据工程。该数据集以实现对辖区空气质量、污染物浓度、监测点位运行情况进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的环境监测数据体系。

建设要求：须完成空气质量监测高质量数据集建设，建立以“监测点位代码+监测时段”为联合主键的监测数据管理机制，实现按监测点位、污染物类型、时间周期的指标汇总及同比环比分析，确保数据时序连续、质控合格。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、数据质控报告、监测点位说明文档等相关文档。

2.7.1.5 交通网络规划高质量数据集

交通网络规划高质量数据集是支持交通主管部门开展路网优化、交通规划的专项数据工程。该数据集以实现对交通网络布局、通行状态、设施配置进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的交通规划数据体系。

建设要求：须完成交通网络规划高质量数据集建设，建立以“交通设施代码”为主键的交通资源主数据管理机制，实现按路网类型、区域、时段的指标汇总及同比环比分析，保障空间坐标准确、拓扑关系合理。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、空间数据校准报告、数据字典等相关文档。

###### 2.7.2企业服务相关高质量数据集

2.7.2.1 企业信贷综合评价高质量数据集

企业信贷综合评价高质量数据集是支持金融机构、行业主管部门开展企业信用评估、信贷风控的专项数据工程。该数据集以实现对企业经营状况、信用水平、风险等级进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的企业信用评价数据体系。

建设要求：须完成企业信贷综合评价高质量数据集建设，建立以“统一社会信用代码”为主键的企业信用主数据管理机制，实现按行业、企业规模、信用等级的指标汇总及同比环比分析，确保数据合规授权、真实可追溯。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、信用指标体系说明、数据合规报告等相关文档。

2.7.2.2 企业活跃度高质量数据集

企业活跃度高质量数据集是支持行业主管部门开展企业运行监测、纾困帮扶的专项数据工程。该数据集以实现对企业经营状态、市场参与度、发展潜力进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的企业活跃度监测数据体系。

建设要求：须完成企业活跃度高质量数据集建设，建立以“统一社会信用代码”为主键的企业动态主数据管理机制，实现按行业、区域、经营状态的指标汇总及同比环比分析，保障数据时序可追溯、统计口径统一。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、活跃度评价标准、数据字典等相关文档。

2.7.2.3 惠企政策对接高质量数据集

惠企政策对接高质量数据集是支持政务部门开展政策推送、兑现落实的专项数据工程。该数据集以实现对惠企政策、企业匹配、政策兑现情况进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的惠企政策服务数据体系。

建设要求：须完成惠企政策对接高质量数据集建设，建立以“政策编号+企业统一社会信用代码”为联合主键的政策对接数据管理机制，实现按政策类型、企业规模、兑现进度的指标汇总及同比环比分析，确保政策信息完整、匹配逻辑清晰。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、政策匹配规则说明、数据字典等相关文档。

###### 2.7.3农业服务相关高质量数据集

2.7.3.1 农产品和服务高质量数据集

农产品和服务高质量数据集是支持农业农村主管部门开展农产品监管、产销对接的专项数据工程。该数据集以实现对农产品生产、流通、质量安全进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的农产品服务数据体系。

建设要求：须完成农产品和服务高质量数据集建设，建立以“农产品编码”为主键的农产品主数据管理机制，实现按品类、产地、流通渠道的指标汇总及同比环比分析，保障数据溯源可查、质量合规。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、农产品溯源说明、数据质量核查报告等相关文档。

2.7.3.2 农业气象灾害预警高质量数据集

农业气象灾害预警高质量数据集是支持农业农村部门、气象部门开展防灾减损、农事指导的专项数据工程。该数据集以实现对农业气象条件、灾害发生情况、防御效果进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的农业气象预警数据体系。

建设要求：须完成农业气象灾害预警高质量数据集建设，建立以“预警编号+区域代码”为联合主键的预警数据管理机制，实现按灾害类型、区域、作物类型的指标汇总及同比环比分析，确保预警信息及时、准确。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、预警指标说明、数据同步时效报告等相关文档。

2.7.3.3 农业科技创新成果应用高质量数据集

农业科技创新成果应用高质量数据集是支持农业农村部门、科研机构开展农技推广、成果转化的专项数据工程。该数据集以实现对农业科技创新成果、推广应用、落地效益进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的农业科技数据体系。

建设要求：须完成农业科技创新成果应用高质量数据集建设，建立以“成果编号”为主键的科技成果主数据管理机制，实现按成果类型、推广区域、应用效益的指标汇总及同比环比分析，确保成果信息完整、应用数据真实。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、成果应用评估报告、数据字典等相关文档。

###### 2.7.4文旅服务相关高质量数据集

2.7.4.1 特色文化遗产高质量数据集

特色文化遗产高质量数据集是支持文旅主管部门开展文化遗产保护、活化利用的专项数据工程。该数据集以实现对特色文化遗产、非遗项目、传承情况进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的文化遗产数据体系。

建设要求：须完成特色文化遗产高质量数据集建设，建立以“遗产编号”为主键的文化遗产主数据管理机制，实现按遗产类型、区域、保护等级的指标汇总及同比环比分析，确保遗产信息完整、数字化达标。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、遗产数字化说明、数据字典等相关文档。

2.7.4.2 文旅活动服务高质量数据集

文旅活动服务高质量数据集是支持文旅主管部门开展文旅运营、游客服务的专项数据工程。该数据集以实现对文旅活动、服务设施、游客流量进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的文旅服务数据体系。

建设要求：须完成文旅活动服务高质量数据集建设，建立以“活动编号+景区代码”为联合主键的文旅服务数据管理机制，实现按活动类型、区域、时段的指标汇总及同比环比分析，保障活动信息及时、服务数据规范。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、游客流量统计报告、数据字典等相关文档。

2.7.4.3 文旅产业监测预警高质量数据集

文旅产业监测预警高质量数据集是支持文旅主管部门开展产业监管、风险防控的专项数据工程。该数据集以实现对文旅产业运行、消费趋势、市场风险进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的文旅产业监测数据体系。

建设要求：须完成文旅产业监测预警高质量数据集建设，建立以“监测指标代码+统计周期”为联合主键的产业监测数据管理机制，实现按产业领域、区域、消费类型的指标汇总及同比环比分析，确保监测全面、预警及时。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、预警规则说明、产业分析报告等相关文档。

###### 2.7.5地理信息服务相关高质量数据集

2.7.5.1 城市规划支撑高质量数据集

城市规划支撑高质量数据集是支持自然资源、规划部门开展城市规划、空间治理的专项数据工程。该数据集以实现对城市用地、建设现状、公共设施布局进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的城市规划数据体系。

建设要求：须完成城市规划支撑高质量数据集建设，建立以“空间要素代码”为主键的规划数据主数据管理机制，实现按用地类型、区域、规划阶段的指标汇总及同比环比分析，确保空间坐标统一、图层规范。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、空间图层校准报告、数据字典等相关文档。

2.7.5.2 高精度地形高质量数据集

高精度地形高质量数据集是支持自然资源、工程建设部门开展地形分析、规划设计的专项数据工程。该数据集以实现对区域地形地貌、高程坡度、地表覆盖进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的地形数据体系。

建设要求：须完成高精度地形高质量数据集建设，建立以“地形栅格编号”为主键的地形数据管理机制，实现按区域、地形类型、高程范围的指标汇总及同比环比分析，确保数据精度达标、拼接完整。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、精度核验报告、地形分析说明等相关文档。

###### 2.7.6能源管理服务相关高质量数据集

2.7.6.1 煤炭生产与销售高质量数据集

煤炭生产与销售高质量数据集是支持能源主管部门开展煤炭产业监管、供需调控的专项数据工程。该数据集以实现对煤炭产能、产量、流通、消费进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的煤炭产业数据体系。

建设要求：须完成煤炭生产与销售高质量数据集建设，建立以“企业编号+统计周期”为联合主键的煤炭数据管理机制，实现按产区、销区、消费领域的指标汇总及同比环比分析，确保数据统计规范、真实可核。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、产销数据核查报告、数据字典等相关文档。

2.7.6.2 电力生产与消费高质量数据集

电力生产与消费高质量数据集是支持能源、电力部门开展电力调度、能耗管理的专项数据工程。该数据集以实现对电力生产、输配、消费、供需平衡进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的电力数据体系。

建设要求：须完成电力生产与消费高质量数据集建设，建立以“电厂编号+用电区域代码+时段”为联合主键的电力数据管理机制，实现按电源类型、用电行业、区域的指标汇总及同比环比分析，确保时序数据完整、实时同步。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、电力时序数据说明、数据质控报告等相关文档。

2.7.6.3 油气生产与销售高质量数据集

油气生产与销售高质量数据集是支持能源主管部门开展油气产业监管、安全保障的专项数据工程。该数据集以实现对油气勘探、生产、储运、销售进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的油气产业数据体系。

建设要求：须完成油气生产与销售高质量数据集建设，建立以“油气田编号+储运节点代码”为联合主键的油气数据管理机制，实现按产区、销区、产业链环节的指标汇总及同比环比分析，确保数据体系完整、可追溯。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、产业链数据说明、数据合规报告等相关文档。

2.7.6.4 矿产资源高质量数据集

矿产资源高质量数据集是支持自然资源、矿管部门开展矿产资源管理、开发监管的专项数据工程。该数据集以实现对矿产资源储量、开发利用、生态保护进行全面监测和统计分析为目标，构建多维度的矿产资源数据体系。

建设要求：须完成矿产资源高质量数据集建设，建立以“矿业权编号”为主键的矿产资源主数据管理机制，实现按矿种、区域、开发阶段的指标汇总及同比环比分析，确保资源信息完整、监管数据准确。

交付成果包括：数据集建设标准规范、数据集库表设计文档、数据集试运行报告、资源储量核查报告、数据字典等相关文档。

### （五） 服务方案要求

投标人应基于对项目整体建设目标和业务需求的充分理解，提供完整的项目技术解决方案。方案应至少包含以下内容：

一、总体架构设计

明确项目的总体技术架构、逻辑架构、数据架构和安全架构，说明各子系统间的衔接关系以及与自治区现有平台（自治区一体化数据资源服务平台）的对接方案。

二、详细技术方案

针对采购清单所列各项建设内容（含软件定制开发、数据业务运营等），逐一提供详细的技术实现方案，确保方案可行、可落地。

三、项目管理与实施方案

提供项目管理方法、实施过程管理、进度计划、人员配备、质量保障、沟通协调机制、安全保护等，确保项目按时、高质量交付。

四、测试与验收方案

明确测试策略（单元测试、集成测试、性能测试、安全测试）、验收标准和流程（初验、试运行、终验）。

五、风险管控方案

识别项目实施过程中可能存在的技术风险、进度风险、人员风险、数据安全风险等，并提出针对性的应对措施。

投标人须在方案中承诺：终验前须达到所有建设内容均满足国家网络安全等级保护三级要求和商用密码应用安全性保护，并通过网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估要求。

### （六） 实施要求

一、实施周期

自合同签订之日起，按合同约定的日历天内完成项目全部建设内容，并通过项目终验。投标人应提供详细的实施进度计划，明确各阶段工作任务、时间节点及产出物。

二、实施团队

投标人应组建不少于18人的专职项目实施团队，配备项目经理、技术负责人、实施工程师、质量保证人员等。项目经理须具有高级项目管理资质及同类项目管理经验，项目实施期间须常驻现场。

三、实施过程控制

建立项目例会制度，定期向采购人汇报项目进展。

关键产出物（需求分析、详细设计、验收报告等）。

项目变更须履行审批程序，所有变更记录归档留存。

四、环境适配要求

项目涉及的软件产品须完成与主流国产服务器、操作系统、数据库、中间件等的适配，除政务云提供的国产服务器、操作系统、数据库、中间件之外，投标人在项目实施过程中确实有需要的，需由投标人自行提供，满足项目信创环境运行要求。

五、交付要求

项目实施过程中及终验前，要求交付全部技术文档、接口说明及相关成果物。

### （七） 运维要求

一、运维内容与范围

运维范围包括本项目所建设的所有软件系统、数据资源、接口服务及配套基础设施。运维服务内容涵盖制定运维方案（包括应急预案和驻场人员要求）、系统日常监控、故障处理、性能优化、数据备份与恢复、安全保障、用户支持等。

二、运维服务标准

提供7×24小时运维响应服务。

系统整体可用性不低于99.9%。

数据备份每日执行。

三、故障响应与恢复

一级故障（系统宕机或核心功能不可用）：响应时间≤30分钟，恢复时间≤4小时。

二级故障（非核心功能异常）：响应时间≤60分钟，恢复时间≤8小时。

三级故障（一般问题）：响应时间≤4小时，恢复时间≤24小时。

四、运维团队

投标人须提供专职运维团队，负责日常巡检和处理。重大活动或重要时期需按采购人要求增派人员完成现场保障工作。

五、安全运维

运维人员须签署保密协议，定期进行系统安全漏洞扫描和渗透测试。

### （八） 售后服务

一、免费维保期

自项目竣工验收合格之日起，中标单位须为本项目提供3年的免费维保服务（含系统维护和运维保障服务，包括因政策变更的系统升级改造）。服务期内，中标单位须指定5名技术人员（含3名驻场人员）开展维保工作，驻场期间不得兼任其他项目工作，提供7×24小时维保服务，团队人员必须具备较强的开发能力且能够独立完成流程配置、软件维护、软件升级、系统安全漏洞修改、数据运营、数据安全监测和保障等工作，并按甲方要求提供运维服务工作成果。未经甲方书面认可，中标单位不得随意更换项目团队人员，团队人员驻场期间不得兼任其他项目工作。如甲方认为团队人员不具备相应能力的，中标单位应当立即更换，如甲方认为更换后的人员仍无法满足甲方要求的，甲方可委托第三方完成相应工作，费用由中标单位承担。

二、服务响应

提供7×24小时售后服务热线和在线工单系统。

紧急问题：30分钟内响应，4小时内提出解决方案。

一般问题：4小时内响应，24小时内提出解决方案。

三、现场服务

质保期内，对于远程无法解决的问题，投标人须在接到通知后24小时内派技术人员到达现场处理。

四、系统升级与优化

质保期内，免费提供系统版本的升级更新、漏洞补丁、性能优化服务。因政策或业务需求变化导致的一般性功能调整，投标人应免费配合完成。

### （九） 培训要求

一、培训对象

根据项目实际使用人员情况，分层分类开展培训，覆盖以下三类人员：

管理人员：包括各业务部门负责人、数据管理责任人。

运维人员：包括系统管理员、数据库管理员、安全管理员。

业务操作人员：包括各专题库及业务系统的最终用户。

二、培训内容

系统功能使用培训（各业务模块操作流程）。

系统运维培训（日常监控、故障排查、备份恢复）。

数据管理与安全培训（数据标准、数据质量、安全合规）。

可根据采购人实际需求增加定制化培训内容。

三、培训方式与学时

采用集中授课、上机实操、视频教学相结合的方式。

总培训场次不少于6场，总培训学时不少于40学时。

培训结束后提供培训视频、电子教材等资料。

四、持续性培训

项目建设期、维保期内，每年至少提供2次进阶培训或新功能培训，确保用户能够熟练使用系统。

### 二、商务条款

### （一）服务期限

自合同签订之日起至2027年5月6日止，中标单位完成所有项目内容的建设（含系统功能建设和数据库运营），配合完成等级保护测评、密码应用安全性评估、第三方软件测评等工作，按照甲方的验收标准提交所有服务成果和完整合规的项目资料，向甲方提出验收申请。

项目通过终验后，中标单位需继续支持、协助、配合甲方开展自治区一体化数据资源服务平台建设项目(一期）、自治区一体化数据资源服务平台建设项目(二期）整体竣工验收工作，直到通过竣工验收为止。自项目竣工验收合格之日起，中标单位须为本项目提供3年的免费维保服务（含系统维护和运维保障服务，包括因政策变更的系统升级改造）。

项目通过竣工验收后，中标单位需继续支持、协助、配合甲方开展自治区一体化数据资源服务平台建设项目(一期）、自治区一体化数据资源服务平台建设项目(二期）整体后评价工作，评价内容包括但不限于项目目标完成情况、社会效益、经济效益、可持续性等内容。

### （二）款项支付

计划分3次支付，具体支付方式以合同签订内容为准。

1.第一次付款：合同签订后15个工作日内，甲方支付合同总金额的50%。

2.第二次付款：中标单位完成合同约定的建设内容，通过初验后，甲方支付合同总金额的30%。

3.第三次付款：中标单位完成合同约定的所有内容，通过终验后，甲方支付合同总金额的20%。

### （三）验收依据及方式

1.验收依据

依据本项目采购文件、投标人投标文件、项目合同书以及服务过程中经双方同意增加的约定文件（如工作方案、工作说明书、项目补充协议、会议纪要、备忘录等）、项目监理工作过程中的相关文件（如管理文件、项目变更文件、验收文件等）等。

2.验收方式

中标人提交所有服务成果和相关文档材料，并自验合格且监理确认，向采购人提出验收书面申请，由采购人组织评审，评审通过后视为本项目通过验收。

### （四）知识产权归属

1. 投标方义务：投标方在项目开发过程中产生的所有与软件产品相关的知识产权成果，均应自动转让给甲方，并确保甲方成为这些成果的唯一合法所有者。

2. 保密义务：投标方应对在项目开发过程中接触到的甲方所有知识产权信息承担严格的保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露或利用。

3. 合规性要求：投标方在软件开发过程中，应确保所有工作均符合国家和地方关于知识产权的法律法规，不得侵犯任何第三方的合法权益。

4. 纠纷处理：如因投标方原因导致甲方与任何第三方发生知识产权纠纷，投标方应承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5. 本项目SSL证书（如有）仅为甲方（采购人）专属申请、签发与使用，严禁投标人转借、冒用、转售或用于非甲方指定域名与系统；证书签发、变更、续费、注销等全流程操作，须经甲方书面确认后方可执行，未经甲方授权擅自操作的，视为严重违约，甲方有权终止合同并追究责任。

### （五）保密性要求

1. 中标单位对其因为身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购单位秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

2. 中标单位不得以竞争为目的、或处于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购单位秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购单位秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购单位秘密和党政机关保密信息。中标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或中标人内部与该项目无关的任何人员。

3. 中标单位对于工作期间知悉采购单位秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。

4. 严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

5. 中标单位所有参与服务工作的人员应签署保密协议，服务过程中应严格执行保密法和采购单位关于保密工作的所有规定。上述保密义务为长期有效，不因本项目权利义务终止而终止。如有违反，依法承担法律责任，且采购单位有权终止合作，并要求中标单位赔偿所有因泄密造成的损失。

### （六）网络和数据安全性要求

1. 中标单位必须建立完善的数据安全管理体系，确保项目实施和运维过程中所有数据的安全性、完整性和可用性。

2. 中标单位应严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《网络数据安全管理条例》等相关法律法规，对项目涉及的所有数据进行分类分级管理，制定相应的安全保护措施。

3. 中标单位必须采取必要的技术措施和管理措施，防止数据泄露、毁损、丢失、篡改或非法获取、非法利用，包括但不限于：数据传输加密、数据存储加密、访问控制和身份认证、数据备份与恢复、安全审计和日志管理。

4. 中标单位应建立数据安全应急响应机制，制定数据安全事件应急预案，定期开展应急演练。发生数据安全事件时，应立即启动应急响应，并在2小时内向采购单位报告。

5. 中标单位不得将项目数据用于合同约定以外的用途，不得向第三方提供、转让或公开项目数据。项目结束后，应按照采购单位要求彻底删除或移交所有项目数据。

6. 中标单位应定期（至少每季度一次）对数据安全措施的有效性进行评估，并向采购单位提交数据安全评估报告。

7. 如因中标单位原因导致数据安全事件，造成数据泄露、丢失或其他损害的，中标单位应承担全部法律责任和经济赔偿责任。

8.个人信息保护：投标人须严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》《网络安全法》《数据安全法》等法律法规，对项目涉及的所有个人信息（含敏感信息）承担全生命周期保护责任；应建立数据分类分级、访问控制、加密存储、安全审计、泄露应急处置等机制，未经甲方书面同意不得擅自收集、使用、存储、传输或向第三方提供个人信息。

9.安全检测工作：安全基线检查、漏洞扫描、渗透测试等。

### （七）其他要求

1. 项目严格按照网络安全等级保护三级、国产密码应用相关政策要求建设。

2. 本项目涉及的所有系统需满足国产化要求，确保核心技术、知识产权及供应链可控，符合国家信息安全与自主可控要求及IPv6适配。

3. 本项目部署所涉及的操作系统、中间件、数据库等须使用正版国产化产品。

4. 本项目实施过程中产生的知识产权，需确保与项目整体系统的技术兼容性、运行完整性及功能独立性；中标人不得利用自有、第三方已登记或未登记的知识产权用于本项目的开发、升级或改造，若因中标人擅自使用上述知识产权导致任何法律争议，或造成采购人无法独立行使项目相关知识产权、系统运行受阻等损失的，由中标人承担全部法律责任

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予/%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对本国产品的支持政策。

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件四 投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算（见国办发〔2025〕34号文附件1）。

（3）供应商需按照采购文件的要求对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。如未提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

注：

1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、评标办法和评标标准

| 评分项目 | 评分因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。 超过采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 | 10 |
| 商务部分（15分） | 企业资质 | 投标人具备国家认可的专业机构或法定机构颁发的相关证书： 1、大数据安全管理体系认证证书（GB/T 37973标准）； 2、关键信息基础设施安全保护认证证书（GB/T 39204标准）； 3、ISO29151个人身份信息保护管理体系认证； 4、ISO20000信息技术服务管理体系认证； 5、合规管理体系认证证书（GB/T 35770标准）； 每提供一项证书得2分，本项满分10分。 注：①以投标人提供的相关证书清晰扫描件为准,相关证书必须为有效期内，有效期外不得分。②投标人应提供可在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）查询链接。 | 10 |
|  | 履约能力 | 履约保障承诺：投标人应提供完整的项目履约保障、项目服务工期与进度保障、项目服务质量保障、人员配置保障、应急响应保障承诺。 每提供1项承诺得1分，满分5分。不承诺或不提供均不得分。 | 5 |
| 技术部分（75分） | 需求分析 | 投标人需对自治区数据资源体系的建设现状、业务功能需求等方面进行现状与需求分析（包括以下6项内容：现状分析、存在问题分析、业务需求分析、用户需求分析、功能需求分析、本项目与一期项目的关系）。由评委进行评分：以上内容都包含且无缺陷得6分；每缺少一项内容的扣1分；每有一处缺陷的扣0.5分；扣完为止，未提供不得分。 缺陷定义与描述：“缺陷”是指方案生搬硬套，与实际情况明显不符；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容不适用项目的实际情况；或对采购需求理解缺位混乱；或描述的内容混乱，重点不突出；或内容缺失不完善，可操作性较差；或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；或适用(引用)的规范及标准错误或已废止；或地点区域错误；或项目名称错误等。 | 6 |
|  | 总体设计方案 | 投标人需提供本项目的总体架构设计（包括以下4项内容：技术架构、数据架构、功能架构、业务架构的详细架构图及设计说明）。由评委进行评分：以上内容都包含且无缺陷得4分；每缺少一项内容的扣1分；每有一处缺陷的扣0.5分；扣完为止，未提供不得分。 缺陷定义与描述：“缺陷”是指方案生搬硬套，与实际情况明显不符；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容不适用项目的实际情况；或对采购需求理解缺位混乱；或描述的内容混乱，重点不突出；或内容缺失不完善，可操作性较差；或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；或适用(引用)的规范及标准错误或已废止；或地点区域错误；或项目名称错误等。 | 4 |  |
|  | 软件系统建设方案 | 投标人需提供本项目涉及的软件系统建设方案（包含以下4项内容：系统功能方案、技术服务方案、测试方案、项目管理策略）。由评委进行评分：以上内容都包含且无缺陷得8分；每缺少一项内容的扣2分；每有一处缺陷的扣1分；扣完为止，未提供不得分。 缺陷定义与描述：“缺陷”是指方案生搬硬套，与实际情况明显不符；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容不适用项目的实际情况；或对采购需求理解缺位混乱；或描述的内容混乱，重点不突出；或内容缺失不完善，可操作性较差；或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；或适用(引用)的规范及标准错误或已废止；或地点区域错误；或项目名称错误等。 | 8 |  |
|  | 数据运营方案 | 投标人需提供本项目涉及的数据运营方案（包含以下10项内容：①整体管理方案目标、②运营团队管理、③数据目录标准化服务、④数据治理和质量管理、⑤数据模型服务方案、⑥基础库建设、⑦主题库建设、⑧专题库建设、⑨公共数据开放运营、⑩高质量数据集运营）。由评委进行评分：以上内容都包含且无缺陷得15分；每缺少一项内容的扣1.5分；每有一处缺陷的扣0.5分；扣完为止，未提供不得分。 缺陷定义与描述：“缺陷”是指方案生搬硬套，与实际情况明显不符；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容不适用项目的实际情况；或对采购需求理解缺位混乱；或描述的内容混乱，重点不突出；或内容缺失不完善，可操作性较差；或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；或适用(引用)的规范及标准错误或已废止；或地点区域错误；或项目名称错误等。 | 15 |  |
|  | 系统功能演示 | 投标人进行系统功能演示，要求使用腾讯会议方式演示真实系统或demo，开标时将通知投标代表。限时20分钟内完成，超时将被要求停止。未参与演示的、不符合演示方式或演示内容要求的，该项不得分。投标人需提前准备好相关软件环境，自备电脑等其他相关演示设备，确保接口齐全。 具体演示内容包括以下7个场景： （一）多模态数据集处理演示（1分） 1、演示一站式多模态处理环境，可支持结构化数据、非结构化数据、半结构化数据的数据处理、流程调度和生产运维；对文本数据、图像数据、音频数据、视频数据等多种模态数据处理，支持提取、清洗、去重、转换一系列数据规范化处理功能。 （二）多模态数据管理（2分） 1、演示数据集全生命周期管理功能，包括创建、编辑、标注、质检、发布、删除能力；以及数据集详情查看、数据预览功能；将数据治理后的标准库表数据发布成数据集。 2、演示数据标注任务管理功能，展示标注任务增删改、标注流程控制、标注标签配置、标注进度可视化跟踪的全过程。 （三）高质量数据集标注功能演示（4分） 1、演示智能标注功能，可灵活对标注操作页面可视化配置，适应不同的标注场景和标注习惯；支持批量智能标注和交互式标注两种方式；支持标注操作的快捷键控制。 2、演示对文本数据集标注功能，展示问答对标注、文本分类的全过程操作。 3、演示对图像数据集标注功能，展示目标检测、图像字符识别（OCR）、图片分类的全过程操作。 4、演示对音频数据集标注功能，展示语音情感标注的全过程操作；演示对视频数据集标注功能，展示视频分类的全过程操作。 评分标准： 1、每提供上述一个场景的演示内容且满足上述演示要求的，得1分，满分7分； 2、提供内容不满足上述演示要求或不提供的，不得分。 | 7 |  |
|  | 实施方案 | 投标人需提供本项目详细的实施方案，实施方案包括以下8项内容：①组织与管理保障、②项目人员组织、③文档管理、④实施进度计划、⑤质量控制、⑥风险管理、⑦系统测试方案、⑧验收方案等内容，由评委进行评分：以上内容都包含且无缺陷得8分；每缺少一项内容的扣1分；每有一处缺陷的扣0.5分；扣完为止，未提供不得分。 缺陷定义与描述：“缺陷”是指方案生搬硬套，与实际情况明显不符；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容不适用项目的实际情况；或对采购需求理解缺位混乱；或描述的内容混乱，重点不突出；或内容缺失不完善，可操作性较差；或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；或适用(引用)的规范及标准错误或已废止；或地点区域错误；或项目名称错误等。 | 8 |  |
|  |  | 投标人需提供本项目的培训方案（包括以下5项内容：①培训计划、②培训课程清单、③培训的管理与执行、④培训质量控制、⑤培训考核）。由评委进行评分：以上内容都包含且无缺陷得5分；每缺少一项内容的扣1分；每有一处缺陷的扣0.5分；扣完为止，未提供不得分。 缺陷定义与描述：“缺陷”是指方案生搬硬套，与实际情况明显不符；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容不适用项目的实际情况；或对采购需求理解缺位混乱；或描述的内容混乱，重点不突出；或内容缺失不完善，可操作性较差；或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；或适用(引用)的规范及标准错误或已废止；或地点区域错误；或项目名称错误等。 | 5 |  |
|  |  | 投标人需提供本项目的售后服务方案（包括以下4项内容：①售后服务承诺、②应急预案、③售后管理制度、④运维服务流程规范）。由评委进行评分：以上内容都包含且无缺陷得4分；每缺少一项内容的扣1分；每有一处缺陷的扣0.5分；扣完为止，未提供不得分。 缺陷定义与描述：“缺陷”是指方案生搬硬套，与实际情况明显不符；或存在与项目明显无关的文字内容；或内容不适用项目的实际情况；或对采购需求理解缺位混乱；或描述的内容混乱，重点不突出；或内容缺失不完善，可操作性较差；或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；或适用(引用)的规范及标准错误或已废止；或地点区域错误；或项目名称错误等。 | 4 |  |
|  | 人员配置 | 1、项目管理组： 1）项目经理（1人）： 应具备由国家或省级人力资源和社会保障部门、工业和信息化部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书：系统分析师证书（高级）、系统规划与管理师证书（高级）、系统架构设计师（高级） ①提供3项证书，得3分； ②提供2项证书，得2分； ③提供1项证书，得1分； ④未提供不得分。（此项满分3分） 2）实施负责人（1人）：应具备由国家或省级人力资源和社会保障部门、工业和信息化部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书：系统规划与管理师证书（高级）、系统架构设计师证书（高级）、系统分析师证书（高级） ①提供3项证书，得3分； ②提供2项证书，得2分； ③提供1项证书，得1分； ④未提供不得分。（此项满分3分） 2、数据运营组 1）组长（1人）： 应具备由国家或省级人力资源和社会保障部门、工业和信息化部门颁发的以下计算机技术与软件专业技术资格证书：系统分析师证书（高级）、系统规划与管理师证书（高级）、信息系统项目管理师（高级）。 ①提供3项证书，得3分； ②提供2项证书，得2分； ③提供1项证书，得1分； ④未提供不得分。（此项满分3分） 2）副组长（1人）： 应具备由国家或省级人力资源和社会保障部门、工业和信息化部门颁发的以下计算机技术与软件专业技术资格证书：系统分析师证书（高级）、系统架构设计师证书（高级）。 ①提供2项证书，得2分； ②提供1项证书，得1分； ③未提供不得分。（此项满分2分） 3）组员（不少于6人）： 应具备由国家或省级人力资源和社会保障部门、工业和信息化部门颁发的以下计算机技术与软件专业技术资格证书：系统架构设计师证书或系统分析师证书或软件设计师证书或软件评测师证书。 每人每提供一个证书，得0.25分，满分1.5分，未提供不得分。同一人员持有多个指定类别证书，仅按一个证书计算。 3、技术开发组 1）组长（1人）：应具备由国家或省级人力资源和社会保障部门、工业和信息化部门颁发的以下计算机技术与软件专业技术资格证书：系统规划与管理师证书（高级）、系统架构设计师证书（高级）。 ①提供2项证书，得2分； ②提供1项证书，得1分； ③未提供不得分。（此项满分2分） 2）组员（不少于4人）：每名组员应具备由国家或省级人力资源和社会保障部门、工业和信息化部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书：系统架构设计师证书或系统分析师证书。 每人每提供一个证书，得0.25分，满分1分，未提供不得分。同一人员持有多个指定类别证书，仅按一个证书计算。 4、安全保障组： 1）组长（1人）：应具备由国家或省级人力资源和社会保障部门、工业和信息化部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书：系统规划与管理师（高级）、信息安全工程师 ①提供2项证书，得2分； ②提供1项证书及以下，得1分； ③未提供不得分。（此项满分2分） 2）组员（不少于2人）： 应具备由国家或省级人力资源和社会保障部门、工业和信息化部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书：系统分析师（高级）或信息安全工程师每人每提供一个证书，得0.25分，满分0.5分，未提供不得分；同一人员持有多个指定类别证书，仅按一个证书计算。 注：以上项目团队所有人员均不得兼任。投标人需提供上述人员证书扫描件（或电子扫描件）、身份证、劳动合同并加盖公章。若有虚假，将承担相应法律责任和违约责任。同时，若中标后发现提供材料不实，将取消中标资格并追究其责任。 | 18 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（电子签章）

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

### 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面） |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或自拟承诺函） |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 7 | …… | 如该项目设定 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |
| 8 | …… | 如该项目设定 |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 9 | 法人授权书 |  |  |
| 10 | 投标保证金缴纳凭证 | 如该项目收取 |  |

### 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或否） | 在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价未超预算 |  |  |
| 2 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |
| 3 | 供应商在报价时未采用选择性报价 |  |  |
| 4 | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件） |  |  |
| 5 | 未含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |

### 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

### 四、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 交付期/服务期 | 产地 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

2.货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

### 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

### 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

### 七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | ￥ 元整 人民币 （大写）: |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后 天 |

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注：

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

表三

法人授权书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

法定代表人  居民身份证复印件

（反面）

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

法定代表人  居民身份证复印件

（正面）

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（正面）

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（反面）

附：被授权代表人身份证复印件

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

表四

投标函格式

致：新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____

表五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表七

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本

| 质疑项目 基本情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |  | 包 号 |  |  |
|  | 采购人名称 |  |  |  |  |  |
|  | 采购公告时间 | 年 月 日 |  | 中标（成交）公告时间 |  | 年 月 日 |
|  | 更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告） | 年 月 日 |  | 终止公告时间（包含废标和采购任务取消） |  | 年 月 日 |
| 质疑供应商基本信息 | 单位名称 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 质疑事项及相关请求（纸张不够另附） | 分 类 | □ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果 |  |  |  |  |
|  | 请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项2 …… |  |  |  |  |  |
| 签字 或盖人名章 |  |  | 公章 |  |  |  |
|  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 质疑函制作说明： 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。 5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。 7.质疑函份数要求：一式四份。 |  |  |  |  |  |  |

（和财政部的范本比较，有缺项，缺少获取招标文件时间）

表九

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。