项目编号：2026ZHAJ-09

新疆农业大学2吨镁精炼电熔炉机械加工、装配及现场调试服务项目

竞争性磋商文件

采   购   人：新疆农业大学

采购代理机构：中合安建工程管理有限公司

文件编制日期：2026年5月

竞争性磋商文件

项目名称：新疆农业大学2吨镁精炼电熔炉机械加工、装配及现场调试服务项目

采购人（盖章）：新疆农业大学

联系人： 岳勇老师

联系方式：13999902318

联系地址：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道农大东路311号

采购代理机构（盖章）：中合安建工程管理有限公司

法定代表人（盖章）：王蕾

项目负责人：彭小倬、王荣荣

联系电话：13579881296

联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋6层A

目录

第一部分 磋商公告	1

第二部分 供应商须知	5

第三部分 采购需求	28

第四部分 合同	34

第五部分 响应文件格式及附件	51

# 第一部分 磋商公告

新疆农业大学2吨镁精炼电熔炉机械加工、装配及现场调试服务项目竞争性磋商公告

项目概况 新疆农业大学2吨镁精炼电熔炉机械加工、装配及现场调试服务项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年5月26日 11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2026ZHAJ-09

项目名称：新疆农业大学2吨镁精炼电熔炉机械加工、装配及现场调试服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：25.00（万元）

最高限价：25.00（万元）

采购需求：2吨镁精炼电炉是对通过3.5吨燃气熔炉溶化后的镁业进行精炼提纯的重要装备。目前，已完成前期设计和仓储部试验。现在需要按照设计要求加工、装配满足示范生产的装备。（其余详见第五部分采购需求）

合同履约期限：中标方应在合同签订后，甲方材料到场7个日历日内完成机械零部件的加工工作；在零部件及其他成套设备到场的14个日历日内完成装配工作；现场调试服务期限到2026年12月31日结束或自治区验收通过之日，以两者最晚时间为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目；

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为自公告发布之日后）

（2）其它说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2026年5月15日至2026年5月22日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月26日11:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2026年5月26日11:00（北京时间）

地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2.各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4.其他事项：

（1）政采云投标客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

（2）供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

（3）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

（4）为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆农业大学

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道农大东路311号

联系方式：13999902318

2.采购代理机构信息

名 称：中合安建工程管理有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋6层A

联系方式：13579881296

3.项目联系方式

项目联系人：彭小倬、王荣荣

电 话：13579881296

# 第二部分 供应商须知

供应商需求前附表

| 序号 | 类别 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆农业大学2吨镁精炼电熔炉机械加工、装配及现场调试服务项目 |
| 2 | 项目编号 | 2026ZHAJ-09 |
| 3 | 采购人名称/地址/联系人 | 名称：新疆农业大学 地点：乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道农大东路311号 联系人：岳勇老师 电话：13999902318 |
| 4 | 代理机构/地址/联系人 | 名称：中合安建工程管理有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋6层A 联系人：彭小倬、王荣荣 电话：13579881296 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购预算及 最高限价 | 25.00万元 |
| 7 | 采购内容 | 2吨镁精炼电炉是对通过3.5吨燃气熔炉溶化后的镁业进行精炼提纯的重要装备。目前，已完成前期设计和仓储部试验。现在需要按照设计要求加工、装配满足示范生产的装备。（其余详见第五部分采购需求） |
| 8 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 9 | 公告媒体 | 新疆政府采购网 |
| 10 | 供应商 资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目； 3.本项目的特定资格要求： （1）供应商须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为自公告发布之日后） （2）其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 11 | 资格审查内容 | 供应商必须按照采购文件要求提交资格证明材料。 由于供应商自身原因导致提交的电子文件无法识别的后果自负。 |
| 12 | 联合体 | ☑不接受 接受 不允许成交企供应商将合同主体、非主体和关键非关键性内容委托企业完成 |
| 13 | 磋商有效期 | 90日历日（从递交响应文件截止时间起计算）。 |
| 14 | 合同履约期限 | 中标方应在合同签订后，甲方材料到场7个日历日内完成机械零部件的加工工作；在零部件及其他成套设备到场的14个日历日内完成装配工作；现场调试服务期限到2026年12月31日结束或自治区验收通过之日，以两者最晚时间为准。 |
| 15 | 验收 | / |
| 16 | 付款方式 | 1、付款币种：人民币支付。 2、付款方式：甲方分阶段支付费用，机械加工阶段完成并通过验收之日起5个工作日内支付合同价的30%，装配阶段完成并通过甲方验收之日起5个工作日内支付合同价30%，项目现场服务到2026年10月31日通过甲方验收之日起5个工作日内支付合同价35%，项目通过验收之日起5个工作日内结清余额。 |
| 17 | 信用查询方法 | 供应商自行查询上述记录，如实提供无不良信用记录并加盖供应商公章。本项目信用记录查询截止时点为响应文件开启时间。 由采购人代表或者采购代理机构在通过“政采云”平台→信用情况→“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口进行精确查询。在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 18 | 响应文件编制须知 | 1.在磋商文件领取截止时间前，使用办理的CA数字证书，通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）窗口下载所投项目的磋商文件。 2.供应商需在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区自行下载政采云电子投标客户端。在电子投标客户端内制作对应的响应文件。响应文件制作完成后在响应截止时间前上传至政采云平台对应项目即可。 3.磋商文件规定：不接受响应文件中出现的可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为不响应磋商文件，将被拒绝。 |
| 19 | 磋商文件的澄清 | 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。 |
| 20 | 递交响应文件的截止时间和地点 | 1）递交时间：2026年5月26日11:00时 2）递交地点：请登录政采云投标客户端投标 |
| 21 | 响应文件开启时间和地点 | 1）开标时间：2026年5月26日11:00时 2）开标地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。 响应文件开启当日，供应商无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密。大厅操作提示： ①开标前一小时在系统进行在线签到； ②30分钟内完成在线解密； ③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。 注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。 |
| 22 | 磋商小组的组建及确定方式 | 磋商小组人员组成：由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。 评审专家确定方式：政采云专家库随机抽取 |
| 23 | 磋商保证金的金额及缴纳 方式 | □不提供。 ☑提供。保证金数额不得超过采购项目预算金额的1%。 磋商保证金金额：2500.00元（贰仟伍佰元整） 代理机构名称：中合安建工程管理有限公司新疆分公司 开户行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐新医路支行 开户行行号：301881000139 账号：651651005015003167990 地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋6层B 磋商保证金缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 各供应商缴纳投标保证金时需在附加信息及用途栏内注明磋商保证金、项目名称；磋商保证金于磋商截止时间前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳磋商保证金,磋商文件将被拒绝评审。 |
| 24 | 响应文件的 现场解密 | 响应文件解密时长：30分钟（过时未进行解密的响应文件，开标现场不进行解密时间延长）。 开标当日仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须在规定的时间内使用能正确解密响应文件的“CA锁”完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 |
| 25 | 招标代理费 | 参照国家计委计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、【2011】534号文计取，不足3000元按3000元计取，本项目招标代理服务费由成交供应商支付。 成交供应商须在领取成交通知书时一次性付清招标代理服务费。 |
| 26 | 磋商程序/磋商报价次数/评审原则 | 磋商程序：磋商小组对所有提交的响应文件进行评审； 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商； 报价次数：供应商按照要求提交二次报价为最后报价 评审原则：经磋商小组综合评审后按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。 |
| 27 | 关于偏离表的要求 | 磋商文件中所有偏离表内容若无偏离，应在响应表格中填写“无”，未填写视为不响应磋商文件。 |
| 28 | 特别声明 | 供应商在制作响应文件时，不得弄虚作假，不伪造和变造本不属于供应商本身的响应材料。（如假证书、假业绩、假合同、假授权、故意隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非供应商在职员工的相关证件及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定的条款）；如在采购过程中发现有供应商出现此类问题，将按照政府采购相关法律法规规定进行处理，并将其列入政府采购黑名单库。 |
| 29 | 特别提示 | 1.各供应商必须针对项目特点制作响应文件并报价，响应文件均必须满足磋商文件制作等要求，否则将导致磋商被拒绝。 2.当出现下列情形之一，响应文件将予以退回： （1）供应商在磋商文件递交截止时间前未成功上传加密电子响应文件； （2）供应商使用解密的CA数字证书与上传加密响应文件使用的CA数字证书不一致； （3）供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （4）加密响应文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （5）未在规定的响应文件解密时间内进行解密的； （6）供应商个人原因导致无法解密的其他情形。 3.供应商应在磋商截止时间前将响应时使用的计算机安装相关的浏览器（推荐使用谷歌浏览器）、CA驱动等软件，方便响应文件解密时能够正常解密。 4.供应商需在磋商截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因供应商自身原因导致响应文件解密失败的，由供应商自行承担相应后果。 |
| 30 | 注意事项 | 1.无论何种原因，在响应文件中未提供相应材料的，磋商小组将视同其未提供。 2.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 4.供应商首次参加政府采购活动的，可前往新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载操作指南。（步骤：进入新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）点击主页面的办事指南—选择并下载供应商政采云平台操作指南）。 |
| 31 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 低于成本价不正当竞争预防措施：财库〔2026〕2号 （一）评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 32 | 政府采购政策 支持 | 关于落实中小企业政府采购政策： 因本项目为专门面向中小企业采购项目,不再执行价格评审优惠的扶持政策； 1.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定，财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)规定、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆生产建设兵团财政局《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》(新财购[2022]22号)，本次采购标的所属行业为其他未列明行业，符合中小微型企业应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》（见格式），（监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业）。 2.依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。） 3.根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号文)的规定,监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。符合以下条件的中小微型企业应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。 (1)本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 (2)在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： (一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 (3)依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 (4)提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件(扫描件) 的，视同为小型和微型企业。 (5)符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 (6)本采购项目中小企业划分标准所属行业为：其它为列明行业。即：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 （供应商应在中小企业声明函中按照要求填写，如未按要求填写，将被否决此次磋商） |
|  | 1、采购公告的招标范围与投标须知前附表的招标范围不一致的，以投标须知前附表的招标范围为准。 2、投标须知前附表与投标须知正文部分内容不一致的，以投标须知前附表为准。 3、项目名称与项目编号出现不一致时，以《磋商文件》封面的项目名称和项目编号为准。 |  |

供应商须知

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次采购活动。

2.磋商资格

2.1具有承担本项目能力以及符合供应商须知前附表中申请人资格条件的服务机构均为合格的供应商。

3.定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1“采购人”系指新疆农业大学。

3.2“招标代理机构”系指中合安建工程管理有限公司。

3.3“招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4“供应商”系指有资格的供应商。

3.5“成交供应商”系指经磋商小组评定后综合得分第一的供应商。

3.6“响应”系指供应商、根据招标代理机构发布的磋商文件，编制响应文件并按规定磋商的行为。

3.7“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的合同期限内的相关工作任务、服务项目及其他类似的责任。

4.磋商费用

4.1无论磋商结果如何，凡参与招标、磋商活动有关的所有费用将由供应商自行承担。

4.2供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

磋商文件

5.磋商文件的构成

5.1磋商文件由下述部分组成：

一、磋商公告

二、供应商须知

三、采购需求

四、合同

五、响应文件格式及附件

6.磋商文件的澄清

6.1供应商对磋商文件如有异议，可在磋商截止期的五日前按磋商文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清。招标方认为有必要时，可将澄清内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有供应商。

7.磋商文件的修改或补充

7.1在磋商截止期五日前的任何时间，招标方可主动或依据供应商要求澄清的问题而修改或补充磋商文件，并以书面形式或网上公告通知所有供应商，供应商不需要确认。澄清文件在采购公告发布的同一媒介上发布之日起，视为供应商已收到该澄清。供应商未及时关注采购人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由供应商自行负责。

7.2为使供应商在准备磋商时有适当的时间考虑响应文件的修改，招标方有权决定推迟磋商截止时间和开标日期，并将此变更通知所有的供应商。

7.3磋商文件的修改和补充文件将构成磋商文件的一部分，并且对供应商具有优先约束力。

8.对供应商的资质要求

8.1供应商必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资格证明文件，作为响应文件的一部分，资格审查及符合性审查以响应文件要求为准进行查验。

8.2所有在响应文件中提交的资格证明文件必须加盖公章。

8.3所有资格证明文件必须满足磋商文件的要求，否则将视为无效响应。

8.4供应商违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按无效标处理。

响应文件

9.响应文件的编写

9.1要求

供应商应详细阅读磋商文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按磋商文件的要进行响应，并保证所提供的全部材料的真实性，使其响应对磋商文件做出实质性响应。否则，其磋商将视为无效。

9.2响应文件语言和度量单位

除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.3响应文件的组成

供应商编写的响应文件应包括下列内容：

一、商务部分

1、磋商响应声明

附件 1－1法定代表人身份证明扫描件(法定代表人参加磋商)

附件 1－2法定代表人授权书(授权代表参加磋商)

2、报价一览表

附件 2－1 报价一览表

3、商务条款偏离表(格式附后)

4、磋商保证金

5、供应商的资格证明材料

附件 5－1供应商基本情况表(格式附后)

附件 5－2关于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺(格式附后)

6、提供符合政府采购政策的证明材料

附件 6－1	中小企业声明函(格式附后)

7、供应商业绩证明材料

8、供应商认为需提供的其他资料

二、技术部分

1、技术响应与偏离表

2、供应商认为有必要提供的声明及其他资料

9.4响应文件格式

供应商应按磋商文件的范本格式认真填写。

9.5报价及货币单位

9.5.1供应商应在报价表中标明其提供的所有服务及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。

9.5.2报价应包括以下内容：

（1）所有报价应包括服务所需的一切费用（如调研费、设计费、运费、拆除费、搬运、人工、安装、辅材、税金等一切与本项目相关费用等）。

(2)报价按磋商文件中价格表的格式填写，以人民币报价。

(3)供应商的价格必须保证在磋商有效期及服务期限内固定不变。

(4)不接受任何变通或有任何选择性的报价。报价必须唯一、确定、严格。当在单价和总价之间出现任何差异时，以单价为准，除非单价有明显的小数点错误，则以合计价格修正单价。

(5)供应商不得以低于成本的报价竞标，也不得以其他方式弄虚作假，骗取中标。

10.招标代理费

参照国家计委计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、【2011】534号文计取，不足3000元按3000元计取，本项目招标代理服务费由成交供应商支付。成交供应商须在领取成交通知书时一次性付清招标代理服务费。

11.服务计划

供应商可以针对本次招标项目的实际需求拟定完善的服务计划。

12.磋商有效期

12.1从递交响应文件截止时间起计算，磋商有效期为 90日历日（如不满足将导致废标）。

12.2在特殊情况下，采购方可与供应商协商延长响应文件的有效期。

13.响应文件的签署规定

13.1响应文件应清楚工整，不允许修改。

13.2响应文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，响应文件方为有效。

14. 磋商保证金

14.1招标方因供应商的违规行为而受到损害时将不予退还供应商的磋商保证金，将其作为所受损害的补偿。

14.2磋商保证金提交要求（见供应商须知前附表）

15.响应文件的递交

15.1加密的电子响应文件应在递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

15.2响应文件开启当日，供应商无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密。大厅操作提示：①在开标前一小时在系统进行在线签到；②在30分钟内完成在线解密；③在开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

16.磋商截止时间

16.1响应文件的递交截止日期为磋商公告所规定的时间。

16.2加密的电子响应文件应在递交截止时间前通过政采云平台上传完成，在此之后上传的响应文件为无效磋商，响应文件将一律被拒绝。

16.3出现因磋商文件的修改而推迟磋商截止时间的情况时，供应商则须按采购人的变更公告通知重新规定的磋商时间递交。

17.响应文件的修改和撤销

17.1响应文件上传成功后，在磋商截止时间前，供应商可撤回响应文件，修改内容。

操作路径：登录政采云平台-【项目采购】-【响应文件上传】

具体操作：在进行中标签页下，选择状态为已上传，在操作栏点击[撤回]按钮进行撤回；也可点击[查看]按钮，点击页面右上角的[撤回]按钮进行撤回。

17.2供应商不得在开标后至磋商有效期期满前撤销响应文件。否则采购人将没收其磋商保证金。

开标

18.本次采购按磋商文件中约定的时间和地点进行。

19.开标时将通过政采云平台“不见面”开标大厅对响应文件完成远程解密，并在解密后进行唱标。唱标以供应商提交的响应文件中“报价一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

若采购人宣读的内容与响应文件不符时，供应商有权在开标现场提出异议，经监督人员当场核查确认之后，可重新宣读其响应文件。若供应商现场未提出异议，则认为供应商已确认采购人宣读的结果。

开标由代理机构主持，邀请监督部门人员现场全过程监督。

20.开标和唱标的顺序，按照政采云平台上的先后顺序依次进行。

21.无效的响应文件

22.开标时响应文件出现下列情形之一的应当作为无效响应文件，不得进入评审：

22.1未在政采云系统进行在线签到的；

22.2未在30分钟内完成在线解密的；

22.3唱标结束后30分钟内未完成“开标一览表”在线签章的；

22.4供应商未按照磋商文件要求提供磋商保证金的；

22.5有效证件不齐全的供应商的响应文件。

评 审

23.评审过程的保密性

23.1开标后直到授予供应商签订合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等内容，磋商小组成员或参与评审的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格。

23.2 供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的以及不符合《中华人民共和国政府采购法》以及本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

24.磋商小组

24.1采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的磋商小组，负责本次采购项目的评审活动。磋商小组负责向采购人推荐成交候选人或者根据采购人的授权直接确定成交供应商。

24.2磋商小组成员名单于开标前确定。磋商小组成员名单在成交结果确定前保密。

24.3磋商小组由采购人或熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的人员组成，成员为三人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员不少于成员总数的三分之二。

24.4按前款规定，磋商小组的成员，由采购人采取随机抽取的方式确定或者直接确定的方式。

24.5评审专家（磋商小组专家成员）应符合下列条件：

(1)具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法,无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

(2)具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

(3)熟悉政府采购相关政策法规；

(4)承诺以独立身份参加评审工作,依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

(5)身体健康，能够承担评审工作；

(6)申请成为评审专家前三年内,无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。

有下列情形之一的，不得担任磋商小组成员：

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

24.6磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。磋商小组成员不得与任何供应商或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受供应商、中介人、其他有利害关系人的财物或者其他好处。

24.7磋商小组成员和与本次评审活动有关的工作人员，不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。与评审活动有关的工作人员，是指磋商小组成员以外的、因参与评审监督工作或者事务性工作而知悉有关评审情况的所有人员。

25.评审的准备

25.1磋商小组的成员应当熟悉并认真研究磋商文件，至少应了解和熟悉以下内容：

(1)招标目的。

(2)招标项目的范围、性质。

(3)磋商文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

(4)磋商文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中应考虑的相关因素。

25.2采购人应当向磋商小组提供评审所需的重要信息和数据。

25.3磋商小组应当根据磋商文件规定的评审标准和方法，对响应文件进行系统地评审和比较。磋商文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。

26.评审依据及评审办法

26.1评审依据为磋商文件。

26.2本次采购项目采用综合评分法。

26.3采购人不接受不符合国家有关部门相关规定的磋商报价或优惠方案。

27.评审程序及评审因素

27.1评审程序

成立磋商小组→资格审查→初步评审（符合性审查表）→详细评审（商务、技术部分评审及报价得分计算）→推荐成交候选人→完成评审报告。

27.2对响应文件的评估和比较

对实质性响应的响应文件进行评估和比较。

27.3 初步评审

27.3.1资格审查未通过的，其响应文件无效。磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应以书面方式进行,并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准。

27.3.2采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的磋商报价或优惠方案。

27.3.3在评审过程中，磋商小组发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式磋商的，该供应商的磋商将被否决。

27.3.4供应商的资格条件不符合国家有关规定和磋商文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或补正的，磋商小组可以否决其磋商。

27.3.5磋商小组应当审查每一个响应文件是否对磋商文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的磋商，其磋商将被否决。

27.3.6供应商不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其磋商。

27.3.7磋商小组根据上述规定否决不合格磋商，因有效磋商不足本次评标办法规定数量而使得磋商明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关，将作流标处理。

27.3.8响应文件的澄清

27.3.8.1为有助于对响应文件进行审查、评估和比较，采购方组建的磋商小组将对认为需要（不是每一个）的供应商进行询标，请供应商澄清其磋商内容，供应商有责任按照采购方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时供应商代表应作书面记录，所有澄清的答复必须是书面形式。

27.3.8.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法定代表人或法人授权代表签章和加盖供应商公章并作为响应文件的组成部分。

27.3.8.3供应商的澄清不得对磋商内容进行实质性修改。

资格审查标准

| 序号 | 审查要求 | 审查内容和审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件;供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。”（上述资料须复印件加盖印章） 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的印章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位上一年度（2024年度或2025年度）的财务审计报告或财务报表或提供开标日前三个月内银行出具的资信证明；（供应商成立不足一年的提供截止开标前近3个月任意一个月的财务报表和截止开标前近1个月基本开户银行出具的资信证明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书； |
| 4 | 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | 须提供响应文件递交截止日期之前6个月内任意一个月的完税证明及缴纳社保记录；（依法免税、依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供供应商声明函原件扫描件 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供承诺函 |
| 7 | 在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为自公告发布之日后） | 提供查询结果的网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准。 |
| 8 | 其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 须提供供应商声明函原件扫描件 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供有效的《中小企业声明函》原件扫描件 |
| 注：以上审查资料必须按要求提供，未按要求提供资料的供应商以及资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人或者采购代理机构应当认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。如果造成供应商不足三个的，则认定本次招标的供应商数量没有竞争力，宣布本次招标失败。采购人将重新组织招标活动。 |  |  |

初步评审－符合性检查表

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 （√） | 否 （×） |
| 初步评审 | 符合性检查 | 磋商保证金 | 按照磋商文件的规定提交磋商保证金的 |  |  |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件中承诺的磋商有效期满足竞争性磋商文件中的规定 |  |  |
|  |  | 合同履约期限 | 响应文件中承诺的合同履约期限满足竞争性磋商文件中的规定 |  |  |
|  |  | 响应文件签署、盖章 | 响应文件是否按照竞争性磋商文件规定的要求签署、盖章 |  |  |
|  |  | 磋商报价 | 报价未超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价 |  |  |
|  |  | 实质性响应 | 响应文件满足竞争性磋商文件中实质性条款的要求和商务要求 |  |  |
|  |  | 其他条件 | 响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件 |  |  |
|  |  | 无效情形 | 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形 |  |  |
| 注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。 |  |  |  |  |  |

注：提交的图表、影印件、查询记录等文件须清晰完整，因文字模糊专家辨识造成审查不合格的由响应人自行承担相应责任。

28详细评审

28.1经初步评审合格的响应文件，磋商小组当根据磋商文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分作进一步详细评审和比较。

磋商小组将采用综合评分法对响应文件所载明的供应商的响应报价、技术、商务响应文件的编制质量等内容进行打分，依据得分从高到低的顺序最终确定成交候选人，最低报价不作为成交的唯一依据。

28.2评审因素及标准(详见评分细则)

报价评分标准：

28.3综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

价格分占30%权重；商务技术占70%权重

28.4详细评审：评标基准价=有效磋商报价的最低值，有效磋商报价等于基准值的得满分30分，磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）×价格权重×100。

28.5供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果的不符合磋商规则的活动，可能导致其被取消成交资格。

28.6与磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。

详细评审--商务技术打分表

| 序号 | 评审内容 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 12分 | 投标截止日前5年（即2021年5月1日起至今）的同类项目业绩，提供中标（成交）通知书或合同扫描件并加盖供应商公章，每提供1份有效业绩得4分，本项满分为12分。 |
| 2 | 人员经验 | 3分 | 1.项目小组成员中每配备一名具有两年及以上相关工作经验的人员得2分，本条满分2分； 2.项目小组成员中每配备一名具有一年及以上相关工作经验的人员得1分，本条满分1分； 本项满分3分，需提供人员身份证、劳动合同或社保证明及本人工作经验的相关证明材料或承诺函。 |
| 3 | 实施方案 | 12分 | 根据供应商提供的配送及安装实施方案进行综合评审，内容包括但不限于： 1.供货方案；（包括供货时效保障、备货及库存保障、运输安全管控等） 2.质量保证方案；（包括质量目标承诺、全流程检验管控、检测能力保障等） 3.进度保证方案；（包括总进度及阶段分解、资源配置保障、进度管控措施、延误应急处置等） 4.安装调试方案；（包括安装调试流程及标准、安装人员保障、安装安全管控、调试验收保障等） 以上全部内容满足需求的得12分，每缺少一项的扣3分，每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。 注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、实施地点区域错误等任意一种情形。 |
| 4 | 供货及安装进度保障 | 12分 | 针对项目供货及安装进度控制和保证措施方案进行评审，内容包括但不限于： 1.提供完整的供货及安装进度计划； 2.进度控制和周期保证措施； 3.明确可行的节点目标； 4.逾期交付的处罚措施； 以上全部内容满足需求的得12分，每缺少一项的扣3分，每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。 注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、实施地点区域错误等任意一种情形。 |
| 5 | 质量控制 | 12分 | 根据本项目的特点和要求，制定质量控制，内容包括但不限于： 1.保证质量的施工要素控制措施方案； 2.质量控制的管理制度； 3.质量管理的组织措施； 4.对主要工序、施工工艺、材料验收等的质量控制方案。 以上全部内容满足需求的得12分，每缺少一项的扣3分，每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。 注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、实施地点区域错误等任意一种情形。 |
| 6 | 项目小组成员配备情况 | 9分 | 供应商提供项目小组成员配备情况包括但不限于： 1.项目小组成员组织架构； 2.拟投入本项目各岗位人员安排； 3.岗位人员上岗培训及安全教育。 以上全部内容满足需求的得9分，每缺少一项的扣3分，每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。 注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、实施地点区域错误等任意一种情形。 |
| 7 | 售后服务方案 | 10分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评分：项目售后服务方案包括但不限于： 1.售后服务方案； 2.售后服务人员配备； 3.故障响应措施； 4.服务期完成后的服务措施。 以上全部内容满足需求的得10分，每缺少一项的扣2.5分，每有一处不足或缺陷或不能符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。 注：1、内容满足需求是指：①内容与项目服务需求吻合、层次细化，有具体详细的阐述；②阐述从实际出发，切合项目背景、项目需求并提出专业技术建议或者解决方案；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点；④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 2、①不足具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；②缺陷具体是指：单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、实施地点区域错误等任意一种情形。 |
| 合计 |  | 70分 |  |

详细评审标准

1）客观评审因素磋商小组协商打分，主观评审因素磋商小组成员独立打分

2）若出现综合得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列名次；得分且最终报价相同的，按技术指标得分顺序排列名次。

低于成本价不正当竞争预防措施：

（一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

29.定标原则

29.1综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

29.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

29.3采购人根据磋商小组的评审报告，应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

注：若供应商报价中出现赠送、免费等字样需在备注中进行说明。若其单项或总体报价严重低于其他供应商报价，需向本项目磋商小组做出陈述和答疑，磋商小组依据其陈述和答疑内容评定其是否满足磋商文件要求。（若其陈述和答疑内容不满足招标要求，则视为无效标处理）。

授予合同

30.合同授予标准

30.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求且综合评分得分最高的供应商。

30.2最低磋商报价不一定是被授予合同的保证。

30.3如果确定该供应商不能无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的供应商资格做出类似的审查。

31.成交通知书

31.1在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出成交通知书，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

32.《成交通知书》将作为签订合同的依据。

33.签订合同

33.1成交供应商按照公开招标和成交供应商所响应文件中的约定与买方签订书面合同，所签订的合同不得对公开招标和成交供应商的响应文件作实质性修改。

33.2如成交供应商拒签合同，则按违约处理。采购人没收其磋商保证金。

33.3磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

33.4不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担服务责任，但成交供应商必须对合同标的的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的服务符合磋商文件的约定和响应文件的承诺及相关约定。

34.签订商务合同

34.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

34.2成交合同不得转让。合同分包需在响应文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消成交供应商的成交资格。

34.3磋商文件要求成交供应商提交履约磋商保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

34.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的

成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34.5政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

35.商务合同的组成

35.1下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

(1)成交通知书；

(2)成交供应商的响应文件；

(3)供应商澄清、说明或补正文件；

(4)磋商文件。

36.采购人更改采购服务期限的权利

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.其他事项

37.1本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定编制，解释权属中合安建工程管理有限公司。

37.2参与本次磋商的供应商应当有商务、技术人员对磋商小组提出商务、技术问题进行答疑。

38.处罚、询问、质疑和投诉

38.1处罚

发生下列情况之一，供应商的磋商保证金不予退还：

（1）开标后在磋商有效期内，供应商撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）成交供应商未按本竞争性磋商文件规定签约；

（4）成交供应商在签约后5个工作日内，未能按竞争性磋商文件的规定提交合同履约磋商保证金或开具可接受的合同履约磋商保证金保函（视为不具备签订合同条件）或合同履约磋商保证金保函弄虚作假的；

（5）成交供应商未能按竞争性磋商文件规定缴纳招标代理服务费。

供应商有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以通报,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的、不按照竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款1）至5）项情形之一的，中标无效。

38.2询问

供应商有权就磋商程序或签订合同的事宜提出询问；供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

38.3质疑与投诉

（1）供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）质疑函的必备内容

1）供应商提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人的电话号码、联系人电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）提起质疑的日期；

6）质疑函须加盖单位公章，由法定代表人签章。

7）委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签章，同时出示被授权人身份证。

（3）质疑应符合下列条件：

1）质疑人是参与所质疑项目的采购活动的供应商；

2）质疑函内容符合相关的规定；

3）在规定的有效期限内提起质疑；

4）招投标监管部门规定的其他条件。

（4）采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

（5）提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

39.纪律和监督

39.1对采购人纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

39.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取中标，供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

39.3对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

39.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

39.5监督

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门反映（投诉）。

40.磋商保证金

40.1磋商保证金用于保护采购人在本次采购免受因供应商的行为而蒙受损失。

40.2供应商应向采购人提交本竞争性磋商文件第二部分规定数额的磋商保证金，并作为其响应的一部分。

40.3供应商可以通过电汇金方式交纳磋商保证金。

40.4未按规定提交投磋商证金的响应，将被视为自动放弃予以拒绝。

40.5成交供应商的磋商保证金将在成交供应商与采购人签订合同、提交履约磋商保证金后退还（由采购代理机构退还），未成交供商磋商保证金在成交合同公示后，同成交供应商磋商保证金一起退还（由采购代理机构退还）。

41.履约磋商保证金（保函）

41.1履约磋商保证金用于保护采购人在本次合同履约过程中免受因供应商的行为而蒙受损失；

41.2成交供应商收到《成交通知书》，正式签订合同后5个工作日内，须按竞争性磋商文件的规定提交合同履约磋商保证金（保函），履约磋商保证金（保函）金额不得超过合同总额的10%，由采购人和中标人协商执行。本项目无需缴纳履约保证金。

41.3供应商可以通过支票、电汇、银行保函等非现金方式交纳履约磋商保证金。

41.4成交供应商自行承担与按规定提供履约保证金（保函）有关的全部费用。

41.5如果成交供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收履约磋商保证金。

41.6成交供应商提交的履约保证金（保函）在验收合格经采购人确认后以电汇方式退还。

# 第三部分 采购需求

- 2吨镁精炼电炉机械加工、装配及现场调试服务标准和要求

一、项目概述及范围

针对新疆镁冶炼业的原镁纯净化（精炼）环节普遍采用开放型熔剂法间歇式人工操作模式、导致金属镁产品纯净度低、生产效率低、生产过程污染大的问题。自治区2023年12月批准了自治区重点研发厅地联动项目-原镁绿色智能连续纯净化装备研制与示范应用（2023B01020）。2吨镁精炼电炉是对通过3.5吨燃气熔炉溶化后的镁业进行精炼提纯的重要装备。目前，已完成前期设计和仓储部试验。现在需要按照设计要求加工、装配满足示范生产的装备。

二、服务内容

- 总体要求

1.完成2吨镁精炼电炉全部零部件的机械加工，完成后经采购人确认，出具符合GB 50661-2011 《钢结构焊接规范》等对应加工要求的报告，具体加工可在乙方工厂内完成，也可在甲方试验基地（重庆）或者示范基地（哈密）完成，钢板、管材等主要原材料由甲方提供（部分材料在甲方实验基地，重约5吨，乙方根据需要可送至加工地点，运费乙方自行负责）加工期间，甲方需要到现场监督。根据项目进度实际需求，若甲方中途提出改变加工地点的，运费由甲方负责。

2.对所有加工的零部件及甲方采购的用于熔炉的包括但不限于电加热系统、耐火砖等进行装配集成，形成完整的熔炉装置。装配工作原则上需要在甲方实验地-重庆沙坪坝区完成，根据项目进度需要，也可能在项目示范地新疆哈密市完成。

3.配合甲方在项目示范应用地（哈密市）现场进行示范生产，对不完善或者试生产过程出现的问题进行现场整改，对设计不合理的地方提出整改意见协助甲方进行完善优化。现场调试服务工作需要在新疆哈密市完成，自治区对项目完成验收合格后服务终止。

- 机械加工要求及工程量

精炼炉外形

1.精炼炉壳体

（1）罩壳1

（2）罩壳2

（3）尾罩

（4）炉盖

（5）搁板

（6）内炉壳

工程量主要包括但不限于炉壳材料下料、钻孔及激光加工，壳体外形（3524*1552*1475），由100*6方管和8MMQ235B钢板焊接成型，方管用于壳体加固，钢板组焊采用双面焊接成型，要求立柱的平直度和炉壳表面的平整，型钢与炉壳的断续焊要求长度50mm，间隔小于150mm。焊接要求严格按GB 50661-2011《钢结构焊接规范》执行。

2.浇注泵、泵壳盖、轴套、转子

（a）浇注泵                    （b）泵壳盖

（c）轴套                       （d）转子

材料为不锈钢，浇注泵的工程量主要包括但不限于壳体、泵筒、泵轴、底板、法兰、轴套、导杆、连接套、出水管等车铣加工、线切割，未标注公差按照GB/T 1804-2000(中等m)执行，按照GB 50733-2012 不锈钢管道工程施工及验收规范。

3.法兰、上泵筒

（a）法兰             （b）上泵筒

材料为不锈钢，长800，外径30MM，内孔直径8MM。数量6套，公差按照GB/T 1804-2000(中等m)执行，其他焊接工艺按GB 50661-2011 《钢结构焊接规范》执行。

4.轴加工

（a）上轴加工

（b）下轴加工

5.电加热系统

电加热系统样图

电阻加热系统符合 国内电阻丝（电热合金）现行核心标准为 GB/T 1234-2012《高电阻电热合金》

（1）.材料要求:铁铬铝系0Cr27Al7Mo2：Cr26.5～27.8%，Al6～7%，Mo1.8～2.2%；耐温1350℃，高温强度高。

（2）.品牌要求：HRE

（3）.有相关的采购证明：标准号、牌号、尺寸精度、交货状态。

电阻丝检验证明：化学成分、尺寸、电阻率、表面质量、缠绕/弯曲试验。

包装要求：防潮防锈，附质量证明书（批号、成分、性能、检验日期）。

6.专业浇筑浇管

浇管的内管下料、外壳下料及折弯、内管连接件车铣加工、连接法兰的车加工、加热套的车加工，未标注公差按照GB/T 1804-2000(中等m)执行，按照GB 50235-2010 工业金属管道工程施工规范、 GB 50236-2011 现场设备、工业管道焊接工程施工规范、GB 50733-2012 不锈钢管道工程施工及验收规范、GB/T 14976 流体输送用不锈钢无缝钢管（母材）、NB/T 47014/47015 焊接工艺评定要求执行。

因加工不当导致原材料的损失由乙方负责赔偿损失。

- 装配要求及工程量

装备装配完成后，外形及外形尺寸如下图所示：

- 筑炉要求及工程量

（1）炉衬的铺设（硅酸铝纤维棉），单层20平方米，共3层，接缝交错布置。

（2）耐火砖砌炉施工，砖缝间距小于1.5毫米，铺设2000-4000块砖（根据是生产效果进行调整）。要求：Ⅰ类（高温/侵蚀）：≤1mm，饱满度＞95%；Ⅱ类（一般工作层）：≤2mm，饱满度＞90%；Ⅲ类（隔热层）：≤3mm；Ⅳ类（保温层）：≤5mm；严禁干砌、通缝、重缝、瞎缝。拱顶：锁砖垂直打入、均匀、数量足够。反拱底：拱脚砖必须砌入墙内。吊挂/锚固砖：受力区严禁裂纹。清洁与湿砌：砌筑前砖洒水湿润；工作面干净、无油污、无杂物；隔热层与工作层错缝、紧贴。

（3）质量验收标准（GB 50309-2017）

砖缝厚度、泥浆饱满度达标；拱顶、吊挂、反拱结构合格；无裂纹、脱落、松动、空洞；一般项目（≥80%合格）；表面平整度：用2m靠尺≤3～5mm；中心线、标高、尺寸偏差符合规范；烧嘴砖、膨胀缝、测温孔位置准确

- 电加热系统装配要求及工程量

- 材料状态确认：材质（铁铬铝）、线径、长度、冷态电阻（误差≤±5%），元件无裂纹、无变形、无破损；铁铬铝轻拿轻放，避免脆断。

- 螺距及线径满足相关标准，锚固可靠稳定。

- 引出材料为304.电热丝间的搭接可靠稳定（引出棒穿刚玉管，管口密封，避免与耐火砖直接接触。）。

- 电阻丝的弯丝及端头焊接连接及组装到熔炉炉膛中，电阻丝端部的连接盘，连接螺丝装配。

按照JB/T 10354-2002，GB 50254-2014 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范。

- 浇注系统装配要求及工程量

（1）阀门与管道的连接

阀门工程量约为50个，总管道长约50米，实际工程根据现场确定。按照GB 50235、GB 50184、SH/T 3517执行。

（2）连接支架安装固定

- 坩埚炉盖系统装配要求及工程量

（1）配合合作单位将坩埚系统吊装到熔炉炉体、铺棉定位、定位块装配，按照现场指挥人员具体要求执行。

（2）炉盖与坩埚的装配、螺母紧固，螺纹无滑丝，按照常规扭矩标准紧固。

- 保护气体系统装配要求及工程量

（1）管道连接，按照常规扭矩标准紧固。

（2）接头紧固，按照常规扭矩标准紧固。

因装配不当导致系统零部件损失的损失由乙方负责赔偿损失。

- 现场调试服务要求及工程量

1.人员配备及服务要求：熔炉到达现场后，人员随车到场。要求现场专职工人1人，精通焊接和机械装配，要求有特种作业资质及相关证书，要求人员24小时响应直到项目验收合格为止（2026年12月31日或自治区验收通过之日，以两者最晚时间为准），要求人员为乙方固定员工，考虑到现场的危险性，要求为驻场员工购买意外保险。驻场服务期间的食宿等由乙方自行解决。

2.生产过程中出现质量隐患，需在不影响试生产前提下12小时之内解决。如未及时解决，按实际生产损失赔付。

3.进场人员要服从项目示范生产企业的规章制度，参加安全等和项目有关的一切培训工作，乙方要赔付因不服从示范生产企业管理规范而导致的窝工损失。

## 三、实施时间及地点

交付时间：中标方应在合同签订后，甲方材料到场7个日历日内完成机械零部件的加工工作；在零部件及其他成套设备到场的14个日历日内完成装配工作；现场调试服务期限到2026年12月31日结束或自治区验收通过之日，以两者最晚时间为准。

交付地点：新疆农业大学指定地点。

  - 项目验收标准

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械加工工程 | 公司出具的《机械加工完成报告》原件、甲方现场验收实物通过。 |
| 2 | 装配工程 | 公司出具的《2吨精炼电熔炉装配完成报告书》原件，甲方现场验收实物通过。 |
| 3 | 项目现场服务 | 公司出具的《项目现场服务报告书》原件，自治区验收合格通知。 |

  - 商务要求

- 本项服务采购形式为一次服务，甲方只向乙方支付加工、装配和现场服务费用，不承担其他任何费用。

- 本合同签订后，按要求开展工作，甲方分阶段支付费用，机械加工阶段完成并通过验收之日起5个工作日内支付合同价的30%，装配阶段完成并通过甲方验收之日起5个工作日内支付合同价30%，项目现场服务到2026年10月31日通过甲方验收之日起5个工作日内支付合同价35%，项目通过验收之日起5个工作日内结清余额。

- 投标公司在报价时须明确“税率”和“含税单价”。

- 投标公司需要向我单位提供正规增值税发票。

# 第四部分 合同

（以最终签订合同模板为准）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

## 第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称） 为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

### 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

### 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

### 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 5 %计算，未经甲方书面许可，每个阶段延迟履行超过3个日历日时甲方有权在要求乙方支付违约金的同时书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 5 %计算，未经乙方书面许可，每个阶段延迟履行超过3个日历日时乙方有权在要求甲方支付违约金的同时书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

#### 1.7.2 向合同履行地 人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

#### 2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

### 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

### 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

### 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

### 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合，乙方要对甲方提供的一切资料负有保密义务并需和甲方签订保密协议，未经甲方书面许可，不能将甲方提供的资料擅自提供给第三方；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料；

### 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

### 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

### 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

### 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

### 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

### 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

### 2.14 合同中止、终止

#### 2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

### 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的合同履行地发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 7 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

### 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

### 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起 30个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

### 2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

## 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

合同专用条款其未明确的内容与供应商须知前附表、第三章采购需求一致。此处不再赘述。

# 第五部分 响应文件格式及附件

一、商务部分

1、磋商响应声明

附件 1－1法定代表人身份证明扫描件(法定代表人参加磋商)

附件 1－2法定代表人授权书(授权代表参加磋商)

2、报价一览表

附件 2－1 报价一览表

3、商务条款偏离表

4、磋商保证金

5、供应商的资格证明材料

附件 5－1供应商基本情况表

附件 5－2关于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺

6、提供符合政府采购政策的证明材料

附件 6－1 中小企业声明函

7、供应商业绩证明材料

8、供应商认为需提供的其他资料

二、技术部分

1、技术响应与偏离表

2、供应商认为有必要提供的声明及其他资料

## 一、商务部分

1、磋商响应声明

磋商响应声明

致	(采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了	(项目名称)的竞争性采购文件(项目编号：) 的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受采购文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商响应有效期内遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交纸质响应文件正本/份和副本/份，电子响应文件	套，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要， 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按采购文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：	年	月	日

附件 1－1 法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

1、法定代表人身份证明

采购人：

兹证明         同志在我单位任（职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名      性别     年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：           邮编：

供应商：（全称）（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附：法定代表人《居民身份证》扫描件正反面

附件 1－2

法定代表人授权委托书(授权代表参加磋商)

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面盖章的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效，代理人无转委托权，特此声明。

附：被授权人的身份证扫描件（加盖单位公章）

供应商：（全称）（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人签字：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

注：1.法定代表人盖章必须是相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2、供应商的委托代理人作为公司的代表前来参加磋商的供应商，须提供此项证明文件。

2、报价一览表及分项价格表

附件 2－1

报价一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 标项号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 大写：人民币 元 小写：￥ |  |  |
| 2 | 合同履约期限 |  |  |  |
| 报价要求：报价需含调研费、设计费、运费、拆除费、搬运、人工、安装、辅材、税金等一切与本项目相关费用等。 |  |  |  |  |

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：	年	月	日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

3、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

标项号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

年	月	日

4、磋商保证金

保证金汇款声明函(适用银行转账)

致：采购人或采购代理机构

我方为		(项目名称)(标项号：  )递交保证金人民币  元(大写人民币	元)已于		年	月	日以银行主动划账方式划入你方账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证扫描件。

汇款单或转账凭证扫描件

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行： 开户账号：

供应商(公章)： 地址：

项目联系人： 电话(手机)：

5、供应商的资格证明材料

资格证明文件内容：(以下文件必须在有效期内)

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、具有独立承担民事责任的能力；（供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件;供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。”（上述资料须复印件加盖印章）

分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的印章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（须提供本单位上一年度（2024年度或2025年度）的财务审计报告或财务报表或提供开标日前三个月内银行出具的资信证明；（供应商成立不足一年的提供截止开标前近3个月任意一个月的财务报表和截止开标前近1个月基本开户银行出具的资信证明；)

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供响应文件递交截止日期之前6个月内任意一个月的完税证明及缴纳社保记录；【依法免税、依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明】）

5、参加政府采购活动前三年内，‌在经营活动中没有重大违法记录；（须提供供应商声明函原件扫描件）

6、法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺函）

二、磋商保证金缴纳凭证；（磋商保证金磋商保证金以电汇、网银等转账方式缴纳的，上传汇款凭证；投标保证金以保函形式缴纳的，须上传保函扫描件，保函的有效期少于投标有效期90日历天的，其保函无效。）

三、供应商须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为自公告发布之日后）；（提供查询结果的网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准）

四、其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（须提供供应商声明函原件扫描件）

五、供应商认为有必要提供的声明及其他资料。

落实政府采购政策需满足的资格要求；（提供《中小企业声明函》原件扫描件）

附件 5－1

供应商基本情况表

供应商：(公章)

| 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 办公地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 邮政编码 |  | E-Mail |  |
| 社会统一信用代码 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |
| 注册资金（万元） |  | 专业人员数量 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 机构简况： |  |  |  |

附件 5－2

关于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

企业名称(盖公章):

法定代表人(负责人)或其授权代表(签字或盖章):

日期:

6、提供符合采购政策的证明材料

附件 6－1

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体） 郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》 （财  库﹝ 2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接 ）企业为（企业名称），

从业人员      人 ， 营业收入为      万元，资产总额为     万元  ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员      人 ，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型  企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注：

1.从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。2.供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中小型企业适用。

3.标的名称：填写标项名称；采购文件中明确的所属行业：填写其他未列明行业。

（2）监狱企业声明函（如有）

(监狱企业适用)

监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本供应商郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本供应商参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

……

本供应商对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

企业名称(盖公章):

法定代表人(负责人)或其授权代表(签字):

日期:

（3）残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本供应商郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本供应商参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的残疾人福利性单位承接。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承接企业为（单位名称），属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称） ，承接企业为（单位名称），属于残疾人福利性单位。

……

本供应商已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

企业名称(盖公章):

法定代表人(负责人)或其授权代表(签字):

日期:

7、供应商业绩证明材料

供应商名称（公章）：                                  项目编号/标项号：

| 序号 | 项目名称 | 发包人 | 主要内容 | 完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  | … | … | … |  |

注：需提供清晰的中标（成交）通知书或合同扫描件并加盖供应商公章，否则不予计算业绩。

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

注：1.按采购人要求的内容及范围提供相关类型的业绩。

2.本表后须附清晰可辨的、真实的合同或中标（成交）通知书相关的证明材料。如未附证明材料或工作内容模糊不清的，其业绩将不予认定。有效业绩的认定详见供应商须知前附表。

3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

- 供应商认为需提供的其他资料

## 二、技术部分

1、技术响应与偏离表

2、供应商认为有必要提供的声明及其他资料

1、技术响应与偏离表

技 术 条 款 偏 离 表

项目编号：    标项号：

| 序号 | 技术条款 | 响应条款 | 响应/偏离 | 相关证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| （备注：所有技术指标按本表响应内容为准，不接受负偏离，否则视为未实质性响应采购文件要求，将被否决磋商） |  |  |  |  |

说明：按照磋商文件第五部分采购需求中的技术条款逐条响应，如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。

供应商法定代表人签字或盖章：

供应商公章：

2、供应商认为有必要提供的声明及其他资料

特别注意：

请各供应商仔细阅读并理解磋商文件的相关说明，严格按照磋商文件要求制作响应文件，如未按要求提供相关材料及承诺，视为不响应竞争性磋商文件，做无效磋商处理，

1、供应商对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

2、响应文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

3、供应商提供的响应文件将由采购人使用，并据此进行评价和判断，确定供应商的能力。

4、供应商提交的文件将给予保密，但不退还。